Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2015 год

**"Развитие транспорта в Емельяновском районе"**

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка

эффективности реализации)

**Администрация Емельяновского района**

(наименование органа местного самоуправления Емельяновского района и (или) иного главного распорядителя бюджетных средств, определенным в соответствии с перечнем программ, утвержденным распоряжением администрации района, в качестве ответственного исполнителя программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | | |
| 1 | | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | | 1,2 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе [<\*>](#Par256) | | 84,3 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | | 7 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | | 1,0 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы "Дороги Емельяновского района" | 1,0 | |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы «Дороги Емельяновского района» | 84,1 | |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы «Дороги Емельяновского района» с указанием количества присвоенных баллов | Высокоэффективная  (10 баллов) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Емельяновского района» | 1,1 | |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Емельяновского района» | 96,6 | |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Емельяновского района» с указанием количества присвоенных баллов | Эффективная  (9 баллов) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-му мероприятию муниципальной программы «Осуществление переданных полномочий администрацией поселка Емельяново по приобретению и установке дорожных знаков на участках дорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей» |  | |
| Уровень финансирования по1-му мероприятию муниципальной программы «Осуществление переданных полномочий администрацией поселка Емельяново по приобретению и установке дорожных знаков на участках дорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей» |  | |
| Результат оценки эффективности реализации 1-го мероприятия муниципальной программы «Осуществление переданных полномочий администрацией поселка Емельяново по приобретению и установке дорожных знаков на участках дорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей» с указанием количества присвоенных баллов |  | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-му мероприятию муниципальной программы «Осуществление переданных полномочий администрацией поселка Емельяново по обустройству пешеходных переходов и нанесению дорожной разметки на автодорогах местного значения» |  | |
| Уровень финансирования по 2-му мероприятию муниципальной программы «Осуществление переданных полномочий администрацией поселка Емельяново по обустройству пешеходных переходов и нанесению дорожной разметки на автодорогах местного значения» |  | |
| Результат оценки эффективности реализации 2-го мероприятия муниципальной программы «Осуществление переданных полномочий администрацией поселка Емельяново по обустройству пешеходных переходов и нанесению дорожной разметки на автодорогах местного значения» с указанием количества присвоенных баллов |  | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-му мероприятию муниципальной программы «Приобретение в муниципальную собственность Емельяновского района зданий, сооружений и земельного участка, расположенных по адресу: пгт.Емельяново, пер.Газовый,3» | 1,1 | |
| Уровень финансирования по 3-му мероприятию муниципальной программы «Приобретение в муниципальную собственность Емельяновского района зданий, сооружений и земельного участка, расположенных по адресу: пгт.Емельяново, пер.Газовый,3» | 100,0 | |
| Результат оценки эффективности реализации 3-го мероприятия муниципальной программы «Приобретение в муниципальную собственность Емельяновского района зданий, сооружений и земельного участка, расположенных по адресу: пгт.Емельяново, пер.Газовый,3» с указанием количества присвоенных баллов | Эффективное  (9 баллов) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-му мероприятию муниципальной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений за счет дорожного фонда Красноярского края» | 1,0 | |
| Уровень финансирования по 4-му мероприятию муниципальной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений за счет дорожного фонда Красноярского края» | 100,0 | |
| Результат оценки эффективности реализации 4-го мероприятия муниципальной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений за счет дорожного фонда Красноярского края» с указанием количества присвоенных баллов | Эффективное  (9 баллов) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 5-му мероприятию муниципальной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края» | 1,0 | |
| Уровень финансирования по 5-му мероприятию муниципальной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края» | 52,7 | |
| Результат оценки эффективности реализации 5-го мероприятия муниципальной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края» с указанием количества присвоенных баллов | Высокоэффективное  (10 баллов) | |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | Эффективное  (9 баллов) | |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | Эффективная  (26 баллов) | |

Руководитель МКУ «Финансовое управление» С.Г. Ларченко