АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА

- КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2022                                      пгт Емельяново                                           №  2722

О внесении изменений в постановление администрации Емельяновского района от 16.12.2019 № 2852 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на  2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса  РФ, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», Уставом Емельяновского района, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации Емельяновского района от 16.12.2019 № 2852 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на  2020-2022 годы», а именно Приложение №1, Приложение №3 к указанному постановлению изложить в новой редакции, согласно Приложению №1, Приложению №2  к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Емельяновские веси» и на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Емельяновские веси».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по жилищно-коммунальным и инфраструктурным вопросам Ларченко В.Д.

И.о. Главы  района                                                                                    А.А. Клименко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к постановлению администрации Емельяновского района Красноярского края от "12.12. 2022г. № 2722 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к постановлению администрации Емельяновского района Красноярского края от " 16 " 12 2019г. № 2852 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Емельяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | пгт Емельяново, ул Комарова, д. 3 | 535,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 563340,65 |  |  |  | 563340,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 563340,65 |  |  |  | 563340,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1051,99 |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 13 | 702,30 | Средства собственников | минимальный размер взноса |  | 738812,58 |  |  |  | 738812,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 738812,58 |  |  |  | 738812,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1051,99 |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 14 | 721,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 758800,39 |  |  |  | 758800,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 758800,39 |  |  |  | 758800,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1051,99 |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | с Шуваево, ул Зеленая, д. 1 | 721,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 5071989,99 |  | 5071989,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 5071989,99 |  | 5071989,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7025,89 |  | 7025,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 7025,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | с Шуваево, ул Просвещения, д. 6 | 363,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 2552505,84 |  | 2552505,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 2552505,84 |  | 2552505,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7025,89 |  | 7025,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 7025,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 3044,30 | Средства собственников | минимальный размер взноса |  | 9 685 449,45 |  | 7 624 495,83 |  | 2 060 953,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 685 449,45 |  | 7 624 495,83 |  | 2 060 953,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 181,50 |  | 2 504,52 |  | 676,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Всего по Емельяновскому району | 3044,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 9 685 449,45 |  | 7 624 495,83 |  | 2 060 953,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 685 449,45 |  | 7 624 495,83 |  | 2 060 953,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 181,50 |  | 2 504,52 |  | 676,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Емельяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | пгт Емельяново, ул Комарова, д. 3 |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 13 |  |  | 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 14 |  |  | 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | с Шуваево, ул Зеленая, д. 1 | 794,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | с Шуваево, ул Просвещения, д. 6 | 441,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 1 235,00 |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Емельяновскому району | 1 235,00 |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И.о. Главы Емельяновского района |  |  |  |  |  |  | А.А. Клименко |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к постановлению администрации Емельяновского района Красноярского края от " 12"12. 2022г. № 2722 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к постановлению администрации Емельяновского района Красноярского края от " 16 " 12 2019г. № 2852 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения |  | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Емельяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Таскино, ул. Школьная, д. 1 | 2 522,20 | Средства собственников | минимальный размер взноса |  | 5 415 970,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 415 970,50 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 5 415 970,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 415 970,50 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 147,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 147,32 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 147,32 |  |  |
| 1.2 | п. Минино, ул. Таежная, д. 11 | 397,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 3 628 588,61 |  | 3 628 588,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 3 628 588,61 |  | 3 628 588,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 9 137,72 |  | 9137,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 9137,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | п. Солонцы, ул. Новостроек, д. 3 | 1 301,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 1 208 460,94 |  |  |  |  |  |  | 1 208 460,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 208 460,94 |  |  |  |  |  |  | 1 208 460,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | п. Солонцы, ул. Новостроек, д. 4 | 2 716,90 | Средства собственников | минимальный размер взноса |  | 2 522 098,27 |  |  |  |  |  |  | 2 522 098,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 2 522 098,27 |  |  |  |  |  |  | 2 522 098,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | п. Солонцы, ул. Новостроек, д. 5 | 3 361,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 3 120 758,94 |  |  |  |  |  |  | 3 120 758,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 3 120 758,94 |  |  |  |  |  |  | 3 120 758,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | пгт. Емельяново, ул. Спортивная, д. 1А | 879,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 7 298 647,24 |  |  |  |  |  | 7 298 647,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 7 298 647,24 |  |  |  |  |  | 7 298 647,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 8 300,52 |  |  |  |  |  | 8 300,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 300,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | пгт. Емельяново, ул. СПТУ-81, д. 2 | 925,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 11 089 812,02 |  | 11 089 812,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 11 089 812,02 |  | 11 089 812,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 11 987,69 |  | 11 987,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 11 987,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | с. Еловое, ул. Гурского, д. 1 | 735,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 8 816 946,00 |  | 8 816 946,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 8 816 946,00 |  | 8 816 946,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 11 987,69 |  | 11 987,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 11 987,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 12839,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 43 101 282,52 |  | 23 535 346,63 |  |  |  | 7 298 647,24 | 6 851 318,15 |  |  |  | 5 415 970,50 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 43 101 282,52 |  | 23 535 346,63 |  |  |  | 7 298 647,24 | 6 851 318,15 |  |  |  | 5 415 970,50 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 356,88 |  | 1 833,01 |  |  |  | 568,44 | 533,60 |  |  |  | 421,81 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X |  | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | Всего по Емельяновский муниципальный район | 12839,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 43 101 282,52 |  | 23 535 346,63 |  |  |  | 7 298 647,24 | 6 851 318,15 |  |  |  | 5 415 970,50 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 43 101 282,52 |  | 23 535 346,63 |  |  |  | 7 298 647,24 | 6 851 318,15 |  |  |  | 5 415 970,50 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 356,88 |  | 1 833,01 |  |  |  | 568,44 | 533,60 |  |  |  | 421,81 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X |  | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | газоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | водоотведения |  |  |  |  |  |
|  |  | кв. м |  | ед. | п. м |  | п. м |  | п. м |  | п. м |  | п. м |  | кв. м |  | кв. м | куб.м |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Емельяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Таскино, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836,00 |  |  |  |
| 1.2 | п. Минино, ул. Таежная, д. 11 | 292,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | п. Солонцы, ул. Новостроек, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | п. Солонцы, ул. Новостроек, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | 286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | пгт. Емельяново, ул. Спортивная, д. 1А |  |  |  |  |  | 223,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | пгт. Емельяново, ул. СПТУ-81, д. 2 | 879,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | с. Еловое, ул. Гурского, д. 1 | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | п. Солонцы, ул. Новостроек, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 1721,83 |  |  |  |  | 223,00 |  | 1296,00 |  |  |  |  |  | 836,00 |  |  |  |
|  | Всего по Емельяновскому муниципальному району | 1721,83 |  |  |  |  | 223,00 |  | 1296,00 |  |  |  |  |  | 836,00 |  |  |  |
|  | И.о. Главы Емельяновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А. Клименко |  |  |  |  |  |