АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА

- КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2021                                      пгт  Емельяново                                         №  288

О внесении изменений в постановление администрации Емельяновского района от 16.12.2019 № 2852 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на  2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса  РФ, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», Уставом Емельяновского района, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Емельяновского района от 16.12.2019 № 2852 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на  2020-2022 годы», а именно Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3 к указанному постановлению изложить в новой редакции, согласно Приложению №1, Приложению №2, Приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Емельяновские веси».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по жилищно-коммунальным и инфраструктурным вопросам Ларченко В.Д.

И.о. Главы  района                                                                                   И.Е. Белунова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к постановлению администрации Емельяновского района Красноярского края от "16 " 12 20119г. № 2852 Приложение №1 к постановлению администрации Емельяновского района Красноярского края от "24 " 02 2021г. №288 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Емельяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | пгт Емельяново, ул 2-х Борцов, д. 27 | 1 513,25 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 2051755,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2051755,15 |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2051755,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2051755,15 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1355,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355,86 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355,86 |  |  |
| 1.2 | пгт Емельяново, ул Комарова, д. 3 | 535,50 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 563340,65 |  |  | 563340,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 563340,65 |  |  | 563340,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1051,99 |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 13 | 702,30 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 738812,58 |  |  | 738812,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 738812,58 |  |  | 738812,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1051,99 |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 14 | 721,30 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 758800,39 |  |  | 758800,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 758800,39 |  |  | 758800,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1051,99 |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | с Шуваево, ул Зеленая, д. 1 | 721,90 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 5071989,99 | 5071989,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 5071989,99 | 5071989,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 7025,89 | 7025,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 7025,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | с Шуваево, ул Просвещения, д. 6 | 363,30 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 2552505,84 | 2552505,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2552505,84 | 2552505,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 7025,89 | 7025,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 7025,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 4557,55 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 11 737 204,60 | 7 624 495,83 |  | 2 060 953,62 |  |  |  |  |  | 2 051 755,15 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 11 737 204,60 | 7 624 495,83 |  | 2 060 953,62 |  |  |  |  |  | 2 051 755,15 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2 575,33 | 1 672,94 |  | 452,21 |  |  |  |  |  | 450,19 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Всего по Емельяновскому району | 4557,55 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 11 737 204,60 | 7 624 495,83 |  | 2 060 953,62 |  |  |  |  |  | 2 051 755,15 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 11 737 204,60 | 7 624 495,83 |  | 2 060 953,62 |  |  |  |  |  | 2 051 755,15 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2 575,33 | 1 672,94 |  | 452,21 |  |  |  |  |  | 450,19 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Емельяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | пгт Емельяново, ул 2-х Борцов, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |
| 1.2 | пгт Емельяново, ул Комарова, д. 3 |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 13 |  |  | 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 14 |  |  | 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | с Шуваево, ул Зеленая, д. 1 | 794,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | с Шуваево, ул Просвещения, д. 6 | 441,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 1 235,00 |  | 800,00 |  |  |  |  | 450,00 |  |  |
|  | Всего по Емельяновскому району | 1 235,00 |  | 800,00 |  |  |  |  | 450,00 |  |  |
|  | И.о. Главы Емельяновского района |  |  |  |  |  |  | И.Е. Белунова |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к постановлению администрации Емельяновского района Красноярского края от "16 "12 2019г. № 2852 Приложение №2 к постановлению администрации Емельяновского района Красноярского края от "24 " 02 2021г. № 288 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Емельяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | п Минино, мкр Геолог, д. 3 | 377,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 245146,90 |  |  |  |  |  |  |  | 245146,90 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 245146,90 |  |  |  |  |  |  |  | 245146,90 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 649,74 |  |  |  |  |  |  |  | 649,74 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,74 |  |  |
| 1.2 | п Минино, мкр Геолог, д. 6 | 624,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 692 334,72 |  |  | 692334,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 692 334,72 |  |  | 692334,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1108,80 |  |  | 1108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | п Солонцы, ул Новостроек, д. 2 | 1 284,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 2970187,89 |  |  |  |  | 1134534,63 |  |  | 1835653,26 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 2970187,89 |  |  |  |  | 1134534,63 |  |  | 1835653,26 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2312,33 |  |  |  |  | 883,25 |  |  | 1429,08 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 883,25 |  |  | 1429,08 |  |  |
| 1.4 | п Солонцы, ул Новостроек, д. 4 | 2 716,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 2528265,64 |  |  |  |  | 2276762,22 |  |  |  |  | 128563,71 |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Всего |  |  | 2528262,64 |  |  |  |  | 2399701,93 |  |  |  |  | 128563,71 |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 930,57 |  |  |  |  | 883,25 |  |  |  |  | 47,32 |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 883,25 |  |  |  |  | 47,32 |
| 1.5 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 4 | 379,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 420456,96 |  |  | 420456,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 420456,96 |  |  | 420456,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1108,80 |  |  | 1108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 10 | 849,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 942147,36 |  |  | 942147,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 942147,36 |  |  | 942147,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1108,80 |  |  | 1108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 11 | 625,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 693000 |  |  | 693000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 693000 |  |  | 693000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1108,80 |  |  | 1108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 12 | 629,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 697 989,60 |  |  | 697 989,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 697 989,60 |  |  | 697 989,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1108,80 |  |  | 1108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | пгт Емельяново, ул СПТУ-81, д. 2 | 925,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 6 850 633,78 | 6 850 633,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 6 850 633,78 | 6 850 633,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7405,29 | 7405,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 7405,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | с Совхоз Сибиряк, ул Садовая, д. 10 | 572,88 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 4242342,54 | 4242342,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 4242342,54 | 4242342,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7405,29 | 7405,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 7405,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | с Шуваево, ул Зеленая, д. 3 | 712,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 82361,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82361,34 |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Всего |  |  | 82361,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82361,34 |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 115,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,53 |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,53 |
|  | Итого по счету регионального оператора | 9697,38 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 20 364 866,73 | 11 092 976,32 |  | 3 445 928,64 |  | 3 534 236,56 |  |  | 2 080 800,16 |  | 210 925,05 |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 20 364 866,73 | 11 092 976,32 |  | 3 445 928,64 |  | 3 534 236,56 |  |  | 2 080 800,16 |  | 210 925,05 |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 100,04 | 1 143,91 |  | 355,35 |  | 364,45 |  |  | 214,57 |  | 21,75 |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Всего по Емельяновскому району | 9697,38 | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 20 364 866,73 | 11 092 976,32 |  | 3 445 928,64 |  | 3 534 236,56 |  |  | 2 080 800,16 |  | 210 925,05 |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Всего |  |  | 20 364 866,73 | 11 092 976,32 |  | 3 445 928,64 |  | 3 534 236,56 |  |  | 2 080 800,16 |  | 210 925,05 |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 100,04 | 1 143,91 |  | 355,35 |  | 364,45 |  |  | 214,57 |  | 21,75 |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. |  | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Емельяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | п Минино, мкр Геолог, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 |  |  |
| 1.2 | п Минино, мкр Геолог, д. 6 |  |  |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | п Солонцы, ул Новостроек, д. 2 |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  | 496,00 |  |  |
| 1.4 | п Солонцы, ул Новостроек, д. 4 |  |  |  |  |  | 286,00 |  |  |  |  | 592,00 |
| 1.5 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 4 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 10 |  |  |  | 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 11 |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 12 |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | пгт Емельяново, ул СПТУ-81, д. 2 | 879,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | с Совхоз Сибиряк, ул Садовая, д. 10 | 602,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | с Шуваево, ул Зеленая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,00 |
|  | Итого по счету регионального оператора | 1481,75 |  |  | 875,00 |  | 446,00 |  |  | 566,00 |  | 704,00 |
|  | Всего по Емельяновскому району | 1481,75 |  |  | 875,00 |  | 446,00 |  |  | 566,00 |  | 704,00 |
|  | И.о. Главы Емельяновского района |  |  |  |  |  |  |  | И.Е. Белунова |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к постановлению администрации Емельяновского района Красноярского края от "16 " 12 2019г. № 2852 Приложение №3 к постановлению администрации Емельяновского района Красноярского края от "24 " 02 2021г. № 288 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Емельяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Таскино, ул Школьная, д. 1 | 2 522,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 3788243,51 |  |  |  |  |  |  |  | 3788243,51 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 3788243,51 |  |  |  |  |  |  |  | 3788243,51 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1501,96 |  |  |  |  |  |  |  | 1501,96 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1501,96 |  |  |
| 1.2 | п Минино, мкр Геолог, д. 2 | 384,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 262772,22 |  |  |  |  |  |  |  | 262772,22 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 262772,22 |  |  |  |  |  |  |  | 262772,22 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 682,88 |  |  |  |  |  |  |  | 682,88 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,88 |  |  |
| 1.3 | п Солонцы, ул Новостроек, д. 1 | 1 239,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 6 803 368,50 | 5 652 369,33 |  |  |  | 1 150 999,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 6 803 368,50 | 5 652 369,33 |  |  |  | 1 150 999,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2430,26 |  |  |  |  | 928,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 928,3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | п Солонцы, ул Новостроек, д. 3 | 1 301,80 | Средства собственников | минимальный размер взноса |  | 3163712,47 |  |  |  |  | 1208460,94 |  |  | 1955251,53 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 3163712,47 |  |  |  |  | 1208460,94 |  |  | 1955251,53 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2430,26 |  |  |  |  | 928,3 |  |  | 1501,96 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 928,3 |  |  | 1501,96 |  |  |
| 1.5 | пгт Емельяново, ул Спортивная, д. 1А | 879,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 4 714 094,37 |  |  |  | 4 714 094,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 4 714 094,37 |  |  |  | 4 714 094,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 5361,19 |  |  |  | 5361,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 5361,19 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 1 | 388,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 452 621,94 |  |  | 452 621,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 452 621,94 |  |  | 452 621,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1165,35 |  |  | 1165,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1165,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | с Еловое, ул Гурского, д. 1 | 735,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 5724367,08 | 5724367,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 5724367,08 | 5724367,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7782,96 | 7782,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 7782,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 7 836,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 18 708 646,07 | 5 724 367,08 |  |  | 2 036 179,96 | 2 359 460,11 | 251 040,20 | 469 051,26 | 7 868 547,46 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 24 909 180,09 | 11 376 736,41 |  | 452 621,94 | 4 714 094,37 | 2 359 460,11 |  |  | 6 006 267,26 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 342,66 | 1 526,69 |  | 60,74 | 632,60 | 316,63 |  |  | 806,00 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Всего по Емельяновскому району | 7836,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 24 909 180,09 | 11 376 736,41 |  | 452 621,94 | 4 714 094,37 | 2 359 460,11 |  |  | 6 006 267,26 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 24 909 180,09 | 11 376 736,41 |  | 452 621,94 | 4 714 094,37 | 2 359 460,11 |  |  | 6 006 267,26 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 342,66 | 1 526,69 |  | 60,74 | 632,60 | 316,63 |  |  | 806,00 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. |  | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Емельяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Таскино, ул Школьная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 836,00 |  |  |
| 1.2 | п Минино, мкр Геолог, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 |  |  |
| 1.3 | п Солонцы, ул Новостроек, д. 1 | 724,20 |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | п Солонцы, ул Новостроек, д. 3 |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  | 457,00 |  |  |
| 1.5 | пгт Емельяново, ул Спортивная, д.1А |  |  |  |  | 313,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 1 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | с Еловое, ул Гурского, д. 1 | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 1274,20 |  |  | 60,00 | 313,00 | 320,00 |  |  | 1 363,00 |  |  |
|  | Всего по Емельяновскому району | 1274,20 |  |  | 60,00 | 313,00 | 320,00 |  |  | 1 363,00 |  |  |
|  | И. о. Главы Емельяновского района |  |  |  |  |  |  |  | И.Е. Белунова |  |  |  |