АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА

- КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2019                                     пгт Емельяново                                          №  2852

Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на  2020-2022 годы

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», протоколами общих собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов, протоколом заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Красноярского края от 10.10.2019 №138,Уставом Емельяновского района, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на 2020 – 2022 годы, согласно Приложению №1, Приложению №2, Приложению №3.

2. Постановление от 04.04.2016 года № 471 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на  2020-2022 годы», постановление от 24.09.2019 №2324 «О внесении изменений в постановление администрации Емельяновского района от 04.04.2019 № 471 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на  2020-2022 годы» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Емельяновские веси».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы района Ларченко В.Д.

Глава  района                                                                                                Н.Н. Ганина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к постановлению администрации Емельяновского района Красноярского края от " 16 " 12 20119г. № 2852 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м |  | Источники финансирования |  |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  |  |  |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  | газоснабжения |  | холодного водоснабжения |  |  | водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Емельяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | пгт Емельяново, ул Комарова, д. 3 |  | 535,50 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 563340,65 |  |  |  |  |  |  | 563340,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 563340,65 |  |  |  |  |  |  | 563340,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 13 |  | 702,30 |  | Средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 738812,58 |  |  |  |  |  |  | 738812,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 738812,58 |  |  |  |  |  |  | 738812,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | пгт Емельяново, ул Новая, д. 14 |  | 721,30 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 758800,39 |  |  |  |  |  |  | 758800,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 758800,39 |  |  |  |  |  |  | 758800,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1051,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | с Шуваево, ул Зеленая, д. 1 |  | 721,90 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 5071989,99 |  |  | 5071989,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 5071989,99 |  |  | 5071989,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 7025,89 |  |  | 7025,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 7025,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | с Шуваево, ул Просвещения, д. 6 |  | 363,30 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 2552505,84 |  |  | 2552505,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 2552505,84 |  |  | 2552505,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 7025,89 |  |  | 7025,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 7025,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора |  | 3044,30 |  | Средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 9 685 449,45 |  |  | 7 624 495,83 |  |  |  | 2 060 953,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 9 685 449,45 |  |  | 7 624 495,83 |  |  |  | 2 060 953,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 3 181,50 |  |  | 2 504,52 |  |  |  | 676,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | X |  |
|  | Всего по Емельяновскому району |  | 3044,30 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 9 685 449,45 |  |  | 7 624 495,83 |  |  |  | 2 060 953,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт крыши |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  |  | газоснабжения |  |  |  | холодного водоснабжения |  |  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кв. м |  |  |  | ед. |  |  | п. м |  |  | п. м |  |  |  | п. м |  |  |  | п. м |  |  | п. м |  |  | кв. м |  | кв. м |  | куб. м |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| Емельяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | пгт Емельяново, ул Комарова, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | пгт Емельяново, ул Новая, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | пгт Емельяново, ул Новая, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | с Шуваево, ул Зеленая, д. 1 |  | 794,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | с Шуваево, ул Просвещения, д. 6 |  | 441,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по счету регионального оператора |  | 1235,00 |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по Емельяновскому району |  | 1235,00 |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глава Емельяновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н. Ганина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к постановлению администрации Емельяновского района Красноярского края от " 16 " 12 2019г. № 2852 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Емельяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | п. Минино, мкр. Геолог, д. 6 | 624,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 692 334,72 |  |  | 692 334,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 692 334,72 |  |  | 692 334,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 108,80 |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | п. Солонцы, ул. Новостроек, д. 2 | 1 284,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 134 534,63 |  |  |  |  | 1 134 534,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 134 534,63 |  |  |  |  | 1 134 534,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 883,25 |  |  |  |  | 883,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 883,25 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | пгт. Емельяново, ул. Новая, д. 1 | 388,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 430 657,92 |  |  | 430 657,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 430 657,92 |  |  | 430 657,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 108,80 |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | пгт. Емельяново, ул. Новая, д. 4 | 379,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 420 456,96 |  |  | 420 456,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 420 456,96 |  |  | 420 456,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 108,80 |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | пгт. Емельяново, ул. Новая, д. 10 | 849,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 942 147,36 |  |  | 942 147,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 942 147,36 |  |  | 942 147,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 108,80 |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | пгт. Емельяново, ул. Новая, д. 11 | 625,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 693 000,00 |  |  | 693 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 693 000,00 |  |  | 693 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 108,80 |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | пгт. Емельяново, ул. Новая, д. 12 | 629,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 697 989,60 |  |  | 697 989,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 697 989,60 |  |  | 697 989,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 108,80 |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | с. Совхоз Сибиряк, ул. Садовая, д. 10 | 572,88 | Средства собственников | минимальный размер взноса | 4 242 342,54 | 4 242 342,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 242 342,54 | 4 242 342,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 405,29 | 7405,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7405,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 5353,58 | средства собственников | минимальный размер взноса | 9 253 463,73 | 4 242 342,54 |  | 3 876 586,56 |  | 1 134 534,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 9 253 463,73 | 4 242 342,54 |  | 3 876 586,56 |  | 1 134 534,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1728,46 | 792,43 |  | 724,11 |  | 211,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Всего по Емельяновскому району | 5353,58 | Средства собственников | минимальный размер взноса | 9 253 463,73 | 4 242 342,54 |  | 3 876 586,56 |  | 1 134 534,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 9 253 463,73 | 4 242 342,54 |  | 3 876 586,56 |  | 1 134 534,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1728,46 | 792,43 |  | 724,11 |  | 211,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Емельяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | п. Минино, мкр. Геолог, д. 6 |  |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | п. Солонцы, ул. Новостроек, д. 2 |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | пгт. Емельяново, ул. Новая, д. 1 |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | пгт. Емельяново, ул. Новая, д. 4 |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | пгт. Емельяново, ул. Новая, д. 10 |  |  | 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | пгт. Емельяново, ул. Новая, д. 11 |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | пгт. Емельяново, ул. Новая, д. 12 |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | с. Совхоз Сибиряк, ул. Садовая, д. 10 | 602,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 602,00 |  | 935,00 |  | 160,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Емельяновскому району | 602,00 |  | 935,00 |  | 160,00 |  |  |  |  |  |
|  | Глава Емельяновского района |  |  |  |  |  |  | Н.Н. Ганина |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к постановлению администрации Емельяновского района Красноярского края от " 16 " 12 2019г. № 2852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома |  | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м |  | Источники финансирования |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | газоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |
| Емельяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | д. Таскино, ул. Школьная, д. 1 |  | 2 522,20 |  | Средства собственников | минимальный размер взноса |  | 5 415 970,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 415 970,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 5 415 970,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 415 970,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 147,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 147,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 147,32 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | п. Минино, ул. Таежная, д. 11 |  | 397,10 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 3 628 588,61 |  | 3 628 588,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 3 628 588,61 |  | 3 628 588,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 9 137,72 |  | 9137,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 9137,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | п. Солонцы, ул. Новостроек, д. 3 |  | 1 301,80 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 1 208 460,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208 460,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 1 208 460,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208 460,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | п. Солонцы, ул. Новостроек, д. 4 |  | 2 716,90 |  | Средства собственников | минимальный размер взноса |  | 2 522 098,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 522 098,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 2 522 098,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 522 098,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | п. Солонцы, ул. Новостроек, д. 5 |  | 3 361,80 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 3 120 758,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 120 758,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 3 120 758,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 120 758,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | пгт. Емельяново, ул. Спортивная, д. 1А |  | 879,30 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 7 298 647,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 298 647,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 7 298 647,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 298 647,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 8 300,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 300,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 300,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | пгт. Емельяново, ул. СПТУ-81, д. 2 |  | 925,10 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 11 089 812,02 |  | 11 089 812,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 11 089 812,02 |  | 11 089 812,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 11 987,69 |  | 11 987,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 11 987,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | с. Еловое, ул. Гурского, д. 1 |  | 735,50 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 8 816 946,00 |  | 8 816 946,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 8 816 946,00 |  | 8 816 946,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 11 987,69 |  | 11 987,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 11 987,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по счету регионального оператора |  | 12839,70 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 43 101 282,52 |  | 23 535 346,63 |  |  |  |  |  |  | 7 298 647,24 |  | 6 851 318,15 |  |  |  |  |  | 5 415 970,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 43 101 282,52 |  | 23 535 346,63 |  |  |  |  |  |  | 7 298 647,24 |  | 6 851 318,15 |  |  |  |  |  | 5 415 970,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 356,88 |  | 1 833,01 |  |  |  |  |  |  | 568,44 |  | 533,60 |  |  |  |  |  | 421,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  |
|  |  | Всего по Емельяновский муниципальный район |  | 12839,70 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 43 101 282,52 |  | 23 535 346,63 |  |  |  |  |  |  | 7 298 647,24 |  | 6 851 318,15 |  |  |  |  |  | 5 415 970,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 43 101 282,52 |  | 23 535 346,63 |  |  |  |  |  |  | 7 298 647,24 |  | 6 851 318,15 |  |  |  |  |  | 5 415 970,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 356,88 |  | 1833,01 |  |  |  |  |  |  | 568,44 |  | 533,60 |  |  |  |  |  | 421,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | газоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | водоотведения |  |  |  |  |  |
|  |  | кв. м |  | ед. | п. м |  | п. м |  | п. м |  | п. м |  | п. м |  | кв. м |  | кв. м | куб.м |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Емельяновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Таскино, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836,00 |  |  |  |
| 1.2 | п. Минино, ул. Таежная, д. 11 | 292,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | п. Солонцы, ул. Новостроек, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | п. Солонцы, ул. Новостроек, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | 286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | пгт. Емельяново, ул. Спортивная, д. 1А |  |  |  |  |  | 223,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | пгт. Емельяново, ул. СПТУ-81, д. 2 | 879,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | с. Еловое, ул. Гурского, д. 1 | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | п. Солонцы, ул. Новостроек, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 1721,83 |  |  |  |  | 223,00 |  | 1296,00 |  |  |  |  |  | 836,00 |  |  |  |
|  | Всего по Емельяновскому муниципальному району | 1721,83 |  |  |  |  | 223,00 |  | 1296,00 |  |  |  |  |  | 836,00 |  |  |  |

|  | Глава Емельяновского района |  |  |  |  |  | Н.Н. Ганина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |