АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

- КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2024                                      пгт  Емельяново                                           № 1920

О внесении изменений  в постановление  администрации Емельяновского района от 01.11.2013 № 2470 «Об утверждении муниципальной программы Емельяновского района  «Развитие транспорта в Емельяновском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Емельяновского района, постановлением администрации Емельяновского района от 29.08.2016 № 997 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Емельяновского района, их формирования и реализации», распоряжением  администрации Емельяновского района от 16.10.2023 №428р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Емельяновского района», администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации Емельяновского района от 01.11.2013 № 2470 «Об утверждении муниципальной программы Емельяновского района «Развитие транспорта в Емельяновском районе» (в ред. от 27.08.2024 № 1626) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Емельяновские веси»	и размещению в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Емельяновского района https://emelyanovskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя Главы района по жилищно-коммунальным и инфраструктурным вопросам Егорова Ю.В.

4. Постановление вступает в силу  в  день,  следующий за днем  его официального опубликования в газете «Емельяновские веси».

Глава района                                                                                                  С.В. Дамов

- Приложение

- к постановлению администрации Емельяновского района

- от  18.09.2024 №  1920

- Приложение

- к постановлению администрации Емельяновского района

- от  01.11.2013г.  №  2470

Муниципальная программа Емельяновского района

«Развитие транспорта в Емельяновском районе»

1. Паспорт муниципальной программы Емельяновского района

«Развитие транспорта в Емельяновском районе»

| Наименование муниципальной программы Емельяновского района | - «Развитие транспорта в Емельяновском районе» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы Емельяновского района | - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации Емельяновского района от 29.08.2016 №997 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Емельяновского района, их формирования и реализации» (в ред. постановления от 31.10.2022 №2356); Распоряжение администрации Емельяновского района от 16.10.2023 №428р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Емельяновского района» (в ред. распоряжения от 24.06.2024 №147р) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Емельяновского района | - Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" |
| Соисполнители муниципальной программы Емельяновского района | - - Администрация Емельяновского района; - - Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района»; - Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края»; - Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края» |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Емельяновского района | - Подпрограмма: - 1. «Дороги Емельяновского района»; - 2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» - Отдельное мероприятие: - 1. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой - интенсивностью пассажиропотока». - 2. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам» |
| Цель муниципальной программы Емельяновского района | - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы Емельяновского района | - 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района; - 2. Обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних; - 3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района; - 4. Обеспечение конкурентной среды в организации работ по выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Емельяновском районе |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Емельяновского района | - 2014-2030 годы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы Емельяновского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Емельяновского района | - приведен в приложении к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы | - Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 195 272,59302 тыс. рублей, из них: - в 2014 году – 69 740,026 тыс. рублей; - в 2015 году – 101 949,952 тыс. рублей; - в 2016 году – 80 465,070 тыс. рублей; - в 2017 году – 90 177,742 тыс. рублей; - в 2018 году – 90 592,63602 тыс. рублей; - в 2019 году – 86 509,59289 тыс. рублей; - в 2020 году – 93 106,06600 тыс. рублей; - в 2021 году – 83 570,19337 тыс. рублей; - в 2022 году – 92 939,18913 тыс. рублей; - в 2023 году – 110 760,20152 тыс. рублей; - в 2024 году – 230 258,32409 тыс. рублей; - в 2025 году – 32 601,80000 тыс. рублей; - в 2026 году – 32 601,80000 тыс. рублей. - в том числе: - средства федерального бюджета – 68 479,57599 тыс.рублей, из них: - в 2024 году – 68 479,57599 тыс.рублей. - средства краевого бюджета – 561 125,30069 тыс. рублей, из них: - в 2014 году – 4 588,513 тыс. рублей; - в 2015 году – 50 481,174 тыс. рублей; - в 2016 году – 67 591,399 тыс. рублей; - в 2017 году – 65 155,415 тыс. рублей; - в 2018 году – 71 321,57126 тыс. рублей; - в 2019 году – 66 558,17988 тыс. рублей; - в 2020 году – 66 273,18000 тыс. рублей; - в 2021 году – 57 976,45308 тыс. рублей; - в 2022 году – 42 373,13864 тыс. рублей; - в 2023 году – 34 456,87930 тыс. рублей; - в 2024 году – 34 349,39753 тыс. рублей. - средства районного бюджета – 224 913,67047 тыс. рублей, из них: - в 2014 году – 62 780,364 тыс. рублей; - в 2015 году – 49 021,189 тыс. рублей; - в 2016 году – 12 270,413 тыс. рублей; - в 2017 году – 6 206,488 тыс. рублей; - в 2018 году – 6 178,31268 тыс. рублей; - в 2019 году – 9 569,36996 тыс. рублей; - в 2020 году – 10 757,600 тыс. рублей; - в 2021 году – 10 593,91511 тыс. рублей; - в 2022 году – 10 683,5991 тыс. рублей; - в 2023 году – 10 704,07962 тыс. рублей; - в 2024 году – 12 196,940 тыс. рублей; - в 2025 году – 11 975,700 тыс. рублей; - в 2026 году – 11 975,700 тыс. рублей. - средства дорожного фонда – 305 147,20976 тыс. рублей, из них: - в 2017 году – 17 817,569 тыс. рублей; - в 2018 году – 11 539,84678 тыс. рублей; - в 2019 году – 9 925,96373 тыс. рублей; - в 2020 году – 15 214,36000 тыс. рублей; - в 2021 году – 14 129,92122 тыс. рублей; - в 2022 году – 39 205,68896 тыс. рублей; - в 2023 году – 61 922,03473 тыс. рублей; - в 2024 году – 94 139,62534 тыс. рублей; - в 2025 году – 20626,10000 тыс. рублей; - в 2026 году – 20626,10000 тыс. рублей. - средства бюджетов поселений – 32 282,70811 тыс. рублей, из них: - в 2014 году– 29,144 тыс. рублей; - в 2015 году – 1 465,466 тыс. рублей; - в 2016 году – 603,258 тыс. рублей; - в 2017 году – 998,270 тыс. рублей; - в 2018 году – 1 552,90530 тыс. рублей; - в 2019 году – 456,07932 тыс. рублей; - в 2020 году – 860,92600 тыс. рублей; - в 2021 году – 869,90396 тыс. рублей; - в 2022 году – 676,76243 тыс. рублей; - в 2023 году – 3 677,20787 тыс. рублей; - в 2024 году – 21092,78523 тыс. рублей. - внебюджетные средства – 3324,128 тыс. рублей, из них: - в 2014 году – 2342,005 тыс. рублей; - в 2015 году – 982,123 тыс. рублей. |

2. Характеристика текущего состояния в сфере транспорта с указанием основных показателей социально-экономического развития Емельяновского района

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Емельяновского района.

Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни требует нового уровня обеспечения транспортного обслуживания населения. Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин:

активная автомобилизация населения;

возросшие услуги легкового такси.

Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергию.

К вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района. На территории  Емельяновского района в 2015, 2016 году услуги по внутрирайонным автотранспортным пассажироперевозкам  оказывали ИП Никитин, ООО «ЯрБус» и ОАО "Техник", в 2017 году ИП Никитин, ООО «ЯрБус», ОАО «Техник» и ООО «КПАТП», в 2018 году ООО «КПАТП», ИП Никитина М.П., ООО «Контур», ИП Семин В.В., в 2019 году ООО «Контур», ИП Семин В.В., ИП Марусенцев А.Б., с 2020 года по 2023 год услуги оказывают ООО «Контур», ИП Марусенцев А.Б.

В соответствии с Реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Емельяновского района, 2015, 2016 году количество автобусных маршрутов составило 13 единиц из них 6 автобусных маршрутов городского и пригородного сообщения. В 2017 году количество автобусных маршрутов составляло 17 единиц, из них 2 маршрута городского   сообщения в пгт.Емельяново, 15 маршрутов пригородного сообщения. В период с 2018 по 2022 год количество автобусных маршрутов составило 16 единиц, из них 2 маршрута городского   сообщения в пгт.Емельяново, 14 маршрутов пригородного сообщения. Протяженность маршрутов городского, пригородного сообщения  в 2018 году составила   537,52 тыс. км., в 2019 году – 533,275 тыс. км., в 2020 году – 533,24 тыс.км., в 2021г. – 533,26 тыс.км., в 2022г. – 533,95 тыс.км, в 2023г. – 533,88 тыс.км.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)» за 2015 год составляет 1,62%, в 2016 году 1,6%, в 2017 году 1,58%, в 2018 году 1,55%, в 2019 году 1,56%, в 2020 году 1,57%, в 2021 году  3,38%, в 2022 году 5,62%, в 2023 году 6,07%.

Транспортная подвижность населения в 2015 году составила 0,32 поездок/чел., в 2016 году – 0,22 поездок/чел., в 2017 году – 0,16 поездок/чел., в 2018 году – 0,14 поездок/чел., в 2019 году данный показатель составил 0,14 поездок/чел., в 2020 году данный показатель составил 0,18 поездок/чел., в 2021 году - данный показатель составил 0,12 поездок/чел., в 2022 году - данный показатель составил 0,13 поездок/чел, в 2023 году - данный показатель составил 0,13 поездок/чел.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Емельяновского района по состоянию на 01 января 2015 года составила 127,61 км., 2016 –127,61 км., 2017 –127,61 км., 2018 –127,61 км., 2019 –127,61 км., 2020 –127,61 км., 2021–127,2 км., на 2022–129,51 км, на 2023–131,91 км. Вышеуказанные дороги не имеют  правоустанавливающих документов. В условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в 2015 году составила 84,2 км, что на 14,5% меньше, чем в 2014г году, в 2016 году составила 97,72, что на 16,1%  выше, чем в 2015 году, в 2017 году составила 82,5 км, что на 15,6 % меньше, чем в 2016 году., в 2018 году составила 64,8 км, что на 21,5 % меньше, чем в 2017 году, в 2019 году данный показатель составил 60,6 км, что на 6,5 % меньше, чем в 2018 году, в 2020 году данный показатель составил 48,4 км, что на 20,1 % меньше, чем в 2019 году., в 2021 году данный показатель составил 69,7 км, что на 44,01 % больше , чем в 2020 году, в 2022 году данный показатель составил 53,7 км, что на 23,0 % меньше , чем в 2021 году, в 2023 году данный показатель составил 51,0 км, что на 5,0 % меньше , чем в 2022 году.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 году составила 79,8%, что на 7,1% меньше чем в 2014 году, в 2016 году составила 76,16%, что на 4,6% меньше чем в 2015 году, в 2017 составила 64,65%, что на 15,1% меньше чем в 2016 году, в 2018 году составила 50,7%, что на 21,6% меньше чем в 2017 году, в 2019 году данный показатель составил 47,5%, что на 6,3% больше чем в 2018 году, в 2020 году данный показатель составил 37,93%, что на 9,57% меньше  чем в 2019 году., в 2021 году данный показатель составил 53,82%, что на 41,9% больше   чем в 2020 году., в 2022 году данный показатель составил 41,47%, что на 7,1% меньше чем в 2021 году, в 2023 году данный показатель составил 38,67%, что на 6,8% меньше чем в 2022 году.

Доля протяженности  автомобильных дорог  общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному  ремонту,  в общей протяженности сети в 2017 году составила 2,8%, что на 3,7% выше по отношению к 2016 году, в 2018 году составила 3,8%, что на 35,7% выше по отношению к 2017 году, в 2019 году данный показатель составил 4,3%, что на 13,2% выше по отношению к 2018 году, в 2020 году данный показатель составил 1,72%, что на 11,48% ниже по отношению к 2019 году, в 2021 году данный показатель составил 2,94%, что на 70,93% больше  по отношению к 2020 году, в 2023 году данный показатель составил 2,05%.

Финансирование дорожных работ из районного бюджетов практически 
не осуществляется и носит разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях устранения предписаний надзорных органов, при условии незначительных затрат.

В сложившихся условиях в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, их развития в районе, программой предусматривается участие района в получении субсидий муниципальными образованиями Красноярского края на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения.

В результате недостаточного ежегодного финансирования работ 
по содержанию, текущему ремонту и модернизации ухудшается транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети автомобильных дорог местного значения, основной задачей, стоящей перед районом, является обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, увеличение грузоподъемности и объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к увеличению интенсивности движения и осевых нагрузок. Это обуславливает неотложную потребность в развитии, совершенствовании и модернизации сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с темпами социально-экономического развития и автомобилизации района.

Формирование транспортной доступности территорий района является ключевой основой развития района.  Путем сохранности сети автомобильных дорог будут созданы условия для свободного передвижения людей и грузов по территории Емельяновского района.

Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них обеспечивается приведением сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в проезжее состояние, что позволит повысить уровень безопасности жизни населения района.

В результате уровень оказываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, безопасности и доступности, автомобильных дорог существенно повысится.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере транспорта, описание основных целей и задач программы, тенденции развития в сфере транспорта

Муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной и муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в следующих документах:

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2018 N 1-р «Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы»;

Решение Емельяновского районного Совета депутатов от 23.12.2020 №5-22р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития  Емельяновского района до 2030 года».

В соответствии с приоритетами определены цели программы:

Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Достижение цели обеспечивается, решением следующих задач:

- 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района;

- 2. Обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних;

- 3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

- 4.Обеспечение конкурентной среды в организации работ по выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Емельяновском районе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере транспорта на территории Емельяновского района

Конечными результатами реализации программы являются:

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения района  в перевозках грузов (товаров) и людей и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства.

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач;

решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения;

заключение муниципальных контрактов.

В результате реализации программы в районе должны быть достигнуты следующие показатели:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (2024 году – 51,0 км, 2024 – 51,0 км., 2025 – 51,0);

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (в 2024 году – 38,66%, в 2024 – 38,66%, в 2025 – 38,66%);

Количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории Емельяновского района: (2024 году – 19475 нарушений ПДД, в 2025 – 19377 нарушений ПДД, 2026 году – 19223 нарушений ПДД);

Транспортная подвижность населения: (2024 году – 0,14 поездок/чел., 2025 году – 0,13 поездок/чел., 2026 – 0,13 поездок/чел).

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы

Решение задач муниципальной программы достигается реализацией подпрограммы и отдельным мероприятием.

Подпрограмма «Дороги Емельяновского района»

(приложение №1 к муниципальной программе)

В связи с тем, что автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог, в результате недостаточного ежегодного финансирования работ по содержанию, текущему ремонту и модернизации ухудшается транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети автомобильных дорог местного значения, основной целью подпрограммы является:  обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения района;

- 2. Обеспечение осуществления дорожной деятельности органами местного самоуправления муниципальных образований Емельяновского района в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2026 годы.

Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

(приложение №2 к муниципальной программе)

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием, существующей дорожно – транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

За 2017 год на территории Емельяновского района зарегистрировано нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД) – 22078, за 2018 год – 21512  (в 2016 году - 20816). ДТП  с участием несовершеннолетних – 23 происшествия (в 2016 году - 24), в которых  погиб 1 ребенок и 25 детей получило ранений различной степени тяжести, в 2018 году – 27 происшествий, где погиб 1 ребенок (в 2016 году погибло 2 ребенка и 29 получило ранений различной степени тяжести). За 2019 год на территории Емельяновского района зарегистрировано нарушений ПДД – 19833. ДТП с участием несовершеннолетних – 24, в которых  погиб 1 ребенок и 25 детей получило ранений различной степени тяжести, в 2018 году – 27 происшествий, где погиб 1 ребенок. За 2020 год на территории Емельяновского района зарегистрировано нарушений ПДД -12480, что на 7353 единицы меньше, чем в 2019 году, ДТП с участием несовершеннолетих-20, в которых погибло 6 детей. За 2021 год на территории Емельяновского района зарегистрировано нарушений ПДД -19843, что на 7363 единицы больше , чем в 2020 году, ДТП с участием несовершеннолетих-17. За 2022 год на территории Емельяновского района зарегистрировано нарушений ПДД -19671, что на 172 единицы меньше, чем в 2021 году, ДТП с участием несовершеннолетих-14. Число погибших в ДТП – 19 человек, из них детей-0. За 2023 год на территории Емельяновского района зарегистрировано нарушений ПДД -18542, что на 1129  единицы меньше, чем в 2022 году, ДТП с участием несовершеннолетих-37. Число погибших в ДТП – 11 человек, из них детей-3.

Самым распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, превышение установленной скорости движения, несоблюдение скорости конкретным условиям, нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу движения.

Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения на дорогах.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в  сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;

2. Совершенствование системы профилактики детского дорожно – транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы: 2019-2026 годы.

Отдельное мероприятие муниципальной программы «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом  по муниципальным  маршрутам  с небольшой интенсивностью  пассажиропотока» (приложение №3 к муниципальной программе)

В соответствии с законом Красноярского края №10-4765 от 10.06.2010г. «О передаче административно – территориальных единиц и территориальных единиц Красноярского края» в районе 64 населенных пункта, из них в 2015,2016 году 17 населенных пунктов не обеспечены регулярным автобусным и (или) железнодорожным сообщением с административным центром района, среднегодовая численность населения, которых составляет 778 человек, в 2017 году 787 человек, в 2018 году 813 человек., в 2019 году 861 человек, в 2020 году 1972 человек, в 2021 году 2019 человек. В 2022 году 20 населенных пунктов не обеспечены регулярным автобусным и (или) железнодорожным сообщением с административным центром района, среднегодовая численность населения, которых составляет 3039 человек. В 2023 году 20 населенных пунктов не обеспечены регулярным автобусным и (или) железнодорожным сообщением с административным центром района, среднегодовая численность населения, которых составляет 3293 человек.

В связи с отсутствием транспортного сообщения населенных пунктов с районным центром в администрацию Емельяновского района неоднократно поступают обращения от жителей  района по вопросам открытия новых маршрутов, продления и изменения схем движения.

Цель отдельного мероприятия: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

Показатели результативности в период 2024-2026 года составят:

-  Количество поездок – 6986 единиц;

- Объем субсидии на 1 пассажира – 155,24 руб./пасс;

- Объем субсидий на 1 км. – 46,21руб./км.

Перечень и значения показателей результативности отдельного мероприятия представлены в приложении к отдельному мероприятию.

Срок реализации отдельного мероприятия: 2017-2026 годы.

Администрация Емельяновского района, как исполнитель отдельного мероприятия, осуществляет:

планирование реализации отдельного мероприятия;

мониторинг эффективности реализации отдельного мероприятия
и расходования выделяемых бюджетных средств;

внесение предложений о корректировке отдельного мероприятия
в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Емельяновского района.

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем отдельного мероприятия, заключается в реализации организационных, экономических, правовых механизмов, представленных в следующих нормативных правовых актах:

постановление администрации Емельяновского района Красноярского края от 10.03.2017 № 382 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Емельяновского района»;

постановление администрации Емельяновского района Красноярского края от 15.03.2017 №389 «Об утверждении Порядка  и условий предоставления  из районного бюджета и  возврата в районный бюджет субсидий  юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений)  и индивидуальным  предпринимателям в целях  возмещения  недополученных доходов и (или)  финансового  обеспечения (возмещения) затрат, возникающих  в связи  с  регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом  по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью  пассажиропотока ».

Отдельное мероприятие муниципальной программы «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам» (приложение №4 к муниципальной программе)

В 2023 году на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования Емельяновский район Красноярского края с ООО «Контур»,  ИП Марусенцев А.Б..

Цель отдельного мероприятия: Обеспечение конкурентной среды в организации работ по выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Емельяновском районе.

Показатель результативности в 2024 году составит:

-  количество заключенных муниципальных контрактов конкурентным способом – 4 единицы.

Перечень и значения показателей результативности отдельного мероприятия представлены в приложении к отдельному мероприятию.

Срок реализации отдельного мероприятия: 2021-2026 годы.

Администрация Емельяновского района, как исполнитель отдельного мероприятия, осуществляет:

планирование реализации отдельного мероприятия;

мониторинг эффективности реализации отдельного мероприятия
и расходования выделяемых бюджетных средств;

внесение предложений о корректировке отдельного мероприятия
в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Емельяновского района.

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем отдельного мероприятия, заключается в реализации организационных, экономических, правовых механизмов, представленных в следующих нормативных правовых актах:

Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

6. Основные меры правового регулирования в сфере транспорта, направленные на достижение цели и (или) задач муниципальной программы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Основных мер правового регулирования  в сфере транспорта, направленных на достижение цели и (или) задачи муниципальной программы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов не предусмотрено.

7. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Емельяновского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

- Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Емельяновского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, приведен в приложении №5  к программе.

8. Информация по ресурсному обеспечению программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, в разрезе подпрограмм муниципальной программы района, отдельных мероприятий муниципальной программы района), в соответствии с приложением № 6 к настоящей программе.

Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы (средства районного бюджета, в том числе средства, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и т.д.) в соответствии с приложением № 7 к настоящей программе.

9. Информация о мероприятиях направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Программа не содержит мероприятий направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

10. Информация о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Емельяновского района

Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований района в подпрограмме «Дороги Емельяновского района» по следующим направлениям:

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений, входящих в состав Емельяновского района, на оформление права муниципальной собственности муниципальных образований района на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены за счет средств дорожного фонда Емельяновского района утвержденный Решением Емельяновского районного Совета депутатов Красноярского края от 22.03.2023 №32-278Р.

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений входящих в состав Емельяновского района, на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Емельяновского района утвержденный Решением Емельяновского районного Совета депутатов Красноярского края от 24.02.2022 №20-131Р.

Порядок предоставления субсидий бюджетам поселений, входящим в состав Емельяновского района, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Емельяновского района утвержденный Решением Емельяновского районного Совета депутатов Красноярского края от 29.03.2024 №42-379Р.

11. Информация о реализации мероприятий в рамках государственно-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач муниципальной программы

Программа не содержит мероприятий, реализация которых осуществляется в рамках государственно-частного партнерства.

12. Информация о реализации инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств районного бюджета

Программа не содержит инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств районного бюджета.

13. Информация о наличии в программе мероприятий, направленных на развитие сельских территорий

Программа не содержит мероприятий, направленных на развитие сельских территорий.

14. Информация о наличии в программе бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Емельяновского района, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

Программа не содержит бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Емельяновского района длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Приложение к паспорту муниципальной программы Емельяновского района

«Развитие транспорта в Емельяновском районе»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Емельяновского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы   Емельяновского района

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измере-ния | Год, предшествующий реализации программы 2013 | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |
| 1 | Цель 1 Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км. | 98,5 | 98,5 | 84,2 | 97,72 | 82,5 |  | 64,8 | 60,6 |  | 48,4 | 69,70 | 53,70 | 51,00 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 89,8 | 85,9 | 79,8 | 76,16 | 64,65 |  | 50,7 | 66,77 |  | 37,93 | 53,82 | 41,47 | 38,67 | 38,66 | 38,66 | 38,66 | 38,66 |
| 1.3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, в общей протяженности сети | % |  |  | 3,1 | 2,7 | 2,8 |  | 3,8 | 4,3 |  | 1,72 | 2,94 |  | 2,05 | 2,02 |  |  |  |
| 1.4. | Количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории Емельяновского района | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 19833 |  | 12480 | 19843 | 19671 | 18542 | 19475 | 19377 | 19223 | 19068 |
| 1.5. | Транспортная подвижность населения | поездок/чел. | 0,23 | 0,23 | 0,32 | 0,22 | 0,16 |  | 0,14 | 0,14 |  | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 1.6. | Доля заключенных муниципальных контрактов конкурентным способом | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Доля объектов дорожного хозяйства, на которых проведено оформление права муниципальной собственности Емельяновского района на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,8 | 100 |  |  |  |

Приложение № 1

к муниципальной программе Емельяновского района «Развитие транспорта в Емельяновском районе»

Подпрограмма

«Дороги Емельяновского района»

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Дороги Емельяновского района» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспорта в Емельяновском районе» |
| Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации Емельяновского района, казенные учреждения района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края". |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края". Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края». Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района. Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения района; - 2. Обеспечение осуществления дорожной деятельности органами местного самоуправления муниципальных образований Емельяновского района в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы приведены в приложении №1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2026 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | - Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 259 313,58409 тыс. рублей, из них: - в 2024 году – 218 061,38409 тыс. рублей; - в 2025 году – 20 626,1 тыс. рублей; - в 2026 году – 20 626,1 тыс. рублей. - средства дорожного фонда – 135 391,82534 тыс. рублей, из них: - в 2024 году – 94 139,62534 тыс. рублей; - в 2025 году – 20 626,1 тыс. рублей; - в 2026 году – 20 626,1 тыс. рублей. - средства федерального бюджета – 68 479,57599 тыс. рублей, из них: - в 2024 году – 68 479,57599 тыс. рублей. - средства краевого бюджета – 34 349,39753 тыс. рублей, из них: - в 2024 году – 34 349,39753 тыс. рублей. - средства бюджета поселений – 21 092,78523 тыс. рублей, из них: - в 2024 году – 21 092,78523 тыс. рублей. |

2. Мероприятия подпрограммы

Мероприятие 1.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда Емельяновского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Срок реализации мероприятия 2024-2026 годы.

Общий объем расходов на реализацию мероприятия 1.1.1. составляет 26 949,9 тыс. рублей, в том числе:

- в 2024 году – 8 983,3 тыс. рублей;

- в 2025 году – 8 983,3 тыс. рублей;

- в 2026 году – 8 983,3 тыс. рублей.

в том числе:

средства дорожного фонда Емельяновского района – 26 949,9 тыс. рублей:

- в 2024 году – 8 983,3 тыс. рублей;

- в 2025 году – 8 983,3 тыс. рублей;

- в 2026 году – 8 983,3 тыс. рублей.

Мероприятие 1.1.2. Оформление права муниципальной собственности Емельяновского района на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены, за счет дорожного фонда Емельяновского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края».

Срок реализации мероприятия 2024 год.

Общий объем расходов на реализацию мероприятия 1.1.2. составляет 110,0 тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 110,0  тыс. рублей.

в том числе:

средства дорожного фонда Емельяновского района – 110,0 тыс. рублей:

2024 год -  110,0 тыс. рублей.

Мероприятие 1.1.3. Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края.

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии

администрации Емельяновского района Красноярского края».

Срок реализации мероприятия 2024 год.

Общий объем расходов на реализацию мероприятия 1.1.3. составляет 6046,10644 тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 6046,10644 тыс. рублей.

в том числе:

средства дорожного фонда Емельяновского района – 6046,10644тыс. рублей:

2023 год –  6046,10644 тыс. рублей.

Мероприятие 1.1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам, за счет средств дорожного фонда Емельяновского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Срок реализации мероприятия 2024 год.

Общий объем расходов на реализацию мероприятия 1.1.4. составляет 6164,41082  тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 6164,41082 тыс. рублей.

в том числе:

средства дорожного фонда Емельяновского района – 6164,41082 тыс. рублей:

2024 год – 6164,41082 тыс. рублей.

Мероприятие 1.1.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Емельяновского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Срок реализации мероприятия 2024 год.

Общий объем расходов на реализацию мероприятия 1.1.5. составляет 8411,39008 тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 8411,39008  тыс. рублей.

в том числе:

средства дорожного фонда Емельяновского района – 8411,39008 тыс. рублей:

2024 год – 8411,39008 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2.1.Содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет  средств дорожного фонда Емельяновского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края».

Срок реализации мероприятия 2024-2026 годы.

Общий объем расходов на реализацию мероприятия 1.2.1. составляет 37 575,2 тыс. рублей, в том числе:

- в 2024 году – 14 289,6 тыс. рублей;

- в 2025 году – 11 642,8 тыс. рублей;

- в 2026 году – 11 642,8 тыс. рублей.

в том числе:

средства дорожного фонда Емельяновского района – 37 575,2 тыс. рублей:

- в 2024 году – 14 289,6 тыс. рублей;

- в 2025 году – 11 642,8 тыс. рублей;

- в 2026 году – 11 642,8 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2.2. Субсидии бюджетам поселений на оформление права муниципальной собственности муниципальных образований района на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены, за счет дорожного фонда Емельяновского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края».

срок реализации мероприятия 2024 год.

Общий объем расходов на реализацию мероприятия 1.2.2. составляет 3129,8 тыс. рублей, в том числе:

- в 2024 году – 3129,8  тыс. рублей.

в том числе:

средства дорожного фонда Емельяновского района – 3129,8 тыс. рублей:

- в 2024 году – 3129,8 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2.3. Субсидии бюджетам поселений района на  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств дорожного фонда Емельяновского района

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» в сумме 47 005,018 тыс.рублей, Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» в сумме 17 529,32269 тыс.рублей.

Срок реализации мероприятия 2024 год.

Общий объем расходов на реализацию мероприятия 1.2.3. составляет 64 534,34069 тыс. рублей, в том числе:

- в 2024 году – 64 534,34069 тыс. рублей.

в том числе:

средства дорожного фонда Емельяновского района – 47 005,018 тыс. рублей:

- в 2024 году –тыс. рублей.

средства бюджетов поселений – 17 529,32269  тыс. рублей:

в 2024 году – 17 529,32269  тыс. рублей

Мероприятие 1.2.4. Осуществление переданных поселениями полномочий по проведению лабораторных исследований качества покрытия из асфальтно-бетонной смеси при производстве дорожных работ.

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Срок реализации мероприятия 2024 год.

Общий объем расходов на реализацию мероприятия 1.2.4. составляет 516,5 тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 516,5 тыс. рублей.

в том числе:

средства бюджета поселений – 516,5 тыс. рублей:

2024 год - 516,5 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2.5. Осуществление технического надзора и юридического сопровождения при выполнении работ по ремонту дорог местного значения.

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Срок реализации мероприятия 2024 год.

Общий объем расходов на реализацию мероприятия 1.2.5. составляет 979,458 тыс. рублей, в том числе:

2024 год  – 979,458 тыс. рублей.

в том числе:

средства бюджета поселений – 979,458 тыс. рублей:

2024 год  – 979,458 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2.6. Осуществление полномочий сельсовета Памяти 13 Борцов на реализацию мероприятий по оказанию услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту моста через р.Кача в п.Памяти 13 Борцов Емельяновского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Срок реализации мероприятия 2024 год.

Общий объем расходов на реализацию мероприятия 1.2.6. составляет 821,92267 тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 821,92267 тыс. рублей.

В том числе:

средства бюджета поселений – 821,92267  тыс. рублей:

2024 год – 821,92267 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Емельяновского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Срок реализации мероприятия 2024 год.

Общий объем расходов на реализацию мероприятия 1.2.7. составляет 30 780,07957 тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 30 780,07957   тыс. рублей.

в том числе:

средства краевого бюджета – 30 745,20932 тыс. рублей:

2024 год -  30 745,20932 тыс. рублей.

средства бюджета поселений – 34,87025 тыс. рублей:

2024 год - 34,87025 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2.8. Капитальный ремонт моста через р.Кача в п. Памяти 13 Борцов Емельяновского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии

администрации Емельяновского района Красноярского края».

Срок реализации мероприятия 2024 год.

Общий объем расходов на реализацию мероприятия 1.2.8. составляет 72 156,70350 тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 72 156,70350  тыс. рублей.

в том числе:

средства   федерального  бюджета – 68 479,57599 тыс. рублей:

2024 год – 68 552,51529 тыс. рублей.

средства краевого бюджета – 3 604,18821 тыс. рублей:

2024 год –  3 604,18821 тыс. рублей.

средства бюджетов поселений  – 72,9393 тыс. рублей:

2024 год –  72,9393 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2.9. Осуществление переданных Еловским сельсоветом полномочий по обустройству остановочного пункта с. Еловое.

Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии

администрации Емельяновского района Красноярского края».

Срок реализации мероприятия 2024 год.

Общий объем расходов на реализацию мероприятия 1.2.9. составляет 1 137,77232 тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 1 137,77232  тыс. рублей.

в том числе:

средства бюджета поселений – 1 137,77232 тыс. рублей:

2024 год – 1 137,77232 тыс. рублей.

3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителями подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения показателей результативности подпрограммы. Комплекс мер, осуществляемых исполнителями подпрограммы, заключается в реализации следующих организационных, экономических, правовых механизмов.

Главными распорядителями средств мероприятий подпрограммы являются:

Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края", Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края», Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района», Муниципальным казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края»

1. Мероприятие по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда Емельяновского района, предусмотренное п.п. 1.1.1. приложения №2 к подпрограмме, осуществляет Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края». Реализация указанного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2. Мероприятие по оформлению права муниципальной собственности Емельяновского района на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены, за счет дорожного фонда Емельяновского района п.п. 1.1.2. приложения №2 к подпрограмме, осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края». Реализация указанного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.  Мероприятие  по осуществлению дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края п.п. 1.1.3. приложения №2 к подпрограмме, осуществляет  Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края». Реализация указанного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. Мероприятие по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам, за счет средств дорожного фонда Емельяновского района п.п. 1.1.4. приложения №2 к подпрограмме, осуществляет  Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края». Реализация указанного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5. Мероприятие по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Емельяновского района п.п. 1.1.5. приложения №2 к подпрограмме, осуществляет Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края». Реализация указанного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", соглашением №27/С от 27.02.2024г. о предоставлении бюджету муниципального образования Емельяновский район Красноярского края из краевого бюджета субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет  средств дорожного фонда Красноярского края.

6. Мероприятие по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет  средств дорожного фонда Емельяновского района п.п. 1.2.1. приложения №2 к подпрограмме, осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края». Реализация указанного мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком предоставления распределения субсидий бюджетам поселений входящих в состав Емельяновского района, на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Емельяновского района утвержденным Решением Емельяновского районного Совета депутатов Красноярского края от 24.02.2022 №20-131Р.

7. Мероприятие по предоставлению субсидии бюджетам поселений на оформление права муниципальной собственности муниципальных образований района на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены предусмотренное п.п. 1.2.2. приложения №2 к подпрограмме, осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края», реализация указанного мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений, входящих в состав Емельяновского района, на оформление права муниципальной собственности муниципальных образований района на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены за счет средств дорожного фонда Емельяновского района утвержденным Решением Емельяновского районного Совета депутатов Красноярского края от 22.03.2023 №32-278Р.

8. Мероприятие по предоставлению субсидии бюджетам поселений района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств дорожного фонда Емельяновского района п.п. 1.2.3. приложения №2 к подпрограмме, осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края». Реализация указанного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Порядком предоставления субсидий бюджетам поселений, входящим в состав Емельяновского района, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Емельяновского района утвержденным Решением Емельяновского районного Совета депутатов Красноярского края от 29.03.2024 №42-379Р.

9. Мероприятие по осуществлению переданных поселениями полномочий по проведению лабораторных исследований качества покрытия из асфальтно-бетонной смеси при производстве дорожных работ п.п. 1.2.4. приложения №2 к подпрограмме, осуществляет Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края». Реализация указанного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", соглашениями, заключенными с муниципальными образованиями от 19.02.2024 года о передаче части полномочий муниципального образования Шуваевский, Солонцовский, Гаревский, Тальский, Устюгский сельсоветы Емельяновского района Красноярского края в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения муниципальному образованию Емельяновский район Красноярского края, соглашением от 29.02.2024 года о передаче части полномочий муниципального образования поселок Емельяново Емельяновского района Красноярского края в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения муниципальному образованию Емельяновский район Красноярского края.

10. Мероприятие по осуществлению технического надзора и юридического сопровождения при выполнении работ по ремонту дорог местного значения п.п. 1.2.5. приложения №2 к подпрограмме, осуществляет Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края». Реализация указанного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", соглашениями от 19.02.2024 года о передаче части полномочий муниципального образования Шуваевский, Солонцовский, Гаревский, Тальский, Устюгский сельсоветы Емельяновского района Красноярского края в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения муниципальному образованию Емельяновский район Красноярского края, соглашением от 29.02.2024 года о передаче части полномочий муниципального образования поселок Емельяново Емельяновского района Красноярского края в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения муниципальному образованию Емельяновский район Красноярского края.

11. Мероприятие по осуществлению полномочий сельсовета Памяти 13 Борцов на реализацию мероприятий по оказанию услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту моста через р.Кача в п.Памяти 13 Борцов Емельяновского района предусмотренное п.п. 1.2.6. приложения №2 к подпрограмме, осуществляет Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края». Реализация указанного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", соглашением от 09.06.2023 о передачи части полномочий муниципального образования сельсовет Памяти 13 Борцов Емельяновского района Красноярского края в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения муниципальному образованию Емельяновский район Красноярского края на 2023-2024 год.

12. Мероприятие по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения п.п. 1.2.7. приложения №2 к подпрограмме, осуществляет Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края». Реализация указанного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", соглашениями от 19.02.2024 года о передаче части полномочий муниципального образования Шуваевский, Солонцовский, Гаревский, Тальский, Устюгский сельсоветы Емельяновского района Красноярского края в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения муниципальному образованию Емельяновский район Красноярского края, соглашением от 29.02.2024 года о передаче части полномочий муниципального образования поселок Емельяново Емельяновского района Красноярского края в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения муниципальному образованию Емельяновский район Красноярского края.

13. Мероприятие по капитальному ремонту моста через р.Кача в п. Памяти 13 Борцов Емельяновского района предусмотренное п.п. 1.2.8. приложения №2 к подпрограмме, осуществляет Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края». Реализация указанного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", соглашением от 09.06.2023 о передачи части полномочий муниципального образования сельсовет Памяти 13 Борцов Емельяновского района Красноярского края в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения муниципальному образованию Емельяновский район Красноярского края на 2023-2024 год.

14. Мероприятие по капитальному осуществлению переданных Еловским сельсоветом полномочий по обустройству остановочного пункта с. Еловое предусмотренное п.п. 1.2.9. приложения №2 к подпрограмме, осуществляет Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края». Реализация указанного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", соглашением от 31.07.2024г. передачи части полномочий муниципального образования Еловский сельсовет Емельяновского района Красноярского края в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения муниципальному образованию Емельяновский район Красноярского края.

4. Управление подпрограммой и контроль

за исполнением подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края".

Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их выполнение, а также целевое использование средств, предусмотренных на их реализацию.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" путем осуществления полугодового мониторинга показателей результативности подпрограммы.

- Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" направляет отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района». Отчет о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным, годовой отчет - в срок не позднее 1 марта,  следующего за отчетным, по формам согласно приложениям N 10 - 13, 15 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ  Емельяновского района, их формирование и реализации, утвержденному Постановлением администрации Емельяновского района Красноярского края  от 29.08.2016 N 997.

- Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

- Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляет МКУ "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края".

- Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в соответствии с действующим законодательством.

- Внешний муниципальный финансовый контроль  за законностью использования средств краевого бюджета, результативностью использования средств районного бюджета осуществляет контрольно – счетный орган Емельяновского района, в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1

к подпрограмме «Дороги Емельяновского района»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию в общей протяженности сети | % | Ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог являющихся подъездами к садоводческим обществам, на которых проведены работы по ремонту | км | Ведомственная статистика | 2,710 | 0,875 |  |  |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог, общего пользования местного значения на которых выполнены ремонтные работы | км | Ведомственная статистика |  | 2,899 |  |  |
| 4 | Протяженность дорог района, на которых проведена паспортизация объектов дорожного хозяйства | км | Ведомственная статистика | 46,0 |  |  |  |
| 5 | Протяженность дорог, по которым оформлено право муниципальной собственности муниципального образования Емельяновский район на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены | км | Ведомственная статистика | 101,464 | 109,7 |  |  |
| 6 | Разработка проектно – сметной документации на объект | шт | Ведомственная статистика | 0 | 1 |  |  |
| Задача 2: Обеспечение осуществления дорожной деятельности органами местного самоуправления муниципальных образований Емельяновского района в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог, общего пользования местного значения городских и сельских поселений района, на которых выполнены работы по содержанию | км | Ведомственная статистика | 704,1 | 777,1 | 777,1 | 777,1 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог, общего пользования местного значения поселений района, на которых выполнены ремонтные работы | км | Ведомственная статистика | 7,156 | 6,256 |  |  |
| 3 | Протяженность дорог, по которым оформлено право муниципальной собственности муниципальных образований района на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены | км | Ведомственная статистика | 218,351 | 103,6 |  |  |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог по которым изготовлены технические паспорта автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно требованиям ГОСТ 33388-2015 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования Требования к проведению диагностики и паспортизации»" | км |  |  | 133,5 |  |  |
| 5 | Количество приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | ед. | Ведомственная статистика |  | 1 |  |  |

Приложение № 2 
к подпрограмме «Дороги

Емельяновского района»

Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы, (тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого на 2024-2026 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель подпрограммы 1: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда Емельяновского района | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | 132 | 0409 | 0810080340 | 244 | 8983,3 | 8983,3 | 8983,3 | 26949,9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда Емельяновского района: 2024 год – 131,91 км, 2025 год – 131,91 км, 2026 год – 131,91 км. |
| 1.1.2. | Оформление права муниципальной собственности Емельяновского района на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены, за счет дорожного фонда Емельяновского района | Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края» | 162 | 0409 | 0810083100 | 244 | 110,0 | 0 | 0 | 110,0 | Оформление права муниципальной собственности Емельяновского района на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены 109,7 км., в т.ч. в 2024г. – 109,7 км. |
| 1.1.3. | Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 132 | 0409 | 08100S3950 | 414 | 6046,10644 |  |  | 6046,10644 | Разработка проектно – сметной документации на строительство участка дороги по ул. Острожная – 1 шт. Строительство участка дороги по ул. Острожная – 400м. |
| 1.1.4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам, за счет средств дорожного фонда Емельяновского района | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | 132 | 0409 | 08100S5070 | 244 | 6164,41082 |  |  | 6164,41082 | Подъезд к садоводческим обществам «Изыскатель-2», «Импульс», «Нива-3», «Рябинушка-4», «Совет», от а/д «Элита-Арейское-ст.Кача» 2024 год – 875м. |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Емельяновского района | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | 132 | 0409 | 08100S5090 | 244 | 8411,39008 |  |  | 8411,39008 | Подъезд к лагерям Союз и Юность- 2,169 км, а/д д.Раскаты-д.Борлок – 0,730 км, а/д д.Раскаты-Ясная Поляна – 0,662 км. |
| 1.2. | Задача 2: Обеспечение осуществления дорожной деятельности органами местного самоуправления муниципальных образований Емельяновского района в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда Емельяновского района | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 090 | 0409 | 0810080340 | 521 | 14289,6 | 11642,8 | 11642,8 | 37575,2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 2024 год – 777,1 км, 2025 год – 777,1 км, 2026 год – 777,1 км. Изготовление технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно требованиям ГОСТ 33388-2015 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования Требования к проведению диагностики и паспортизации»" 133,5км. |
| 1.2.2. | Субсидии бюджетам поселений на оформление права муниципальной собственности муниципальных образований района на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены, за счет дорожного фонда Емельяновского района | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 090 | 0409 | 0810083060 | 521 | 3129,8 | 0 | 0 | 3129,8 | Оформление права муниципальной собственности муниципальных образований района на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены 103,6 км., в т.ч. в 2024г – 103,6 км. |
| 1.2.3. | Субсидии бюджетам поселений района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств дорожного фонда Емельяновского района | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 090 | 0409 | 0810083280 | 521 | 47005,01800 | 0 | 0 | 47005,01800 | Проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 3,353 км., в т.ч. в 2024г – 3,353 км. |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | 132 | 0409 | 0810083280 | 244 | 17529,32269 | 0 | 0 | 17529,32269 |  |
| 1.2.4. | Осуществление переданных поселениями полномочий по проведению лабораторных исследований качества покрытия из асфальтно-бетонной смеси при производстве дорожных работ | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | 132 | 0409 | 0810082280 | 243 | 30,00000 | 0 | 0 | 30,00000 | Проведение испытаний вырубки (керна) из асфальтобетонного покрытия (плотность, водонасыщение, толщина слоя, марка асфальтобетонной смеси) на объекте -13 вырубок. |
|  |  |  |  |  |  | 244 | 486,50000 | 0 | 0 | 486,50000 |  |
| 1.2.5. | Осуществление технического надзора и юридического сопровождения при выполнении работ по ремонту дорог местного значения | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края"г | 132 | 0505 | 0810082440 | 121 | 744,20910 | 0 | 0 | 744,20910 | Осуществление технического надзора и юридического сопровождения, при выполнении ремонтных работ дорог на 9 объектах |
|  |  |  |  | 0505 | 0810082440 | 129 | 224,75328 | 0 | 0 | 224,75328 |  |
|  |  |  |  | 0505 | 0810082440 | 244 | 10,49562 | 0 | 0 | 10,49562 |  |
| 1.2.6. | Осуществление полномочий сельсовета Памяти 13 Борцов на реализацию мероприятий по оказанию услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту моста через р.Кача в п.Памяти 13 Борцов Емельяновского района | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | 132 | 0409 | 0810083120 | 243 | 821,92267 | 0 | 0 | 821,92267 | В 2024 году –заключение авторского надзора о соблюдении в процессе строительства требований проектной документации подготовленной на ее основе рабочей документации – 1шт. Заключение строительной экспертизы –1шт. |
| 1.2.7. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | 132 | 0409 | 08100S5090 | 244 | 30780,07957 | 0 | 0 | 30780,07957 | Дорожное покрытие: Солонцовский сельсовет – 0,447 км.; Шуваевский сельсовет –0,830 км.; Тальский сельсовет – 2,482 км.; Гаревский сельсовет – 1,437 км.; Устюгский –0,820 км.; п.Емельяново – 0,240 км. |
| 1.2.8. | Капитальный ремонт моста через р.Кача в п.Памяти 13 Борцов Емельяновского района | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 132 | 0409 | 081R153942 | 243 | 72156,70350 | 0 | 0 | 72156,70350 | Количество приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них -1 ед. |
| 1.2.9. | Осуществление переданных Еловским сельсоветом полномочий по обустройству остановочного пункта с. Еловое | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 132 | 0409 | 0810083520 | 244 | 1041,68089 | 0 | 0 | 1041,68089 | Обустройство остановочного пункта с. Еловое |
|  |  |  | 132 | 0505 | 0810083520 | 121 | 73,01175 | 0 | 0 | 73,01175 |  |
|  |  |  | 132 | 0505 | 0810083520 | 129 | 22,04956 | 0 | 0 | 22,04956 |  |
|  |  |  | 132 | 0505 | 0810083520 | 244 | 1,03012 | 0 | 0 | 1,03012 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | Х | Х | 218061,38409 | 20626,1 | 20626,1 | 259313,58409 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе Емельяновского района «Развитие транспорта в Емельяновском районе»

Подпрограмма

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения»

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспорта в Емельяновском районе» |
| Администрация Емельяновского района, структурные подразделения администрации Емельяновского района, казенные учреждения района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района» |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Для реализации цели необходимо решение следующих задач: - 1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; - 2. Совершенствование системы профилактики детского дорожно – транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы приведены в приложении №1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2026 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | - Ресурсного обеспечения не требуется |

2. Мероприятия подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

- Для реализации цели необходимо решение задач:

- 1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в  сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;

Решение задачи №1 «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в  сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения» осуществляется  путем реализации  следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1.1. Подготовка методических рекомендаций по обучению детей правилам безопасности дорожного движения.

Срок реализации мероприятия 2019- 2026 год.

Мероприятие 1.1.2. Обеспечение муниципальных образовательных учреждений перечнем нормативно - правовой документации, регламентирующей деятельность образовательных учреждений по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению детского дорожно – транспортного травматизма.

Срок реализации мероприятия 2019- 2026 год.

Мероприятие 1.1.3. Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках всероссийской акции «Внимание – дети!»

Срок реализации мероприятия 2019- 2026 год.

Мероприятие 1.1.4. Организация и проведение в муниципальных школах и дошкольных образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей акции «Неделя безопасности».

Срок реализации мероприятия 2019- 2026 год.

2. Совершенствование системы профилактики детского дорожно – транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» осуществляется  путем реализации  следующих мероприятий.

Решение задачи  №2 «Совершенствование системы профилактики детского дорожно – транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» осуществляется  путем реализации  следующих мероприятий:

Мероприятие 1.2.1. Организация и проведение в образовательных учреждениях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

Срок реализации мероприятия 2019- 2026 год.

Мероприятие 1.2.2. Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (конкурсы и викторины по ПДД в летних детских оздоровительных лагерях).

Срок реализации мероприятия 2019- 2026 год.

Мероприятие 1.2.3. Проведение лекций, семинаров и практических занятий с органами ГИБДД.

Срок реализации мероприятия 2019- 2026 год.

Мероприятие 1.2.4. Совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

Срок реализации мероприятия 2019- 2026 год.

Мероприятие 1.2.5. Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактике дорожно – транспортного травматизма среди несовершеннолетних на интернет ресурсах муниципального образования Емельяновский район.

Срок реализации мероприятия 2019- 2026 год.

Перечень мероприятий представлен в приложении №2 к подпрограмме.

3.Механизм реализации подпрограммы

- Муниципальным казенным учреждением «Управление образованием администрации Емельяновского района» проводится работа по профилактике ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в  сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; совершенствованию системы профилактики детского дорожно – транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

- Ожидаемый результат:

- Снижение количества ДТП, с участием несовершеннолетних;

- Снижение числа детей погибших в ДТП;

- Увеличение доли учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП.

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы не требуется.

4. Управление подпрограммой и контроль

за исполнением подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Управление образованием администрации Емельяновского района».

- Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района» несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата.

- Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района» " обеспечивает предоставление полугодовой отчетности не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет отчеты о реализации подпрограммы в МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

- Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района» ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, и направляет его в МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

- Обеспечение контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района».

- Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Приложение № 1

к подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1: Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ДТП, с участием несовершеннолетних | происшествий | Ведомственная отчетность | 37 | 13 | 12 | 11 |
| 1.2. | Число детей погибших в ДТП | Число детей | Ведомственная отчетность | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2: Совершенствование системы профилактики детского дорожно – транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | Ведомственная отчетность | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 92,0 |

Приложение № 2 
к подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы, (тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого на 2024-2026 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Подготовка методических рекомендаций по обучению детей правилам безопасности дорожного движения | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Будет подготовлена 21 методическая рекомендация для 21 общеобразовательного учреждения |
| 1.1.2. | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений перечнем нормативно - правовой документации, регламентирующей деятельность образовательных учреждений по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению детского дорожно – транспортного травматизма |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Нормативно - правовой документацией будет обеспечено 21 общеобразовательное учреждение |
| 1.1.3. | Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках всероссийской акции «Внимание – дети!» |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В 21 общеобразовательном учреждении будет организовано проведение конкурсов, минуток безопасности, игр, викторин и многого другого (для учащихся 391 класса-комплекта) |
| 1.1.4. | Организация и проведение в муниципальных школах и дошкольных образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей акции «Неделя безопасности» |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В 36 общеобразовательных учреждений будет проведено более 310 мероприятий в рамках акции «Неделя безопасности» |
| 1.2. | Задача 2: Совершенствование системы профилактики детского дорожно – транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация и проведение в образовательных учреждениях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района». | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В 36 образовательных учреждений будет проведено более 418 занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |
| 1.2.2. | Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (конкурсы и викторины по ПДД в летних детских оздоровительных лагерях) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В 14 лагерях дневного пребывания в общеобразовательных учреждениях планируется провести более 38 мероприятий (соревнования, игры, конкурсы творческие работы) среди детей по безопасности дорожного движения. |
| 1.2.3. | Проведение лекций, семинаров и практических занятий с органами ГИБДД |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Планируется провести в 21 общеобразовательном учреждении лекции, семинары и практические занятия для обучающихся с привлечением специалистов органов ГИБДД |
| 1.2.4. | Совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Планируется провести не менее 3 совещаний по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с заместителями директоров по воспитательной работе |
| 1.2.5. | Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактике дорожно – транспортного травматизма среди несовершеннолетних на интернет ресурсах муниципального образования Емельяновский район |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Все материалы о проведении в 36 образовательных учреждениях мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактике дорожно – транспортного травматизма среди несовершеннолетних будут размещены в интернет ресурсах муниципального образования Емельяновский район |

Приложение № 3

к муниципальной программе Емельяновского района «Развитие транспорта в Емельяновском районе»

Отдельное мероприятие муниципальной программы

«Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом  по муниципальным  маршрутам  с небольшой интенсивностью  пассажиропотока»

| Наименование отдельного мероприятия | «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока» (далее – отдельное мероприятие) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | «Развитие транспорта в Емельяновском районе» |
| Сроки реализации отдельного мероприятия | 2017-2026 годы |
| Цель реализации отдельного мероприятия | Цель отдельного мероприятия: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района |
| Исполнители отдельного мероприятия, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Емельяновского района |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия | - Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия приведены в приложении к отдельному мероприятию |
| Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период | - Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию отдельного мероприятия составляет - 36 147,94033 тыс. рублей, из них: - в 2024 году – 12 196,74033 тыс.рублей; - в 2025 году – 11 975,60000 тыс.рублей; - в 2026 году – 11 975,60000 тыс.рублей. - в том числе: - средства районного бюджета – 36 147,94033 тыс. рублей, из них: - в 2024 году – 12 196,74033 тыс.рублей; - в 2025 году – 11 975,60000 тыс.рублей; - в 2026 году – 11 975,60000 тыс.рублей. |
| Механизм реализации отдельного мероприятия | - Постановление администрации Емельяновского района Красноярского края от 15.03.2017 №389 «Об утверждении Порядка и условий предоставления из районного бюджета и возврата в районный бюджет субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока » |

Приложение

к отдельному мероприятию «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом  по муниципальным  маршрутам  с небольшой интенсивностью  пассажиропотока» муниципальной  программы «Развитие транспорта в Емельяновском районе»

Перечень и значения показателей результативности от реализации

отдельного мероприятия

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отдельное мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель1: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество поездок | единиц | Ведомственная статистика | 6977 | 6986 | 6986 | 6986 |
| 1.2. | Объем субсидии на 1 пассажира | руб./пасс | Ведомственная статистика | 272,53 | 155,24 | 155,24 | 155,24 |
| 1.3. | Объем субсидий на 1 км | руб./км | Ведомственная статистика | 41,21 | 46,21 | 46,21 | 46,21 |
| 1.4. | Доля выполненных километров пробега с пассажирами по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока, включенным в программу перевозок, от общего количества километров пробега, в год | % | Ведомственная статистика |  | 90 | 90 | 90 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Емельяновского района «Развитие транспорта в Емельяновском районе»

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам

| Наименование отдельного мероприятия | «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам» (далее – отдельное мероприятие) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | «Развитие транспорта в Емельяновском районе» |
| Сроки реализации отдельного мероприятия | 2021-2026 годы |
| Цель реализации отдельного мероприятия | Цель отдельного мероприятия: - Обеспечение конкурентной среды в организации работ по выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Емельяновском районе |
| Исполнители отдельного мероприятия, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Емельяновского района |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия | - Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия приведены в приложении к отдельному мероприятию |
| Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период | - Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию отдельного мероприятия составляет 0,39967 тыс. рублей, из них: - в 2024 году – 0,19967 тыс.рублей; - в 2025 году – 0,10000 тыс.рублей; - в 2026 году – 0,10000 тыс.рублей. - в том числе: - средства районного бюджета – 0,3996 тыс. рублей, из них: - в 2024 году – 0,19967 тыс.рублей; - в 2025 году – 0,10000 тыс.рублей; - в 2026 году – 0,10000 тыс.рублей. |
| Механизм реализации отдельного мероприятия | - Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |

| Приложение к отдельному мероприятию «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам» Перечень и значения показателей результативности от реализации отдельного мероприятия № п/п; Цель, показатели результативности; Единица измерения; Источник информации; Годы реализации подпрограммы. 2023; 2024; 2025; 2026. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Отдельное мероприятие: Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам. Цель1: Обеспечение конкурентной среды в организации работ по выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Емельяновском районе. 1.1.; Количество заключенных муниципальных контрактов конкурентным способом; единиц; Ведомственная статистика; 4; 4; 4; 4. Приложение № 5 к муниципальной программе Емельяновского района «Развитие транспорта в Емельяновском районе» Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Емельяновского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению (тыс. рублей) № п/п; Наименование объекта, территория строительства (приобретения); Мощность объекта с указанием ед. измерения; Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения); Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта; Фактическое финансирование всего на 01.01 очередного финансового года; Остаток стоимости объекта в ценах муниципальных контрактов на 01.01 очередного финансового года; Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам. очередной финансовый год 2024 год; первый год планового периода 2025 год; второй год планового периода 2026 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Наименование подпрограммы 1 «Дороги Емельяновского района». Главный распорядитель: МКУ «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района». Наименование мероприятия: Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края. Заказчик: МКУ «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района». 1; Разработка проектно – сметной документации на строительство участка автомобильной дороги и строительство участка автомобильной дороги по ул. Острожная на территории Емельяновского района"; Строительство участка автомобильной дороги по ул. Острожная -длина основной работы, 400 м; 2022-2024; 64 634,48644; 0; 0; 6 046,10644. в том числе:. федеральный бюджет. краевой бюджет; 6 040,04597. районный бюджет; 6,06047. бюджеты поселений. внебюджетные источники. в том числе:. Разработка проектно – сметной документации на строительство участка автомобильной дороги и строительство участка автомобильной дороги по ул. Острожная на территории Емельяновского района"; Строительство участка автомобильной дороги по ул. Острожная -длина основной работы, 400 м; 2022-2024; 64 634,48644; 0; 0; 6 046,10644. в том числе:. федеральный бюджет. краевой бюджет; 6 040,04597. районный бюджет; 6,06047. бюджеты поселений. внебюджетные источники. Итого по подпрограмме 1: «Дороги Емельяновского района»; 6 046,10644. в том числе:. федеральный бюджет. краевой бюджет; 6 040,04597. районный бюджет; 6,06047. бюджеты поселений. внебюджетные источники. в том числе:. Главный распорядитель: МКУ «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района»; 6 046,10644. в том числе:. федеральный бюджет. краевой бюджет; 6 040,04597. районный бюджет; 6,06047. бюджеты поселений. внебюджетные источники. Приложение № 6 к муниципальной программе Емельяновского района «Развитие транспорта в Емельяновском районе» Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.рублей |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на период |
|  |  |  | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспорта в Емельяновском районе» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х |  | 230258,32409 | 32601,80000 | 32601,80000 | 295 461,92409 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | Х | Х | Х |  | 12 196,94000 | 11 975,70000 | 11 975,70000 | 36 148,34000 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | 132 | Х | Х | Х |  | 153526,96609 | 8 983,30000 | 8 983,30000 | 171493,56609 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 090 | Х | Х | Х |  | 64 424,41800 | 11 642,80000 | 11 642,80000 | 87 710,01800 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края» | 162 | Х | Х | Х |  | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 |
| Подпрограмма 1 | «Дороги Емельяновского района» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х |  | 218061,38409 | 20626,10000 | 20 626,10000 | 259313,58409 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | 132 | Х | Х | Х |  | 153526,96609 | 8 983,30000 | 8 983,30000 | 171493,56609 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 090 | Х | Х | Х |  | 64 424,41800 | 11 642,80000 | 11642,80000 | 87 710,01800 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края» | 162 | Х | Х | Х |  | 110,0 | 0 | 0 | 110,0 |
| Подпрограмма 2 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района» | 072 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 1 | «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока» | всего расходные обязательства по отдельному мероприятию | Х | Х | Х | Х |  | 12 196,74033 | 11 975,60000 | 11 975,60000 | 36 147,94033 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | 0408 | 0890080020 | 811 |  | 12 196,74033 | 11 975,60000 | 11 975,60000 | 36 147,94033 |
| Отдельное мероприятие 2 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам | всего расходные обязательства по отдельному мероприятию | Х | Х | Х | Х |  | 0,19967 | 0,10000 | 0,10000 | 0,39967 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Емельяновского района | 009 | 0408 | 0890082220 | 244 |  | 0,19967 | 0,10000 | 0,10000 | 0,39967 |

|  |  |  |  | Приложение № 7 к муниципальной программе Емельяновского района «Развитие транспорта в Емельяновском районе» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.рублей |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие муниципальной программы Емельяновского района) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы Емельяновского района | Уровень бюджетной системы / источники финансирования | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на период |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие транспорта в Емельяновском районе» | Всего | 230 258,32409 | 32 601,80000 | 32 601,80000 | 295 461,92409 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 68 479,57599 |  |  | 68 479,57599 |
|  |  |  | краевой бюджет | 34 349,39753 | 0 | 0 | 34349,39753 |
|  |  |  | дорожный фонд | 94 139,62534 | 20 626,10000 | 20 626,10000 | 135 391,82534 |
|  |  |  | районный бюджет | 12 196,94000 | 11 975,70000 | 11 975,70000 | 36 148,34000 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений | 21 092,78523 | 0 | 0 | 21 092,78523 |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Дороги Емельяновского района» | Всего | 218 061,38409 | 20 626,10000 | 20626,10000 | 259 313,58409 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 68 479,57599 |  |  | 68 479,57599 |
|  |  |  | краевой бюджет | 34 349,39753 | 0 | 0 | 34 349,39753 |
|  |  |  | дорожный фонд | 94 139,62534 | 20 626,10000 | 20 626,10000 | 135 391,82534 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений | 21 092,78523 | 0 | 0 | 21 092,78523 |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | дорожный фонд |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| 4 | Отдельное мероприятие 1 | «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока» | Всего | 12 196,74033 | 11 975,60000 | 11 975,60000 | 36 147,94033 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | дорожный фонд |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 12 196,74033 | 11 975,60000 | 11 975,60000 | 36 147,94033 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| 5 | Отдельное мероприятие 2 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам | Всего | 0,19967 | 0,10000 | 0,10000 | 0,39967 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | дорожный фонд |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,19967 | 0,10000 | 0,10000 | 0,39967 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |