АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

- КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2024                                         пгт Емельяново                                              № 228

Об утверждении муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Емельяновского района на период 2024-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Емельяновского района, администрация постановляет:

- Утвердить муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Емельяновского района на период 2024-2026 годы, согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по жилищно-коммунальным и инфраструктурным вопросам Ларченко В.Д.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Емельяновские веси» и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район https://emelyanovskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/

- Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Емельяновские веси».

И.о. Главы района	   				                                         О.В. Арестов

Приложение

к постановлению администрации

Емельяновского района

от «29» января 2024 г. № 228

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Емельяновского района на период 2024-2026 годы

- Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Емельяновского района

Муниципальное образование Емельяновский район (далее – район), в современных условиях имеет значительный потенциал в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Динамично развивающийся, с ростом постоянно проживающего населения, с увеличением строительства жилищного фонда. За период 2020-2022 г. общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию за счет всех источников финансирования, составила 520,4 тыс. кв.м. Соответственно потребление топливно-энергетических ресурсов возрастает ежегодно.

В качестве основного топлива для получения энергетических ресурсов 
на территории района используются уголь, нефтепродукты, а также дрова.

Суммарная установленная мощность котельных района составляет 228,85 Гкал/час.

Фактический расход угля для обеспечения производства тепловой энергии за 2022 год составил около 50 714,44 тонн натурального топлива.

Таблица 1

Производство энергетических ресурсов на территории Емельяновского района

| № п/п | Наименование ресурса | 2021 год | 2022 год | 2023 (оценка) год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электрическая энергия, млн. кВт*ч | 451,947 | 411,632 | 410,110 |
| 1.1 | - население, млн. кВт*ч | 274,721 | 186,002 | 185,001 |
| 1.2 | - бюджетные учреждения, млн. кВт*ч | 27,984 | 21,423 | 20,200 |
| 2 | Тепловая энергия, тыс. Гкал | 191,76 | 149,21 | 148,6 |

Основное потребление электрической энергии в районе приходится 
на население, что составляет 45 % от общего потребления электрической энергии в районе, муниципальными учреждениями - около 5 %.

Главным потребителем тепловой энергии также является население, которому отпускается около 78 % энергетического ресурса. Затем следуют бюджетофинансируемые учреждения.   Для обеспечения их деятельности отпускается около 18 % тепловой энергии, прочим организациям отпускается около 4 % тепловой энергии.

Таблица 2

Динамика удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Емельяновского района

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 Факт | 2022 Факт | 2023 Оценка | 2024 Прогноз | 2025 Прогноз | 2026 Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | кВт·ч на 1 проживающего | 172,16 | 189,53 | 188,98 | 187,48 | 185,47 | 183,21 |
| объем потребленной электрической энергии муниципальными учреждениями | кВТч | 10 294 415,00 | 10 248 990,00 | 10 248 483,52 | 10 247 402 | 10 245 908,80 | 10 245 908,80 |
| среднегодовая численность постоянного населения муниципального района | человек | 59 794 | 54 076 | 54 230 | 54 690 | 55 243 | 55 925 |
| Потребление тепловой энергии, Гкал на 1 кв. метр общей площади | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| суммарное количество тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями | Гкал | 10 475,59 | 10 432,83 | 10 432,83 | 10432,83 | 10432,83 | 10432,83 |
| общая площадь муниципальных учреждений | кв. метр | 94 777,50 | 91 224,70 | 91 224,70 | 91 224,7 | 91 224,7 | 91 224,7 |
| Потребление горячей воды | куб. м на 1 проживающего | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| объем потребленной горячей воды муниципальными учреждениями | куб. м | 735,05 | 760,05 | 760,05 | 760,05 | 760,05 | 760,05 |
| среднегодовая численность постоянного населения муниципального района | человек | 59 794 | 54 076 | 54 230 | 54 690 | 55 243 | 55 925 |
| Потребление холодной воды | куб. м на 1 проживающего | 0,36 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| объем потребленной (израсходованной) холодной воды муниципальными учреждениями | куб. м | 21 679,80 | 22 147,08 | 21 940,00 | 21 720,60 | 21 630,4 | 21 630,4 |
| среднегодовая численность постоянного населения муниципального района | человек | 59 794 | 54 076 | 54 230 | 54 690 | 55 243 | 55 925 |

Таблица 3

Динамика удельной величины потребления энергетических ресурсов многоквартирными домами, расположенных на территории Емельяновского района

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 Факт | 2022 Факт | 2023 Оценка | 2024 Прогноз | 2025 Прогноз | 2026 Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электрическая энергия | кВт·ч на 1 проживающего | 757,31 | 914,33 | 904,51 | 903,62 | 902,73 | 902,73 |
| объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах | кВТч | 10 998 430,00 | 13 479 915,00 | 13 461 833,70 | 13 448 564,60 | 13 435 295,90 | 13 435 295,90 |
| число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс | человек | 14 523 | 14 743 | 14 883 | 14 883 | 14 883 | 14 883 |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| объем потребленной тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал | 63 203,00 | 64 560,92 | 65 466,20 | 65 466,20 | 65 466,20 | 65 466,20 |
| общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах | кв. метр | 271 152,00 | 305 694,78 | 322 804,60 | 322 804,60 | 322 804,60 | 322 804,60 |
| Горячая вода | куб.метров на 1 проживающего | 8,47 | 9,28 | 9,27 | 9,26 | 9,25 | 9,25 |
| объем потребления воды (горячей) в многоквартирных домах | куб.м | 94 946,00 | 109 088,01 | 110 220,30 | 110 101,40 | 109 982,50 | 109 982,50 |
| число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс | человек | 11 207 | 11 750 | 11 890 | 11 890 | 11 890 | 11 890 |
| холодная вода | куб.метров на 1 проживающего | 33,00 | 30,52 | 30,51 | 30,50 | 30,49 | 30,49 |
| объем потребления воды (холодной) в многоквартирных домах | куб.м | 376 720,00 | 358 621,46 | 362 763,90 | 362 645,00 | 362 526,10 | 362 526,10 |
| число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс | человек | 11 417 | 11 750 | 11 890 | 11 890 | 11 890 | 11 890 |

Стоит отметить высокие потери энергоресурсов на стадиях 
как производства, так и потребления, составляющие 20-28 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия.

Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших неэффективных технологических схем, где исполнение котельного оборудования не соответствует предъявляемым современным конструктивным требованиям, процесс сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает нормативный на 23 %. Отсутствие на котельных малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях края.

Основными причинами неэффективности действующих котельных являются:

-низкий коэффициент использования установленной мощности теплоисточников;

-отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов технологического контроля;

-использование топлива низкого качества;

-низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологических процессов).

В настоящее время в замене нуждается 57,52 км ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том числе субъективными причинами – высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественных строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.

Основными источниками водоснабжения населения Емельяновского района являются подземные водоисточники, обеспечивающие централизованным водоснабжением 32,1 тыс. человек.

Водозаборные сооружения района находятся в эксплуатации более 30 лет, и в настоящее время не соответствуют действующим нормативам. Начиная с 2005 года, лимит водоподъема полностью исчерпан, и в настоящий момент необходимый объем водопотребления превышает на 40%. Кроме того, из-за длительной эксплуатации произошла частичная минерализация водоподъемных скважин, вследствие чего увеличилось содержание примесей окислов железа и других металлов в составе поднимаемой воды. Строительство станций водоочистки и обеззараживания на водозаборе, отработавшем свой срок эксплуатации, будет нецелесообразно.

Особенности геологического строения обуславливают большое содержание железа в подземных водах. Поэтому дополнительная очистка воды просто необходима.

Проблемы водоснабжения Емельяновского района можно обозначить следующим образом:

- большая протяженность 236,1 км и изношенность сетей составляет 41,72 %.

- отсутствие возможности проведения ремонтных работ, из-за нахождения части водопроводных сетей на земельных участках, являющихся частной собственностью.

- на многих скважинах повышенное содержание примесей окислов железа.

- существует необходимость установки станций обезжелезивания или иных источников очистки воды.

- отсутствие водонапорных башен и накопительных емкостей приводит к частым заменам глубинных насосов, что соответственно увеличивает себестоимость воды.

- существующие водозаборные сооружения не соответствуют санитарным и строительным нормам и правилам, предусмотренным действующим законодательством

Поверхностные источники водоснабжения являются основными приемниками сточных вод, принимая 98% общего количества стоков, являющихся недостаточно очищенными и неочищенными.

Канализационные очистные сооружения, осуществляющие очистку сточных вод, эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения реконструкции, представлены механизированными комплексами биологической очистки стоков, в основе которых лежат морально устаревшие технологии, конструкции и элементы, не обеспечивающие необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного законодательства.

При этом процесс урбанизации и развития территорий, современные технологии промышленных производств, способствуют появлению и увеличению в составе сточных вод городских поселений и населенных пунктов района новых химических элементов и соединений, повсеместно образующих более «жесткие» стоки, не поддающиеся очистке традиционными методами.

Необходимо отметить, что в системы общесплавной канализации населенных пунктов поступают неочищенные сточные воды промышленных предприятий.

Проблема снабжения населения Емельяновского района питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения района и качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития района и улучшению демографической ситуации.

Обеспечение энергоснабжением Емельяновского района осуществляют следующие организации:

филиал публичного акционерного общества "ФСК ЕЭС" – МЭС Сибири,

филиал публичного акционерного общества "Россеть Сибирь" – "Красноярскэнерго" (далее – ПАО "Россеть Сибирь" – "Красноярскэнерго"),

акционерное общество "Красноярская региональная энергетическая компания" (далее – АО "КрасЭКо"),

публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт".

Энергосистема района входит в состав Объединенной энергосистемы Сибири (далее - ОЭС Сибири).

Филиал ПАО "Россеть Сибирь" – "Красноярскэнерго" – крупнейшая региональная энергетическая компания, осуществляющая транспорт и распределение электроэнергии по электрическим сетям 0,4-6(10)-35-110 кВ. В эксплуатации и обслуживании филиала ПАО "Россеть Сибирь" – "Красноярскэнерго" находятся воздушные линии 0,4-6-10-35-110 кВ и кабельные линии 0,4-6-10-110 кВ.

В настоящее время наблюдается значительный износ электросетевого хозяйства, находящегося в муниципальной собственности. Количество подстанций, имеющих возраст эксплуатации более 35 лет, составляет от 40 до 60%, воздушных линий возрастом более 40 лет – от 35% до 55%. Массовое старение и износ электросетевого оборудования опережает темпы реконструкции и технического перевооружения.

Данный фактор негативно влияет на формирование стоимости технологического присоединения к электрическим сетям и сдерживает социально-экономическое развитие района.

Данный вид электроснабжения характеризуется большими потерями электроэнергии в распределительных сетях и трансформаторах.

Оснащение коллективными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов жилищного фонда (в том числе многоквартирных домов) на территории района по состоянию на декабрь 2023 года по электрической энергии обеспечено на 57,7 %, по тепловой энергии – на 46 %, по холодному водоснабжению – на 52 %. Индивидуальный учет потребляемых коммунальных ресурсов в многоквартирных домах края обеспечен по электрической энергии на 100 %, по тепловой энергии – на 0,0 %, по горячему водоснабжению – на 71,76 %, по холодному водоснабжению – 
на 83,5 %.

В соответствии с частью 1 ст.24 Федерального закона от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации» и требованиями к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, установленными Правительством Российской Федерации от 07.10.2019 №1289, в муниципальных образованиях Емельяновского района главными распорядителями бюджетных средств,  соответствующими приказами, установлены по целевые уровни снижения  потребления ресурсов на 3-летний период.

Также, в соответствии с частями 1,2 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации», размещение деклараций о потреблении энергетических ресурсов в государственную информационную систему в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности муниципальными учреждениями района за отчетный 2022 год обеспечена на 100 %.

- Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Емельяновского района

Целями энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в районе является эффективная и рациональная реализация мер во всех отраслях экономики, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов с сохранением или увеличением соответствующего полезного эффекта от их использования, и улучшение экологических условий на территории района.

Для реализации поставленных целей необходимо решение следующих задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на территории района:

- формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

- повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов.

Приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района определены в соответствии 
со следующими нормативно-правовыми актами (далее – НПА):

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ);

- Решением Емельяновского районного Совета депутатов от 23.12.2020 №5-22Р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Емельяновского района до 2030 года».

Основными приоритетами развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района являются:

- обеспечение учета потребляемых коммунальных ресурсов на объектах муниципальной собственности и в жилищном фонде;

- привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования потребляемых коммунальных ресурсов в рамках механизма энергосервисного договора (контракта).

- Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Емельяновского района

Основными направлениями развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района являются:

энергосбережение в муниципальных учреждениях;

энергосбережение в жилищном фонде;

энергосбережение в коммунальной инфраструктуре;

энергосбережение в топливно-энергетическом комплексе.

В районе реализуется комплексный подход к решению проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятия, направленные на решение соответствующих проблем, определены следующими НПА:

- постановление администрации Емельяновского района от 01.11.2013 №2475 «Об утверждении муниципальной программы Емельяновского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» (в ред. от 14.11.2023 №2894);

- постановление администрации Емельяновского района от 29.03.2022 №409 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на 2023-2025 годы» (в ред. от 11.12.2023 №3172);

- постановление администрации Емельяновского района от 01.11.2013 №2474 «Об утверждении муниципальной программы Емельяновского района «Развитие образования Емельяновского района» (в ред. от 14.11.2023 №2886);

- постановление администрации Емельяновского района от 01.11.2013 №2477 «Об утверждении муниципальной программы Емельяновского района «Развитие культуры и туризма Емельяновского района» (в ред. от 14.11.2023 №2889);

- постановление администрации Емельяновского района от 14.11.2023 №2884 "О внесении изменений в постановление администрации Емельяновского района от 01.11.2013 №2471 «Об утверждении муниципальной программы Емельяновского района «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе».

Значительным потенциалом энергосбережения обладает обеспечение учета потребляемых коммунальных ресурсов в жилищном фонде 
и в муниципальных учреждениях, особенно тепловой энергии и воды.

Основной проблемой, препятствующей проведению мероприятий 
по установке приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов, является высокая стоимость таких мероприятий. Вместе с тем организация учета потребления коммунальных ресурсов позволяет сберегать около 30–50 % энергетических ресурсов и воды и, следовательно, экономить населению и муниципальным учреждениям значительную часть средств.

- Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Основная цель реализации программы - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи программы:

- формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

- повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов.

Для реализации указанных задач планируется проведение следующих программных мероприятий, приведенных в таблице 4:

- предоставление деклараций о потреблении энергетических ресурсов в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории;

- информирование собственников жилых домов, собственников помещений в многоквартирных домах, организаций, осуществляющие на территории Емельяновского района деятельность по управлению многоквартирными домами о требованиях законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по организации учета потребляемых энергетических ресурсов;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и жилищном фонде Емельяновского района;

- оснащение и замена лампами энергосбережения муниципальные учреждения, уличное освещение, жилищный фонд;

- модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности;

- установление целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для муниципальных учреждений;

- разработка и утверждение программ по энергосбережению муниципальными учреждениями Емельяновского района.

Срок реализации мероприятий программы – 2024-2026 год.

Общий объем расходов на реализацию мероприятий – 0,00 рублей, в том числе по годам:

2023 – 0,00 руб., 2024 – 0,00 руб., 2025 – 0,00 руб.

Таблица 4

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Количественный показатель и стоимость реализации мероприятия |  | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат в натуральном и стоимостном выражении |  |  | Связь мероприятия с другими НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | значение | начало | окончание |  | ед. изм. | значение | краткое описание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование собственников жилых домов, собственников помещений в многоквартирных домах (далее – МКД), лиц, ответственных за содержание МКД, о требованиях законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по организации учета потребляемых энергетических ресурсов | - | ед. | - | 2024 | 2026 | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края»; органы местного самоуправления городских и сельских поселений района | ед. | - | увеличение количества собственников жилых домов, собственников помещений в МКД, лиц, ответственных за содержание МКД о требованиях законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по организации учета потребляемых энергетических ресурсов, увеличение жилых домов, МКД, оснащенных индивидуальными и коллективными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | - |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  | тыс. руб. | - |  |  |
| 2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, ремонту внутридомовых инженерных систем, в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов, по утеплению и ремонту фасадов | внебюджетные источники | кол- во МКД | 41 | 2023 | 2025 | Региональный фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Красноярского края | кол- во МКД | 41 | обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания собственников жилых помещений в МКД, повышение уровня энергосбережения и энергетической эффективности жилищного фонда | постановление администрации Емельяновского района от 29.03.2022 №409 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, на 2023-2025 годы» (в ред. от 11.12.2023 №3172) |
| 2.2 | Информирование собственников жилых домов, собственников помещений в МКД, лиц, ответственных за содержание МКД об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в МКД, лицам, ответственным за содержание МКД | - | ед. | - | 2024 | 2026 | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края»; органы местного самоуправления городских и сельских поселений района | ед. | - | увеличение количества информированных собственников жилых домов, собственников помещений в МКД, лиц, ответственных за содержание МКД о требованиях законодательства в области энергосбережения, профилактика нарушений законодательства в области энергосбережения и повышении энергетической эффективности | - |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  | тыс. руб. | - |  |  |
| 2.3 | Информирование собственников помещений в МКД о механизме энергосервисного договора (контракта), направленного на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в МКД | - | ед. | - | 2024 | 2026 | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края»; органы местного самоуправления городских и сельских поселений района; лица, ответственные за содержание общего имущества многоквартирных домов | ед. | - | внедрение практики реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с использованием механизма энергосервисного договора (контракта) в жилищном фонде | - |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  | тыс. руб. | - |  |  |
| 2.4 | Информирование собственников жилых домов, собственников помещений в МКД о типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, бытовых приборов с высоким классом энергоэффективности, утепление ограждающих конструкций т.д.) | - | ед. | - | 2024 | 2026 | органы местного самоуправления городских и сельских поселений района; лица, ответственные за содержание общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | увеличение количества реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди собственников жилых домов, собственников помещений в МКД | - |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  | тыс. руб. | - |  |  |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленные в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | краевой, местный бюджет | ед. | - | 2024 | 2026 | органы местного самоуправления городских и сельских поселений района; организации коммунального комплекса, осуществляющие свою деятельность на территории Емельяновского района, муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | ед.; км | - | проведение капитального ремонта котельных с заменой котельного и технологического оборудования, восстановление скважинных водозаборов и водонапорных башен, реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей, приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды | постановление администрации Емельяновского района от 01.11.2013 №2475 «Об утверждении муниципальной программы Емельяновского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» ( в ред. от 14.11.2023 №2894) |
|  |  |  | тыс. руб. | - |  |  |  | тыс. руб. | - |  |  |
| 3.2 | Анализ качества предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных домах | - | ед. | - | 2024 | 2026 | лица, ответственные за содержание общедомового имущества в многоквартирных домах, муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | ед. | - | своевременная реализация мероприятий по обеспечению качественного предоставления коммунальных услуг, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, выявление перспективных направлений реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  | тыс. руб. | - |  |  |
| 3.3 | Актуализация, разработка и утверждение схем теплоснабжения городских и сельских поселений, с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек, в частности, на соответствие принципам обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии | - | ед. | - | 2024 | 2026 | органы местного самоуправления городских и сельских поселений Емельяновского района | ед. | - | Актуализация, разработка и утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек с учетом требований законодатель-ства в области энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности | - |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  | тыс. руб. | - |  |  |
| 3.4 | Содействие заключению и реализации муниципальных энергосервисных договоров (контрактов) в целях реализации энергосберегающих мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | - | ед. | - | 2024 | 2026 | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края»; органы местного самоуправления городских и сельских поселений района | ед. | - | реализация энергосберегающих мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, привлечение внебюджетных источников финансирования | - |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  | тыс. руб. | - |  |  |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципальных образований и повышению энергетической эффективности этих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление деклараций о потреблении энергетических ресурсов в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | % предоставления | 100 | 2024 | 2026 | Муниципальные учреждения Емельяновского района; органы местного самоуправления городских и сельских поселений района и подведомственные им муниципальные учреждения | % предоставления | 100 | обеспечение выполнения требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечение 100 % подачи деклараций о потреблении энергетических ресурсов | - |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  | тыс. руб. | - |  |  |
| 4.2 | Содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными учреждениями | - | ед. | - | 2024 | 2026 | Муниципальные учреждения Емельяновского района; органы местного самоуправления городских и сельских поселений района и подведомственные им муниципальные учреждения | ед. | - | реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях, привлечение внебюджетных источников финансирования | - |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  | тыс. руб. | - |  |  |
| 5 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выявление и организация постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | - | ед. | - | 2024 | 2026 | органы местного самоуправления городских и сельских поселений района | ед. | - | снижение количества бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, повышение надежности энергоснабжения | - |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  | тыс. руб. | - |  |  |
| 6 | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Передача на содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения, бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых не известен или от права собственности на которые собственник отказался (далее – бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства), в теплосетевую организацию, единую теплоснабжающую организацию, гарантирующую организацию либо организацию, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организацию, к электрическим сетям которых присоединены бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства | - | ед. | - | 2024 | 2026 | органы местного самоуправления городских и сельских поселений района; теплосетевые организации, единые теплоснабжающие организации, гарантирующие организации либо организации, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организации, к электрическим сетям которых присоединены бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства | ед. | - | обслуживание выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, повышение надежности электроснабжения | - |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  | тыс. руб. | - |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  | тыс. руб. | - |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 679 995,0 |  |  |  | тыс. руб. | - |  |  |

- Значение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации программы энергосбережения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | факт |  | план |  | план |  | план | план |
| 1 | Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов в общем числе МКД, расположенных на территории Емельяновского района | % | Электрическая энергия |  |  | 57,69 |  | 63,33 |  | 66,67 |  | 68,75 | 67 |
|  |  |  | ГВС |  |  | 80,49 |  | 85,00 |  | 85,00 |  | 85,00 | 85 |
|  |  |  | ХВС |  |  | 53,73 |  | 55,56 |  | 57,35 |  | 58,82 | 57 |
|  |  |  | Тепловая энергия |  |  | 46,15 |  | 53,85 |  | 53,85 |  | 53,85 | 52 |
|  |  |  | Газ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Число МКД, расположенных на территории Емельяновского района, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемого коммунального ресурса | единиц | Электрическая энергия |  |  | 90,00 |  | 95 |  | 100 |  | 110 | 110 |
|  |  |  | ГВС |  |  | 33,00 |  | 34 |  | 34 |  | 34 | 34 |
|  |  |  | ХВС |  |  | 72,00 |  | 75 |  | 78 |  | 80 | 80 |
|  |  |  | Тепловая энергия |  |  | 36,00 |  | 42 |  | 42 |  | 42 | 42 |
|  |  |  | Газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Число МКД, расположенных на территории Емельяновского района, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемого коммунального ресурса | единиц | Электрическая энергия |  |  | 66,00 |  | 55 |  | 50 |  | 50 | 50 |
|  |  |  | ГВС |  |  | 8,00 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |
|  |  |  | ХВС |  |  | 62,00 |  | 60 |  | 58 |  | 56 | 56 |
|  |  |  | Тепловая энергия |  |  | 42,00 |  | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 |
|  |  |  | Газ |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля жилых, нежилых помещений в МКД, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в МКД, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Емельяновского района | % | Электрическая энергия |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | ГВС |  |  | 65,85 |  | 65,93 |  | 66,01 |  | 66,11 | 66,11 |
|  |  |  | ХВС |  |  | 61,94 |  | 62,28 |  | 62,30 |  | 62,33 | 62,33 |
|  |  |  | Тепловая энергия |  |  | 3,89 |  | 4,14 |  | 4,21 |  | 4,30 | 4,30 |
|  |  |  | Газ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Число квартир в МКД, жилых домов (домовладений), расположенных на территории МО, фактически оснащенных приборами учета потребляемого коммунального ресурса | единиц | Электрическая энергия |  |  | 28171,00 |  | 28171 |  | 28171 |  | 28171 | 28171 |
|  |  |  | ГВС |  |  | 3564,00 |  | 3569 |  | 3574 |  | 3580 | 3580 |
|  |  |  | ХВС |  |  | 6926,00 |  | 6935 |  | 6940 |  | 6950 | 6950 |
|  |  |  | Тепловая энергия |  |  | 21,00 |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 |
|  |  |  | Газ |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Число квартир в МКД, жилых домов (домовладений), расположенных на территории МО, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемого коммунального ресурса | единиц | Электрическая энергия |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | ГВС |  |  | 1848,00 |  | 1844 |  | 1840 |  | 1835 | 1835 |
|  |  |  | ХВС |  |  | 4255,00 |  | 4200 |  | 4200 |  | 4200 | 4200 |
|  |  |  | Тепловая энергия |  |  | 519,00 |  | 510 |  | 500 |  | 490 | 490 |
|  |  |  | Газ |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.3 | Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями на территории Емельяновского района | % | Природный газ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Тепловая энергия |  |  | 18,11 |  | 18,22 |  | 18,31 |  | 18,41 | 18,41 |
|  |  |  | Электрическая энергия |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | Вода |  |  | 92,10 |  | 93,17 |  | 94,22 |  | 98,21 | 98,21 |
| 1.3.1 | Объем потребляемого муниципальными учреждениями ресурса i(природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, горячей и холодной воды), приобретаемого по приборам | тыс. м³ | Природный газ |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | тыс. Гкал | Тепловая энергия |  |  | 1,89 |  | 1,90 |  | 1,91 |  | 1,92 | 1,92 |
|  |  | млн кВт∙ч | Электрическая энергия |  |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 | 10,25 |
|  |  | тыс. м³ | Вода |  |  | 21,10 |  | 21,15 |  | 21,2 |  | 22 | 22 |
| 1.3.2 | Общий объем потребляемого ресурса (природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, горячей и холодной воды) муниципальными учреждениями | тыс. м³ | Природный газ |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | тыс. Гкал | Тепловая энергия |  |  | 10,43 |  | 10,43 |  | 10,43 |  | 10,43 | 10,43 |
|  |  | млн кВт∙ч | Электрическая энергия |  |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 | 10,25 |
|  |  | тыс. м³ | Вода |  |  | 22,91 |  | 22,7 |  | 22,5 |  | 22,4 | 22,4 |
| 2 | Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории Емельяновского района | % |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Объем тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии | тыс. Гкал |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Общий объем тепловой энергии, отпущенной в системы централизованного теплоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  | 131,26 |  |  | 135,30 |  | 137,40 | 137,4 | 137,4 |
| 2.2 | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | МВт |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных учреждений, находящихся на территории Емельяновского района | Гкал/м² |  |  |  |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3.1.1 | Объем потребления тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных учреждений | Гкал |  |  |  |  | 10432,83 |  | 10432,83 |  | 10432,83 | 10432,83 | 10432,83 |
| 3.1.2 | Общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных учреждений | м² |  |  |  |  | 91224,70 |  | 91224,7 |  | 91224,7 | 91224,7 | 91224,7 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных учреждений, находящихся на территории Емельяновского района | кВт∙ч/м² |  |  |  |  | 108,14 |  | 108,13 |  | 108,12 | 108,10 | 108,10 |
| 3.2.1 | Объем потребления электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных учреждений | кВт∙ч |  |  |  |  | 10248990,00 |  | 10248483,52 |  | 10247402 | 10245908,8 | 10245908,8 |
| 3.2.2 | Общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных учреждений | м² |  |  |  |  | 94777,50 |  | 94777,5 |  | 94777,5 | 94777,5 | 94777,5 |
| 3.3 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных учреждений, на территории Емельяновского района | Гкал/м² |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1 | Объем потребления тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных учреждений | Гкал |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Общая площадь зданий и помещений здравоохранения и социального обслуживания населения | м² |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления | кВт∙ч/м² |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1 | Объем потребления электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных учреждений | кВт∙ч |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.2 | Общая площадь зданий и помещений здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных учреждений | м² |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды муниципальными учреждениями Емельяновского района | т |  | ДТ |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | т |  | Мазут |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. м³ |  | Природный газ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс. Гкал |  | Тепловая энергия |  |  | 10,43 |  | 10,43 |  | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
|  |  | млн кВт∙ч |  | Электрическая энергия |  |  | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
|  |  | т |  | Уголь |  |  | 1573,29 |  | 1449,18 |  | 1448,01 | 1447,3 | 1447,3 |
|  |  | тыс. м³ |  | Вода |  |  | 22,91 |  | 22,70 |  | 22,50 | 22,40 | 22,40 |
| 4 | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля МКД, расположенных на территории Емельяновского района, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | Площадь МКД, расположенных на территории Емельяновского района, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше | м² |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Общая площадь МКД, расположенных на территории Емельяновского района | м² |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Удельный расход тепловой энергии в МКД, расположенных на территории Емельяновского района | Гкал/м² |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4.2.1 | Объем потребления тепловой энергии в МКД, расположенных на территории МО | Гкал |  |  |  |  | 64560,92 |  | 65466,2 |  | 65466,2 | 65466,2 | 65466,2 |
| 4.2.2 | Общая площадь МКД, расположенных на территории МО | м² |  |  |  |  | 256659,00 |  | 259109 |  | 259109 | 259109 | 259109 |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии в МКД, расположенных на территории Емельяновского района | кВт∙ч/м² |  |  |  |  | 44,10 |  | 41,70 |  | 41,66 | 41,62 | 41,62 |
| 4.3.1 | Объем потребления электрической энергии в МКД, расположенных на территории МО | кВт∙ч |  |  |  |  | 13479915,00 |  | 13461833,7 |  | 13448564,6 | 13435295,9 | 13435295,9 |
| 4.3.2 | Общая площадь МКД, расположенных на территории МО | м² |  |  |  |  | 305694,78 |  | 322804,6 |  | 322804,6 | 322804,6 | 322804,6 |
| 4.4 | Удельный расход холодной воды в МКД на территории Емельяновского района (в расчете на 1 жителя) | м³/чел |  |  |  |  | 30,52 |  | 30,51 |  | 30,50 | 30,49 | 30,49 |
| 4.4.1 | Объем потребления холодной воды в МКД | м³ |  |  |  |  | 358621,46 |  | 362763,9 |  | 362645 | 362526,1 | 362526,1 |
| 4.4.2 | Количество жителей, проживающих в МКД | человек |  |  |  |  | 11750,00 |  | 11890 |  | 11890 | 11890 | 11890 |
| 4.5 | Удельный расход горячей воды в МКД на территории Емельяновского района (в расчете на 1 жителя) | м³/чел |  |  |  |  | 9,28 |  | 9,27 |  | 9,26 | 9,25 | 9,25 |
| 4.5.1 | Объем потребления горячей воды в МКД | м³ |  |  |  |  | 109088,01 |  | 110220,3 |  | 110101,4 | 109982,5 | 109982,5 |
| 4.5.2 | Количество жителей, проживающих в МКД | человек |  |  |  |  | 11750,00 |  | 11890,00 |  | 11890,00 | 11890,00 | 11890,00 |
| 5 | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства | т у.т./ ед. продукции |  |  | 1 вид |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2 вид |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 3 вид |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Емельяновского района | т у.т./млн кВт∙ч |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1 | Объем потребления топлива на отпущенную электрическую энергию тепловыми электростанциями \ | т у.т. |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2 | Объем отпущенной электрической энергии тепловыми электростанциями \ | млн кВт∙ч |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Емельяновского района | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1 | Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | млн кВт∙ч |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2 | Общий объем переданной электрической энергии по распределительным | млн кВт∙ч |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Емельяновского района | % |  |  |  |  | 15,74 |  | 14,78 |  | 14,41 | 13,39 | 13,39 |
| 5.4.1 | Объем потерь тепловой энергии при ее передаче | тыс. Гкал |  |  |  |  | 20,66 |  | 20 |  | 19,8 | 18,4 | 18,4 |
| 5.4.2 | Общий объем переданной тепловой \энергии | тыс. Гкал |  |  |  |  | 131,26 |  | 135,3 |  | 137,4 | 137,4 | 137,4 |
| 5.5 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Емельяновского района | % |  |  |  |  | 54,35 |  | 54,96 |  | 55,22 | 55,22 | 55,22 |
| 5.5.1 | Количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения \ | единиц |  |  |  |  | 3060,00 |  | 3100 |  | 3120 | 3120 | 3120 |
| 5.5.2 | Общее количество источников света в системах уличного освещения \ | единиц |  |  |  |  | 5630,00 |  | 5640 |  | 5650 | 5650 | 5650 |

- Информация об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Источник финансирования | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Районный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Бюджет поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Средства, полученные с применением регулируемых цен (тарифов) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |