- Приложение

- к постановлению администрации

- Емельяновского района

- от _30.12.2014_№ __4507___

- Приложение

к постановлению администрации

Емельяновского района

от 01.11.2013   № 2475

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» на 2014-2016 годы

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» на 2014-2016 годы

| Наименование муниципальной программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» на 2014-2016 годы (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Емельяновского района от 25.07.2013 № 1262 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Емельяновского района»; распоряжение администрации Емельяновского района от 15.08.2013 № 710р «Об утверждении перечня муниципальных программ Емельяновского района на 2014-2016 годы». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |
| Соисполнители муниципальной программы | муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района"; Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"; Администрация Емельяновского района; Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края". |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы: 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Емельяновском районе» 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 3. «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность» 4. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Емельяновского района». Мероприятия: 1.Осуществление государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг; 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений; 3. Приобретение кабеля в целях обеспечения резервного электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры Емельяновского района; 4. Осуществление переданных администрацией Солонцовского сельсовета полномочий по приобретению и установке двух трансформаторных подстанций. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением; Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности; Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения Емельяновского района; |
| Задачи муниципальной программы | Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг; Повышение энергосбережения и энергоэффективности; Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий; Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения; Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда; Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации: 2014-2016 годы |
| - Перечень - целевых показателей и показателей результативности программы | Целевые показатели: -доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства; - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; -доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: - электрической энергии; - тепловой энергии; - воды. - количество несанкционированных свалок вне границ населенных пунктов на землях с неразграниченной собственностью; Показатели результативности: -уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам; -уровень фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей; -доля муниципальных учреждений, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; - число энергосервисных договоров (контрактов) заключенных муниципальными заказчиками; -доля муниципальных учреждений, в общем объёме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры; - доля теплоснабжающих организаций коммунального комплекса готовых к отопительному сезону - доля муниципальных образований района, имеющих разработанные и утвержденные схемы теплоснабжения; - доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе; -количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки; -доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда; -количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий в сфере соблюдения природоохранного законодательства по отношению к запланированным; - снижение показателя аварийности инженерных сетей: - теплоснабжение; - водоснабжение; - снижение потерь энергоресурсов. |
| - Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2016 годах за счет всех источников финансирования составит 88578,38857 тыс. рублей, из них: 2014 – 40570,18857 тыс.рублей; 2015- 23 067,2 тыс.рублей; 2016- 24 941 тыс.рублей. в том числе за счет средств: - краевого бюджета – 55761,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 27265,4 тыс. рублей; 2015 год – 13291,8 тыс. рублей; 2016 год – 15204,6 тыс. рублей. - районного бюджета – 30081,79394 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 10569,99394 тыс. рублей; 2015 год – 9775,4 тыс. рублей; 2016 год – 9736,4 тыс. рублей. - бюджет поселений– 2734,79463 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2734,79463 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0тыс. рублей. |

- 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- 2.1. Общие положения

- Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью  экономики Емельяновского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.

- Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Емельяновского района являются:

- - высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 60-70% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- - высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30-50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- - высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

- - отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории района составляет более 65 %. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

- На территории района за 2012 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

- холодная вода – 1 190,2 тыс. м3;

- горячая вода – 196,7 тыс. м3;

- водоотведение – 1096,5 тыс. м3;

- тепловая энергия  – 86 тыс. Гкал;

- электрическая энергия – 157 256,14 тыс. кВат/час;

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Емельяновского района на текущий момент составляет 34,86 % . Особенно низок уровень благоустройства в деревнях.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией.

- Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.

- Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории района составляют порядка 243 971,3 тыс. рублей при объеме расходов 291 734,7 тыс. рублей. При этом возмещение населением затрат за предоставленных услуг населению составляет 168 686 тыс. руб. (или 93,8 % от стоимости предоставленных населению услуг).

- На территории района функционирует 15 предприятий, оказывающих услуги жилищно-коммунального характера.

- В ходе реализации норма жилищного законодательства на территории Емельяновского района, собственниками жилых помещений в многоквартирных дома выбрано 6 управляющих организаций и открыто 19 ТСЖ.

- 2.2. Теплоснабжение

В жилищно-коммунальном комплексе района эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, которые представлены 
45 теплоисточниками суммарной мощностью 145,1 Гкал/час, вырабатывающих 158,38 тыс. Гкал тепловой энергии. По тепловым сетям, протяженностью 85,536 км транспортируется тепловая энергия 
в объёме 120,72 тыс. Гкал в год.

- Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших неэффективных технологических схем, где исполнение котельного оборудования не соответствуют предъявляемым современным конструктивным требованиям, процесс сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает нормативный на 15%. Из общего количества установленных котлов в котельных коммунального комплекса только 6,6% автоматизированы. Отсутствие на котельных малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях края.

- Основными причинами неэффективности действующих котельных являются:

- - низкий коэффициент использования установленной мощности теплоисточников;

- - отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов технологического контроля;

- - использование топлива низкого качества;

- - низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологических процессов).

В настоящее время в замене нуждается 62,16 км (72,67%) ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том числе субъективными причинами – высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественным строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 21,82%, что эквивалентно 8,147 тыс. т. условного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще и отсутствием резервирования теплоисточников по электроснабжению и водоснабжению. Отсутствие резервного питания в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения котельной и разморожения систем теплопотребления.

- В рамках муниципальной программы планируется:

- - применять комплексный подход к замене морально устаревших и не сертифицированных котлов на котельное оборудование с обязательной установкой систем водоподготовки, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации котельных, для продления эксплуатационного срока котлов и тепловых сетей, повышения надёжности работы систем теплоснабжения и качества сетевой воды;

- - поэтапное приведение в соответствие установленной мощности теплоисточников присоединенной нагрузке;

- использование современных теплоизоляционных материалов;

- снизить тепловые потери;

- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения и экономию топливно-энергетических ресурсов.

- - государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

- - разработка и утверждение схем теплоснабжения;

- - обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- 2.3. Водоснабжение, водоотведение

Основными источниками водоснабжения населения Емельяновского района являются  подземные водоисточники, обеспечивающие централизованным водоснабжением 29,4 тыс. человек.

Из нецентрализованных водоисточников (трубчатых и шахтных колодцев, каптажей родников) используют воду 16,853 тыс. человек (36,43%).

Водозаборные сооружения р.п. Емельяново находятся в эксплуатации более 30 лет, и в настоящее время не соответствуют действующим нормативам. Начиная с 2005 года, лимит водоподъема полностью исчерпан, и в настоящий момент необходимый объем водопотребления превышает на 40%. Кроме того, из-за длительной эксплуатации произошла частичная минерализация водоподъемных скважин, вследствие чего увеличилось содержание примесей окислов железа и других металлов в составе поднимаемой воды. Строительство станций водоочистки и обеззараживания на водозаборе, отработавшем свой срок эксплуатации, будет нецелесообразно.

По результатам мониторинга Центра гигиены и эпидемиологии 13,3 % проб питьевой воды не соответствуют гигиеническим нормам и 8,4 % по микробиологическим показателям.

Особенности геологического строения обуславливают большое содержание железа в подземных водах. Поэтому дополнительная очистка воды просто необходима.

Строительство водозабора решит данный вопрос. В следующем году начнется реализация рабочего проекта: «Внеплощадочное хозпитьевое водоснабжение, канализация, теплоснабжение» в р.п. Емельяново».

Проблемы водоснабжения Емельяновского района можно обозначить следующим образом:

- большая протяженность (45 км водопроводных сетей вне населенных пунктов 121 км уличных водопроводных сетей) и изношенность сетей составляет 48%.

- отсутствие возможности проведения ремонтных работ, из-за нахождения части водопроводных сетей на земельных участках являющихся частной собственностью.

- на многих скважинах повышенное содержание примесей окислов железа.

- существует необходимость установки станций обезжелезивания или иных источников очистки воды.

- отсутствие водонапорных башен и накопительных емкостей приводит к частым заменам глубинных насосов, что соответственно увеличивает себестоимость воды.

- существующие водозаборные сооружения не соответствуют санитарным и строительным нормам и правилам, предусмотренным действующим законодательством

Поверхностные источники водоснабжения являются основными приемниками сточных вод, принимая 98% общего количества стоков, являющихся недостаточно очищенными и неочищенными.

Канализационные очистные сооружения, осуществляющие очистку сточных вод, эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения реконструкции, представлены механизированными комплексами биологической очистки стоков, в основе которых лежат морально устаревшие технологии, конструкции и элементы, не обеспечивающие необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного законодательства.

При этом процесс урбанизации и развития территорий, современные технологии промышленных производств, способствуют появлению и увеличению в составе сточных вод городских поселений и населенных пунктов района новых химических элементов и соединений, повсеместно образующих более «жесткие» стоки, не поддающиеся очистке традиционными методами.

Необходимо отметить, что в системы общесплавной канализации населенных пунктов поступают неочищенные сточные воды промышленных предприятий.

Проблема снабжения населения Емельяновского района питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения района и качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития района и улучшению демографической ситуации.

2.4 Окружающая среда

Проблема в сфере обращения с отходами стоит очень остро для нашего района. Наличие несанкционированных свалок как результат отсутствия организации централизованной системы по сбору, вывозу ТБО. В особенности на территории дачных сообществ.

Администрацией района принято ряд муниципальных правовых актов:

- «О порядке сбора, вывоза утилизации и переработки бытовых, промышленных и прочих отходов в Емельяновском районе» (от 15.07.2009
№ 1164, ред. от 30.08.2010 № 2913)

- Созданы административные комиссии в каждом поселении с правом составления протоколов правонарушений в области охраны окружающей среды и благоустройства.

Проведены мероприятия по:

- Ликвидации несанкционированных свалок в с. Еловое, р.п. Памяти 13 Борцов.

- Проведен первый этап рекультивации свалки по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, автодорога Емельяново-Никольское-Талое, 0км+600 метров.

- Разработана природоохранная документация (в части проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, паспорта отходов) для администрации Емельяновского района и поселка Емельяново.

Согласно природоохранному законодательству необходима разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и паспортов отходов для муниципальных и государственных предприятий.

Для организаций сбора твердых бытовых отходов на территории Емельяновского района в рамках Красноярской агломерации планируется строительство мусороперегрузочных станций и установка мульд и контейнеров в каждом поселении.

Загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов в Емельяновском районе определяется выбросами промышленных предприятий и автомобильного транспорта. Основными источниками химического загрязнения являются ООО «Аэропорт Емельяново», ООО «Крастяжмаш», ОАО «Птицефабрика «Заря», ООО «ТГК Емельяново». Приоритетными токсикантами являются пыль, сажа, формальдегид, бензол.

На территории Емельяновского района насчитывается 45 котельных, в том числе 34 угольные, которые обеспечивают теплом и горячим водоснабжением организации и предприятия, а так же расположенные вблизи жилые дома. В качестве топлива используется уголь разрезов КАТЭКа. Доставка топлива на котельные осуществляет автомобильным транспортом. Удаление шлаков из котлов происходит в ручную по мере его накопления. Очистка дымовых газов от золы практически не производиться в связи с отсутствием на ряде котельных золоулавливающих установок, либо  из-за неудовлетворительного состояния. Это приводит к  увеличению выбросов в атмосферу вредных веществ и ухудшению экологической ситуации.

По данным ГИБДД в Емельяновском районе практически в два раза произошло увеличение всех видов автотранспорта.

Систематические лабораторные наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Емельяновского района отсутствуют.

Отсутствуют должные пыле- и газоулавливающие установки на котельных. Не осуществляется контроль и мониторинг за выбросами вредных веществ. Соответственно, как итог ухудшения здоровья населения, в частности органов дыхания, иммунная и ЦН-системы.

2.5  Развитие единой дежурно-диспетчерской службы

Статистика Емельяновского района показывает, что количество поступивших сообщений от граждан, дежурных, дежурно-диспетчерских  и  аварийных служб района постоянно увеличивается.

Для своевременного реагирования  всех служб района на аварийные, чрезвычайные ситуации на объектах жизнеобеспечения населения района, администрацией Емельяновского района образовано муниципальное казенное учреждение  "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Емельяновский район Красноярского края".

На территории Емельяновского района расположены более 680 СНТ, ДНТ, обращение граждан на номер 112 в дачный период резко возрастает, через территорию района проходит федеральная трасса М-53, количество ДТП увеличивается. Увеличивается объём работы в весенне-летний период (пожары, паводки, лесные пожары), осенне-зимний  период     (техногенные пожары, аварии на ЛЭП, ЖКХ).

За 8 месяцев 2013 года в Единую дежурно-диспетчерскую службу района поступило более 12000 телефонных звонков, сообщений от ДДС и  аварийных служб, заявлений, обращений граждан. В среднем диспетчер за дежурные сутки обрабатывает более 50 телефонных звонков, 30 из них оперативного значения.  Переадресовано в службы жизнеобеспечения  района, пожарную часть, службу скорой помощи, полицию более 7200 телефонных звонков.

Кроме того, увеличился объем документооборота службы (анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до руководящего состава и дежурно- диспетчерских служб,  представление докладов (донесений) вышестоящим органам управления; корректировка паспортов  территорий  населенных пунктов Емельяновского района и т. д.).

ЕДДС Емельяновского района в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Емельяновского района независимо от форм собственности по вопросам сбора, доведения, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при угрозе  или возникновении ЧС (происшествий).

ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функционирования муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС. Приема сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами соответствующего звена территориальной подсистемы РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального звена и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

- 3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуги по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения;

Вторым приоритетом является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Целями муниципальной программы являются:

обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;

формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения Емельяновского района.

Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности;

3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

4. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

5. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

6. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения.

Цель 1:  Обеспечение  населения  района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением

Задача 1. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Отдельное мероприятие 1 программы. Осуществление государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем по району составляет 93 процента.

Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» предусмотрена компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг».

Потребность в средствах на предоставление  компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности  коммунальных услуг составляет 41834 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 13337,6    тыс. рублей;

2015 год – 13291,8 тыс. рублей;

2016 год – 15204,6 тыс. рублей.

Задача  2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Отдельное мероприятие 2 программы. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

Организация единой дежурно-диспетчерской службы на территории Емельяновского района, исполнение полномочий органов местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. (муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Емельяновский район Красноярского края»

Расходы на текущее содержание на муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Емельяновский район Красноярского края» составляют всего 6 968,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2266,00 тыс. рублей;

2015 год – 2351,00 тыс. рублей;

2016 год – 2 351,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Мероприятие 1 подпрограммы: Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края»).

Согласно Положению о муниципальном казенном учреждении «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края»  и утвержденному штатному расписанию Учреждения, численность служащих установлена  в количестве 13 единиц.

Расходы на текущее содержание муниципального казенного учреждения «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» составляют всего 21 752,14213  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 7 077,74213 тыс. рублей;

2015 год – 7 337,20 тыс. рублей;

2016 год – 7 337,20 тыс. рублей.

Структура расходов на текущее содержание Муниципального казенного учреждения «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района» включает  в себя:

- заработная плата;

- оплата услуг связи;

- коммунальные услуги;

- арендная плата за пользованием имуществом;

- услуги по содержанию имущества;

- прочие текущие расходы;

- прочие расходные материалы;

- основные средства.

Мероприятие 2 подпрограммы: Осуществление переданных администрациями поселений полномочий в области  муниципального жилищного  контроля.

Потребность в средствах всего 476,49065 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 476,49065 тыс. рублей

Мероприятие 3 подпрограммы: Осуществление переданных администрациями поселений полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения (готовность теплоснабжающих организаций к отопительному сезону).

Потребность в средствах всего 178,04098 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 178,04098 тыс. рублей

Задача 3: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Подпрограмма 4. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Емельяновского района»

Мероприятие 1 подпрограммы. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей п.Емельяново, с .Устюг.

Потребность в средствах всего 13 646,987 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 13 646,987 тыс. рублей

2015 год – 0,0 тыс. рублей

2016 год – 0,0 тыс. рублей

Мероприятие 2 подпрограммы. Реализация мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры.

Потребность в средствах всего 934,49281 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 934,49281 тыс. рублей

2015 год – 0,0 тыс. рублей

2016 год – 0,0 тыс. рублей

Задача 4: Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения.

Отдельное мероприятие 3 программы. Приобретение кабеля в целях обеспечения резервного электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры Емельяновского района.

Потребность в средствах составляет 15,3635 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 15,3635    тыс. рублей;

Отдельное мероприятие 4 программы. Осуществление переданных администрацией Солонцовского сельсовета полномочий по приобретению и установке двух трансформаторных подстанций.

Потребность в средствах составляет 1 400 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 400 тыс. рублей;

Цель 2: Формирование целостности и эффективной  системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

Задача 1. Повышение энергосбережения и энергоэффективности.

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Емельяновском районе»

Мероприятие 1 подпрограммы. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федеральный закон 261-ФЗ и пунктом 3 статьи 4 Закона Красноярского края от 23.05.2013 № 4-1329 к полномочиям Правительства Красноярского края относится информационное обеспечение на территории края мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных муниципальной  программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Потребность в средствах составляет всего 10,0 тыс. руб.,:

2014 год – 10,0 тыс. рублей.

Мероприятие 2 подпрограммы . Подготовка специалистов муниципальных учреждений  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Потребность в средствах на выделение субсидий по подготовке специалистов муниципальных бюджетных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности составляет всего 25,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 25,0 тыс. рублей.

Мероприятие  3 подпрограммы.  Мероприятие в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сформированным по результатам проведенных энергетических обследований.

Потребность в средствах на проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по результатам проведенных энергетических обследований составляет всего 188,20 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 188,20 тыс. рублей.

Мероприятие 4 подпрограммы. Межбюджетные трансферты  бюджетам поселений  района на разработку и утверждения схем теплоснабжения.

Потребность в средствах на разработку и утверждение схем теплоснабжения составляет всего 927,77 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 927,77 тыс. рублей.

Цель 3: Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения Емельяновского района

Задача 1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Подпрограмма 3. «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность»

Мероприятие 1 подпрограммы. Мероприятие по пропаганде охраны окружающей среды.

1.1 Размещение информационных щитов о состоянии окружающей среды.

Потребность в средствах всего 121,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 16,20 тыс. рублей

2015 год – 57,20 тыс. рублей

2016 год – 48,20 тыс. рублей

1.2 Смотр-конкурс по экологическому образованию и просвещению детей.

Потребность в средствах всего 60,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 30,0 тыс. рублей

2015 год – 30,0 тыс. рублей

Мероприятие 2 подпрограммы. Мероприятия по разработке проекта «Лимитное размещение отходов»

2014 год – 40,0 тыс. руб.

- 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- ПРОГРАММЫ

Мероприятие 1 . Осуществление государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных  услуг

Постановление Правительства Красноярского края от 13.02.2013 
№ 36-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления края отдельных государственных полномочий Красноярского края по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг».

Постановление Правительства Красноярского края от 14.02.2013 
№ 38-п «О реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» (вместе с «Порядком расчета размера компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг», «Перечнем и порядком подачи документов, представляемых гражданами и исполнителями коммунальных услуг для предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, требованиями к их оформлению и сроками их рассмотрения», «Порядком и сроками перечисления средств компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг гражданам и исполнителям коммунальных услуг»).

Постановление администрации Емельяновского района Красноярского края от 04.03.2013 №301 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Емельяновского района».

Постановление администрации Емельяновского района Красноярского края от 13.06.2013 №971а «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Емельяновского района от 04.03.2013 №301 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Емельяновского района».

Мероприятие 2 . Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

Постановление администрации Емельяновского района от 05.06.2012 № 1788 «О создании муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Емельяновский район Красноярского края».

Мероприятие 3 . Приобретение кабеля в целях обеспечения резервного электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры Емельяновского района.

Решение Емельяновского районного совета депутатов от 30.04.2014 №48-260Р «О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета депутатов от 18.12.2013 №26-245Р «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

Мероприятие 4 . Осуществление переданных администрацией Солонцовского сельсовета полномочий по приобретению и установке двух трансформаторных подстанций.

Соглашение о передаче полномочий по приобретению и установке двух трансформаторных подстанций между администраций Солонцовского сельсовета и Администрацией Емельяновского района 2013 г. Заявка на возврат денежных средств администрации Солонцовского сельсовета №7 от 26.03.2014

- 5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации подпрограммы к 2016 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения Российской Федерации уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;

повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;

выполнение требований природоохранного законодательства;

формирование экологического сознания и поведения жителей района;

повышение экологической безопасности Емельяновского района.

- 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ

- РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Емельяновском районе».

Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 годы.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение доли муниципальных учреждений, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которого проведено обязательное энергетическое обследование до 100 %,;

-  доля муниципальных образований района, имеющих разработанные и утвержденные схемы теплоснабжения, 100%;

- увеличить число энергосервисных договоров (контрактов) заключенных муниципальными заказчиками до 6 шт.

- увеличить долю муниципальных учреждений, в общем объёме  муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры до 9,7%.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 годы.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличить долю бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 100%;

- увеличить количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами до 100%;

- увеличить долю устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда до 100%.

Подпрограмма 3. «Охрана окружающей среды и  экологическая безопасность»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 годы.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

-снизить количество несанкционированных свалок на территории Емельяновского района до 1 ед.

Подпрограмма 4. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Емельяновского района»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 годы.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

-снизить показателя аварийности инженерных сетей:

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- снизить потери энергоресурсов;

7. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ  ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ.

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы представлены в приложении 5 к настоящей программе.

8.ИНФОРМЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

С УЧЁТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию расходов целей программы с учётом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, краевого бюджета, средств районного бюджета, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы  указана в приложении 6 к программе.

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к паспорту муниципальной программы Емельяновского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |
|  | Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения |  | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год |  | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Цель: 1. Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % |  | Х | отраслевой мониторинг | 31,58 | 26,32 | 21,05 |  | 15,79 | 15,79 |
|  | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % |  | Х | Отраслевой мониторинг | 78 | 78 | 77 |  | 75 | 73 |
| 1.1 | Задача 1: Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие программы 1: Осуществление государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % |  | 0,075 | статистика № 22-ЖКХ (сводная) | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Уровень фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % |  | 0,075 | статистика № 22-ЖКХ (сводная) | 93,80 | 95,00 |  | 96,00 | 97,00 | 98,00 |
| 1.2 | Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % |  | 0,075 | Отчет об исполнении бюджета | 0,0 | 0,0 |  | 95,0 | 95,2 | 95,4 |
|  | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки | % |  | 0,075 | Отраслевой мониторинг | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда | % |  | 0,075 | Отраслевой мониторинг | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля теплоснабжающих организаций коммунального комплекса готовых к отопительному сезону | % |  | 0,075 | Отраслевой мониторинг | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Задача 3: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подпрограмма 4 "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Емельяновского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение показателя аварийности инженерных сетей: | Ед. на 100 км сетей |  | 0,1 | Отраслевой мониторинг |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение | Ед. на 100 км сетей |  | 0,05 | Отраслевой мониторинг | До 8,18 | До 8,18 |  | До 8,18 | До 7 | До 5,8 |
|  | Водоснабжение | Ед. на 100 км сетей |  | 0,05 | Отраслевой мониторинг | До 11,3 | До 11,3 |  | До 11,3 | До 9 | До 8 |
| 1.4 | Задача 4: Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие программы 3: Приобретение кабеля в целях обеспечения резервного электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры Емельяновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие программы 4: Осуществление переданных администрацией Солонцовского сельсовета полномочий по приобретению и установке двух трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение потерь энергоресурсов | % |  | 0,075 | Отраслевой мониторинг | 22 | 22 |  | 21 | 20 | 19 |
| 2 | Цель 2: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % |  | Х | Ежеквартальный мониторинг | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | тепловой энергии | % |  | Х | Ежеквартальный мониторинг | 2,65 | 1,39 |  | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
|  | воды | % |  | Х | Ежеквартальный мониторинг | 16,97 | 75,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1 | Задача 1. Повышение энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Емельяновском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных учреждений, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которого проведено обязательное энергетическое обследование | % |  | 0,075 | ежеквартальный мониторинг | 95,1 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Число энергосервисных договоров (контрактов) заключенных муниципальными заказчиками | шт |  | 0,075 | ежеквартальный мониторинг | 0,0 | 1,0 |  | 2,0 | 3,0 | 6,0 |
|  | Доля муниципальных учреждений, в общем объёме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % |  | 0,075 | ежеквартальный мониторинг | 0,0 | 1,6 |  | 3,0 | 4,8 | 9,7 |
|  | Доля муниципальных образований района, имеющих разработанные и утвержденные схемы теплоснабжения | % |  | 0,075 | ежеквартальный мониторинг | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Цель 3: Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения Емельяновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество несанкционированных свалок вне границ населенных пунктов на землях с неразграниченной собственностью | ед. |  | Х | отраслевой мониторинг | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3.1 | Задача 1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Подпрограмма 3. "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий в сфере соблюдения природоохранного законодательства по отношению к запланированным |  | % | 0,075 | Отраслевой мониторинг | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к паспорту муниципальной программы Емельяновского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели на долгосрочный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Плановый период |  |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Первый год планового периода | Второй год планового периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Цель: 1. Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | 31,58 | 26,32 | 21,05 | 15,79 | 15,79 |  | 15,79 | 15,79 |  | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 |
| 1.2 | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % | 78 | 78 | 77 | 75 | 73 |  | 70 | 65 |  | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 55 |
| 2 | Цель 2: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | тепловой энергии | % | 2,65 | 1,39 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |  | 6,0 | 8,0 |  | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
|  | воды | % | 16,97 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Цель 3: Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения Емельяновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество несанкционированных свалок вне границ населенных пунктов на землях с неразграниченной собственностью | ед. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение № 1

- к муниципальной программе Емельяновского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» на 2014-2016 годы

ПОДПРОГРАММА

- «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЕМЕЛЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

- «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЕМЕЛЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ»

| - Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Емельяновском районе» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» на 2014-2016 годы |
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края»; муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района"; муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры Емельяновского района"; муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: - - повышение энергосбережения и энергоэффективности; Задачи подпрограммы: - развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |
| Целевые индикаторы | Доля муниципальных учреждений, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которого проведено обязательное энергетическое обследование; Число энергосервисных договоров (контрактов) заключенных муниципальными заказчиками; Доля муниципальных учреждений, в общем объёме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры; Доля муниципальных образований района, имеющих разработанные и утвержденные схемы теплоснабжения; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1151,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 1151,0 тыс. рублей; в том числе: за счет средств краевого бюджета – 927,80 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 927,80 тыс. руб. за счет средств районного бюджета – 223,2 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 223,2 тыс. рублей; |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Емельяновского района, муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края», Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края». |

- ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

  - Постановка общерайонной проблемы и обоснование  необходимости разработке подпрограммы

- 2.1.1. Объективные показатели, характеризующие

положение дел

Настоящая подпрограмма определяет комплекс системных мероприятий в Емельяновском районе, направленных на реализацию мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии в организациях бюджетной сферы.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40 - 60 процентов муниципальных бюджетов.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50 - 60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Процесс энергосбережения в Емельяновском районе можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в районе.

- 2.1.2. Анализ ситуации в Емельяновском районе

Ситуация с оснащенностью приборами учета энергоресурсов в районе выглядит следующим образом:

оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета составляет: по тепловой энергии – 22,2 процента, по электроэнергии – 10,7 процентов, по холодной воде – 33,6 процента, по горячей воде – 11,8 процентов;

оснащенность жилых домов индивидуальными приборами учета составляет: по электроэнергии – 100 процентов, по холодной воде – 22,4;

оснащенность муниципальных учреждений приборами учета составляет: по электроэнергии - 100 процентов, по холодной воде – 78,4 процента.

В районе транспорта, работающего на газе и электричестве, нет.

Реализация настоящей подпрограммы приведет к созданию реальных стимулов для экономии энергоресурсов, повысит качество предоставляемых коммунальных услуг, сократит расходы бюджета, улучшит экологическую ситуацию в районе.

- 2.1.3. Анализ причин возникновения проблем в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на территории края, включая правовое обоснование,

перечень и характеристику решаемых задач

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных) учреждениях, на предприятиях;

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В целях решения вышеуказанных проблем на территории Российской Федерации статьи 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании указанного требования, а также учитывая положения Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условия» разработана подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Емельяновском районе».

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Емельяновского района предусмотрено решение следующих задач:

развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

- 2.1.4. Промежуточные и конечные социально-экономические

результаты решения проблемы

Ожидаемый социальный эффект от реализации подпрограммы выразится в следующем:

изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

стимулирование муниципальных учреждений, путем выделения финансирования на реализацию мероприятий, сформированным по результатам проведенных энергетических обследований.                                          Ожидаемый экономический эффект в результате реализации подпрограммы выразится в следующем:

к концу 2016 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года снизится не менее чем на 30 процентов. Экономия составит не менее 17014,6 тыс. кВтч электроэнергии, 5,16 тыс. Гкал тепловой энергии и 51,56 тыс. куб. м воды.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

2.2.1. Целью подпрограммы является повышение энергосбережения и энергоэффективности.

2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.

Задача 1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

Задача  2. Внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

2.2.3. Обоснованием выбора подпрограммных мероприятий, направленных на решение вышеуказанных задач являются требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010  № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

2.2.4. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.

2.2.5. В результате реализации подпрограммы, за счет средств районного бюджета, планируется достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (целевые индикаторы и показатели результативности).

2.2.5.1. Целевыми индикаторами подпрограммы являются целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, согласно приложения № 1 к подпрограмме.

2.2.5.2. Показателями результативности подпрограммы являются целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые характеризуют следующие значения:

| N п/п | Наименование целевого показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – показателя результативности | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения и организаций, информированных о принципах и важности энергосбережения и энергоэффективности | % | 85 | 85 | 85 |
| 2 | Расходы муниципального бюджета | тыс. руб. | 1052945,8 | 1087430,3 | 1063625,7 |
| 3 | Расходы на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета | тыс. руб. | 53069,57 | 57193,08 | 61636,98 |
| 4 | Доля расходов муниципального бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, (для фактических условий) | % | 5,0 | 5,3 | 5,8 |
| 5 | Доля расходов муниципального бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для сопоставимых условий) | % | 8,6 | 9,3 | 10,0 |
| 6 | Динамика расходов муниципального бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для фактических условий) | тыс. руб. | -51,43 | 4123,51 | 4443,9 |
| 7 | Динамика расходов муниципального бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для сопоставимых условий) | тыс.руб. | 27316,07 | 31439,58 | 35883,48 |
| 8 | Доля муниципальных учреждений, в общем объеме муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств районного бюджета, отношении которых проведены обязательные энергетические обследования | % | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 3 | 4,8 | 9,7 |
| 11 | Количество прошедших обучение специалистов государственных (муниципальных) учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | чел. | 20 | 15 | 15 |
| 12 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет средств районного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет средств районного бюджета | % | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Доля объемов воды, потребляемой муниципальными учреждениями расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет средств районного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |

2.2.6. В результате реализации подпрограммы с учетом Требований к региональным и муниципальным программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 «1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», в целом по району планируется достичь следующих показателей:

| N п/п | Наименование целевого показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – показателя результативности | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВтч | 46584,82 | 47982,36 | 48900 |
| 2 | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | 72206,47 | 74372,66 | 75795 |
| 3 | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | 12,3 | 12,4 | 12,8 |
| 4 | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | 14551,88 | 14670,19 | 15143,42 |
| 5 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м куб. | 212,7 | 219,08 | 225,65 |
| 6 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | 3254,31 | 3351,92 | 3452,45 |
| 7 | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
| 9 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел. | 15,21 | 15,67 | 16,14 |
| 13 | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел. | 4,44 | 4,3 | 4,2 |
| 14 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 2 | 3 | 6 |
| 15 | Расходы муниципального бюджета | тыс. руб. | 1394593,43 | 1492214,97 | 1596670 |
| 16 | Расходы на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета | тыс. руб. | 61198,57 | 62422,54 | 62422,54 |
| 17 | Доля расходов муниципального бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, (для фактических условий) | % | 4,4 | 4,2 | 3,9 |
| 18 | Доля расходов муниципального бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для сопоставимых условий) | % | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
| 19 | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений для фактических условий | тыс.руб. | 1199,97 | 1223,97 | 0 |
| 20 | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений для сопоставимых условий | тыс.руб. | 34648,57 | 35872,4 | 35872,4 |
| 21 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | 91 | 92 | 92 |
| 22 | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | 3,58 | 3,65 | 3,65 |
| 23 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | 35,0 | 50,0 | 75,0 |
| 24 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 1,7 | 1,65 | 1,5 |
| 25 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 28598,66 | 27168,73 | 25810,29 |
| 26 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м | 121030,13 | 114978,62 | 109229,69 |
| 27 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 1743791,31 | 1656601,74 | 1573771,65 |

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Средства районного бюджета выделяются на следующие мероприятия подпрограммы:

1) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

2) подготовка специалистов муниципальных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сформированным по результатам проведенных энергетических обследований.

2.3.2  Средства краевого бюджета направляются:

1) межбюджетные трансферты на разработку схем теплоснабжения бюджетам поселений: Шуваевский сельсовет, Устюгский сельсовет, Тальский сельсовет, Еловский сельсовет, Зеледеевский сельсовет, Мининский сельсовет, Солонцовский сельсовет, Частоостровский сельсовет, Элитовский сельсовет.

2.3.3. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края»; муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района"; муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры Емельяновского района";  муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края".

2.3.4. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется исполнителем, отобранным в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

- 2.4.  Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ «Управление строительством, ЖКХ и экологии администрации Емельяновского района»

2.4.2. Текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы в части своей компетенции осуществляют: Администрация Емельяновского района, МКУ «Управление строительства, ЖКХ и экологии администрации Емельяновского района», МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района», контрольно-счётный орган Емельяновского района.

2.4.3. Контроль за выполнением Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения снижения государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, электрической энергии, угля от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента возлагается на соответствующие структурные подразделения администрации Емельяновского района, реализующие государственную политику в соответствующих сферах государственного управления.

2.4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

2.4.5. МКУ «Управление строительства, ЖКХ и экологии администрации Емельяновского района» в 2014 - 2016 годах на основании ежеквартального мониторинга, представленными муниципальными учреждениями района, муниципальными образованиями, организациями коммунального комплекса, направляет информацию о ходе реализации подпрограммы и отчет об исполнении подпрограммы в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в установленные сроки.

2.4.6. Мониторинг целевых индикаторов подпрограммы в 2014 - 2016 годах выполняется МКУ «Управление строительства, ЖКХ и экологии администрации Емельяновского района».

Мониторинг показателей результативности подпрограммы выполняется органами исполнительной власти района по задачам подпрограммы:

Задача 1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

задача 2. Внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

- 2.5. Оценка социально-экономической эффективности

- От реализации подпрограммных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:

стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности на территории района будет осуществляться путем финансирования из районного бюджета средств муниципальным учреждениям на реализацию мероприятий, сформированным по результатам проведенных энергетических обследований.

повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, произойдет за счет проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям, а также за счет соблюдения требований энергетической эффективности, предъявляемых к товарам, работам, услугам, закупаемым для государственных нужд;

уменьшение финансовых затрат из районного бюджета на оплату коммунальных услуг;

повышение эффективности использования энергии в организациях бюджетной сферы;

повышение теплозащиты зданий и сетей.

В целом по району в результате реализации комплекса мероприятий планируется снизить энергоемкость валового муниципального продукта с 6,57 кг у. т./тыс. руб. в 2009 году до 4,0 кг у. т./тыс. руб. в 2016 году (к 2020 году - 3,86 кг у.т./тыс.руб).

На протяжении периода действия подпрограммы будет проводиться пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации, что приведет к изменению менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов.

2.6. Мероприятия подпрограммы

2.6.1. Система подпрограммных мероприятий разработана на основании требований пункта 6 статьи 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

2.6.2. Система мероприятий подпрограммы, финансируемых за счет средств районного бюджета, приведена в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1151,0 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1151,0 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 927,80 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 927,80 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета – 223,2  тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 223,2 тыс. рублей;

Приложение № 1

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Емельяновском районе»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2012 год | Текущий финансовый 2013 год | Очередной финансовый 2014 год | Первый год планового периода 2015 год | Второй год планового периода 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных учреждений, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | ежеквартальный мониторинг | 95,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Число энергосервисных договоров (контрактов) заключенных муниципальными заказчиками | шт | ежеквартальный мониторинг | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 |  |
| 3 | Доля муниципальных учреждений, в общем объёме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | ежеквартальный мониторинг | 0,0 | 1,6 | 3,0 | 4,8 | 9,7 |  |
| 4 | Доля муниципальных образований района, имеющих разработанные и утвержденные схемы теплоснабжения | % | ежеквартальный мониторинг | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Емельяновском районе» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб), годы |  |  |  | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год |  | первый год планового периода | второй год планового периода |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  |  |
| Цель: Повышение энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |  | 132 | 0505 | 1018044 | 244 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | Проведение конкурсов – 2ед.; В том числе: 2014 – 2 ед. |
| 2.Подготовка специалистов муниципальных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |  | 132 | 0505 | 1018045 | 244 | 25,0 |  |  |  | 25,0 | Подготовка и обучение специалистов в области энергосбережения – 7 чел., в том числе: 2014 – 7 чел. |
| Задача 2.Внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сформированным по результатам проведенных энергетических обследований |  | муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 070 | 0701 | 1018046 | 612 |  | 160,1 |  |  | 160,1 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры администрации Емельяновского района" | 059 | 0801 | 1018046 | 612 |  | 28,1 |  |  | 28,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Утепление административных зданий и ведомственных котельных в т.ч. замена оконных блоков на энергосберегающие, утепление цоколя здания, фасада здания, ремонт/замена кровли здания, ремонт/замена слуховых окон, установка морозоустойчивых дверей |  | муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 070 | 0701 | 1018046 | 612 |  | 160,1 |  |  | 160,1 | Экономия электрической энергии 1,316 тыс. кВт. |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры Емельяновского района" | 059 | 0801 | 1018046 | 612 |  | 28,1 |  |  | 28,1 |  |
| 2.Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на разработку схем теплоснабжения |  | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района» | 090 | 0502 | 1017424 | 540 |  | 927,8 |  |  | 927,77 | Разработка схем теплоснабжения органами местного самоуправления района - 9 шт. |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 132 | х | х | х |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |
| ГРБС 2 |  | муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" | 070 | х | х | х |  | 160,1 |  |  | 160,1 |  |
| ГРБС 3 |  | Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры администрации Емельяновского района" | 059 | х | х | х |  | 28,1 |  |  | 28,1 |  |
| ГРБС 4 |  | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 090 | х | х | х |  | 927,80 |  |  | 927,80 |  |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе Емельяновского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» на 2014-2016 годы

ПОДПРОГРАММА

- «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

- «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ»

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» на 2014-2016 годы (далее – Программа) |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий; Задача подпрограммы: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения. |
| Целевые индикаторы | - доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе; - количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки; - доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда; - доля теплоснабжающих организаций коммунального комплекса готовых к отопительному сезону. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 22 406,67376 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 7732,27376 тыс. рублей; 2015 год – 7337,2 тыс. рублей; 2016 год – 7337,2 тыс. рублей. за счет средств районного бюджета - 21 752,14213 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 7 077,74213 тыс. рублей; 2015 год – 7337,2 тыс. рублей; 2016 год – 7337,2 тыс. рублей. - бюджет поселений– 654,53163 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 654,53163 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | контроль за исполнением подпрограммы осуществляет в установленном порядке муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края»; Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края». |

- 2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью  экономики Емельяновского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Емельяновского района являются высокий уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Также имеет место быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций, неэффективное вложение средств.

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач Программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на уровне Емельяновского района в новых условиях.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий органов исполнительной власти по:

обеспечению создания условий развития в районе отрасли теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развития жилищных отношений;

обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения края;

обеспечению реализации энергосберегающей муниципальной политики, проводимой на территории района;

обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и гражданами;

контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основная цель реализации подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

Задача подпрограммы.

- повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

Для реализации указанной задачи планируется проведение следующего подпрограммного мероприятия:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Главными распорядителями средств муниципального бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края». Исполнителями мероприятий по обеспечению реализации муниципальной программы являются муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» в пределах компетенции, установленной постановлением Администрации Емельяновского района  от 03.10.2012 №  2753  «Об утверждении Положения о муниципальном казенном учреждении «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Учреждение осуществляет свои функции за счет средств субсидий из районного бюджета на финансовое обеспечение на осуществление уставной деятельности и иные цели.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «Финансовое управление», контрольно-счётный орган Емельяновского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Муниципальный заказчик и исполнители подпрограммы осуществляют:

отбор исполнителей мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

мониторинг реализации мероприятий и оценку результативности;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы.

Государственный заказчик – координатор подпрограммы осуществляет:

контроль за реализацией подпрограммы;

координацию исполнения подпрограммных мероприятий;

непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы 
и подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств районного  бюджета осуществляется согласно действующему законодательству.

Для составления ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы), годового отчета о ходе реализации подпрограммы ежеквартально до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 10 февраля очередного финансового года Учреждение направляют МКУ «Финансовое управление»:

отчеты о реализации подпрограммы;

годовой отчет о ходе реализации подпрограммы.

- Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется Учреждением, и направляется на согласование на бумажных носителях и в электронном виде.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Мероприятия подпрограммы соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития Емельяновского района, изложенным в  действующих нормативных правовых актах и основным направлениям бюджетной политики Емельяновского района.

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:

повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;

эффективное осуществление реализации полномочий органов исполнительной власти по:

обеспечению создания условий развития в районе отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развития жилищных отношений;

обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения района;

обеспечению реализации энергосберегающей государственной политики, проводимой на территории района;

обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и гражданами;

увеличению количества многоквартирных домов, в отношении общего имущества которых проведен капитальный ремонт;

развитию инженерной инфраструктуры Емельяновского района;

получение  населением Емельяновского района воды питьевого качества;

привлечению инвестиций для модернизации коммунального комплекса Емельяновского района;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

развитие инициативы собственников помещений многоквартирных домов;

повышение правовой грамотности граждан по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг;

доступность информации о деятельности ЖКХ;

контроль за использованием и содержанием общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;

контроль за предоставлением коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;

контроль порядка определения, перерасчета, изменения размера платы за коммунальные услуги;

контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

Все жители Емельяновского района смогут воспользоваться результатами реализации планируемых мероприятий в случае исполнения подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 22 406,67376  тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 7732,27376 тыс. рублей;

2015 год – 7337,2 тыс. рублей;

2016 год – 7337,2 тыс. рублей.

за счет средств районного бюджета - 21 752,14213  тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 7 077,74213 тыс. рублей;

2015 год – 7337,2 тыс. рублей;

2016 год – 7337,2 тыс. рублей.

- бюджет поселений– 654,53163 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 654,53163 тыс. рублей;

2015 год – 0,0  тыс. рублей;

2016 год – 0,0тыс. рублей.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение реализации

муниципальной программы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | Отчет об исполнении бюджета | 0 | 0 | 95,0 | 95,2 | 95,4 |
| 2 | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами, на период проведения проверки | % | Отраслевой мониторинг | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда | % | Отраслевой мониторинг | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля теплоснабжающих организаций коммунального комплекса готовых к отопительному сезону | % | Отраслевой мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к  подпрограмме «Обеспечение реализации

муниципальной программы»

Перечень мероприятий подпрограммы

| Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |  | Итого на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы – Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 132 | 0505 | 1028061 | 111 |  | 5413,51463 | 5639,7 | 5639,7 | 16692,91463 |  |  | Количество проведенных проверок организаций управляющих МКД всего 75 ед.: 2014- 25 ед. 2015 - 25 ед. 2016 - 25 ед. |
|  |  | 132 | 0505 | 1028061 | 244 |  | 1636,11791 | 1697,5 | 1697,5 | 5031,11791 |  |  |  |
|  |  | 132 | 0505 | 1028061 | 831 |  | 28,10959 | 0 | 0 | 28,10959 |  |  |  |
| Осуществление переданных администрациями поселений полномочий в области муниципального жилищного контроля | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 132 | 0505 | 1028070 | 111 |  | 393,082 | 0 | 0 | 393,082 |  |  |  |
|  |  | 132 | 0505 | 1028070 | 244 |  | 83,40865 | 0 | 0 | 83,40865 |  |  |  |
| Осуществление переданных администрациями поселений полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения (готовность теплоснабжающих организаций к отопительному периоду) | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 132 | 0505 | 1028071 | 111 |  | 140,99098 | 0 | 0 | 140,99098 |  |  | Проведение проверочных мероприятий по подготовке теплоснабжающими организаций к отопительному сезону - 10 |
|  |  | 132 | 0505 | 1028071 | 244 |  | 37,050 | 0 | 0 | 37,050 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 132 | х | х | х |  | 7732,27376 | 7337,2 | 7337,2 | 22 406,67376 |  |  |  |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе Емельяновского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» на 2014-2016 годы

ПОДПРОГРАММА

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

- «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

| - Наименование подпрограммы | «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» на 2014-2016 годы |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: - - снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Задачи подпрограммы: - экологическое воспитание населения Емельяновского района - разработка проектной документации |
| Целевые индикаторы | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий в сфере соблюдения природоохранного законодательства по отношению к запланированным |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 221,6 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 86,2 тыс. рублей; 2015 год – 87,2 тыс. рублей; 2016 год – 48,2 тыс. рублей. за счет средств районного бюджета – 221,6 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 86,2 тыс. рублей; 2015 год – 87,2 тыс. рублей; 2016 год – 48,2 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | контроль за исполнением подпрограммы осуществляет в установленном порядке муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края»; - Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края». |

- ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

  - .   Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

2.1.1. Проблема отходов производства и потребления

Проблема в сфере обращения с отходами стоит очень остро для нашего района. Наличие несанкционированных свалок как результат отсутствия организации централизованной системы по сбору, вывозу ТБО. В особенности на территории дачных сообществ.

Администрацией района принято ряд муниципальных правовых актов:

- «О порядке сбора, вывоза утилизации и переработки бытовых, промышленных и прочих отходов в Емельяновском районе» (от 15.07.2009
№ 1164, ред. от 30.08.2010 № 2913)

- Созданы административные комиссии в каждом поселении с правом составления протоколов правонарушений в области охраны окружающей среды и благоустройства.

Проведены мероприятия по:

- Ликвидации несанкционированных свалок в с. Еловое, р.п. Памяти 13 Борцов.

- Проведен первый этап рекультивации свалки по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, автодорога Емельяново-Никольское-Талое, 0км+600 метров.

- Разработана природоохранная документация (в части проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, паспорта отходов) для администрации Емельяновского района и поселка Емельяново.

Согласно природоохранному законодательству необходима разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и паспортов отходов для муниципальных и государственных предприятий.

Для организаций сбора твердых бытовых отходов на территории Емельяновского района в рамках Красноярской агломерации планируется строительство мусороперегрузочных станций и установка мульд и контейнеров в каждом поселении.

2.1.2. Состояние атмосферного воздуха

Загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов в Емельяновском районе определяется выбросами промышленных предприятий и автомобильного транспорта. Основными источниками химического загрязнения являются ООО «Аэропорт Емельяново», ООО «Крастяжмаш», ОАО «Птицефабрика «Заря», ООО «ТГК Емельяново». Приоритетными токсикантами являются пыль, сажа, формальдегид, бензол.

На территории Емельяновского района насчитывается 45 котельных, в том числе 34 угольные,  которые  обеспечивают теплом                                     и горячим водоснабжением организации и предприятия, а так же расположенные вблизи жилые дома. В качестве топлива используется уголь разрезов КАТЭКа. Доставка топлива на котельные осуществляет автомобильным транспортом. Удаление шлаков из котлов происходит в ручную по мере его накопления. Очистка дымовых газов от золы практически не производиться в связи с отсутствием на ряде котельных золоулавливающих установок, либо  из-за неудовлетворительного состояния. Это приводит к  увеличению выбросов в атмосферу вредных веществ и ухудшению экологической ситуации.

По данным ГИБДД в Емельяновском районе практически в два раза произошло увеличение всех видов автотранспорта.

Систематические лабораторные наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Емельяновского района отсутствуют.

Отсутствуют должные пыле- и газоулавливающие установки на котельных. Не осуществляется контроль и мониторинг за выбросами вредных веществ. Соответственно, как итог ухудшения здоровья населения, в частности органов дыхания, иммунная и ЦН системы.

2.1.3.Качество питьевой воды

Водозаборные сооружения р.п. Емельяново находятся в эксплуатации более 30 лет, и в настоящее время не соответствуют действующим нормативам. Начиная с 2005 года, лимит водоподъема полностью исчерпан, и в настоящий момент необходимый объем водопотребления превышает на 40%. Кроме того, из-за длительной эксплуатации произошла частичная минерализация водоподъемных скважин, вследствие чего увеличилось содержание примесей окислов железа и других металлов в составе поднимаемой воды. Строительство станций водоочистки и обеззараживания на водозаборе, отработавшем свой срок эксплуатации, будет нецелесообразно.

По результатам мониторинга Центра гигиены и эпидемиологии 13,3 % проб питьевой воды не соответствуют гигиеническим нормам и 8,4 % по микробиологическим показателям.

Особенности геологического строения обуславливают большое содержание железа в подземных водах. Поэтому дополнительная очистка воды просто необходима.

Строительство водозабора решит данный вопрос. В следующем году начнется реализация рабочего проекта: «Внеплощадочное хоз.питьевое водоснабжение, канализация, теплоснабжение» в р.п. Емельяново».

Проблемы водоснабжения Емельяновского района можно обозначить следующим образом:

- большая протяженность (45 км водопроводных сетей вне населенных пунктов 121 км уличных водопроводных сетей) и изношенность сетей составляет 48%.

- отсутствие возможности проведения ремонтных работ, из-за нахождения части водопроводных сетей на земельных участках являющихся частной собственностью.

- на многих скважинах повышенное содержание примесей окислов железа.

- существует необходимость установки станций обезжелезивания или иных источников очистки воды.

- отсутствие водонапорных башен и накопительных емкостей приводит к частым заменам глубинных насосов, что соответственно увеличивает себестоимость воды.

- существующие водозаборные сооружения не соответствуют санитарным и строительным нормам и правилам, предусмотренным действующим законодательством.

- 2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

- Основная цель реализации подпрограммы- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

- Задача подпрограммы:

- - экологическое воспитание населения Емельяновского района;

- - разработка проектной документации.

- Для реализации указанной задачи планируется проведение следующих подпрограммных мероприятий:

- -Размещение информационных щитов о состоянии окружающей среды;

- -Проведение смотра-конкурса по экологическому образованию и просвещению детей.

- - Мероприятия по разработки проектной документации «Лимитное размещение отходов».

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

  - Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Главным распорядителем средств муниципального бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края». Исполнителями мероприятий по обеспечению реализации муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» в пределах компетенции, установленной постановлением администрации Емельяновского района от 03.10.2012 №2753 «Об утверждении Положения о муниципальном казенном учреждении «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологий администрации Емельяновского района Красноярского края».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется так же посредством заключения контрактов (договоров), на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «Финансовое управление», контрольно-счётный орган Емельяновского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Муниципальный заказчик и исполнитель подпрограммы осуществляет:

- отбор исполнителей мероприятия подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии  действующим законодательством Российской Федерации;

- мониторинг реализации мероприятий и оценку результативности;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и подготовку отчетов о реализации мероприятий программы.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств районного бюджета осуществляется согласно действующего законодательства.

Для составления ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы), годового отчета о ходе реализации подпрограммы ежеквартально до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 10 февраля очередного финансового года Учреждение направляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района»:

- отчет о реализации программы;

- годовой отчет о ходе реализации подпрограммы.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется Учреждением, и направляется на согласование на бумажных носителях и в электронном виде.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и приоритетам социально-экономического развития Емельяновского района, изложенным в действующих нормативно правовых актах и основным направлениям бюджетной политики Емельяновского района.

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:

- снижение количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;

- повышение культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;

- выполнение требований природоохранного законодательства;

- формирование экологического сознания и поведения жителей района;

- повышение экологической безопасности Емельяновского района.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммного мероприятия указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

  - Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 221,6  тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 86,2 тыс. рублей;

2015 год – 87,2 тыс. рублей;

2016 год – 48,2 тыс. рублей.

за счет средств районного бюджета – 221,6  тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 86,2 тыс. рублей;

2015 год – 87,2 тыс. рублей;

- 2016 год – 48,2 тыс. рублей.

Приложение № 1

к подпрограмме «Охрана окружающей среды и  экологическая безопасность»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Цель: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий в сфере соблюдения природоохранного законодательства по отношению к запланированным | % | Отраслевой мониторинг | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- Приложение № 2

к  подпрограмме «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность»

Перечень мероприятий подпрограммы

| Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| Цель подпрограммы: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы: Экологическое воспитание населения Емельяновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по пропаганде охраны окружающей среды | МКУ «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района» | 132 | 0605 | 1038047 | 244 | 46,2 | 87,2 | 48,2 | 221,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Размещение информационных щитов о состоянии окружающей среды | МКУ «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района» | 132 | 0605 | 1038047 | 244 | 16,2 | 57,2 | 48,2 | 161,6 | Изготовление и установка информационных щитов всего: 12 шт. В том числе: 2014 – 4шт.; 2015 – 4 шт.; 2016 – 4 шт. |
| - Смотр-конкурс по экологическому образованию и просвещению детей | МКУ «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района» | 132 | 0605 | 1038047 | 244 | 30,0 | 30,0 | 0 | 60,0 | Количество проведенных конкурсов – 2 ед., в том числе: 2014 -1 ед.; 2015 – 1 ед. |
| Задача 2 подпрограммы: Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Мероприятия по разработке проекта «Лимитное размещение отходов» | МКУ «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района» | 132 | 0605 | 1038083 | 244 | 40,0 | 0 | 0 | 30,0 | Количество разработанных проектов всего – 1 ед., в т.ч. 2014 год 1 ед. |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 | МКУ «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района» | 132 | х | х | х | 86,2 | 87,2 | 48,2 | 221,6 |  |

|  | - Приложение №4 - к муниципальной программе Емельяновского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» на 2014-2016 годы |  |
| --- | --- | --- |

- ПОДПРОГРАММА

- «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

- И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА»

- 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

- И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА»

| Наименование подпрограммы | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Емельяновского района» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» (далее – Программа) |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: - развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда; Задача подпрограммы: - повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; |
| Целевые индикаторы | - - снижение показателя аварийности инженерных сетей: - теплоснабжение; - водоснабжение; - - снижение потерь энергоресурсов; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014-2016 годов составляет 14581,47981 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 14581,47981 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. в том числе за счёт средств краевого бюджета: 13 000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 13 000, 00 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств районного бюджета 901,21681 тыс. руб. , в том числе по годам: 2014 год – 901,21681 тыс. руб. в том числе за счёт средств бюджета поселений: 680,263 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 680,263 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края»; МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района» |

- 2. Обоснование программы

- 2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости

- принятия подпрограммы

- 2.1.1 Объективные показатели, характеризующие положение дел

Коммунальный комплекс Емельяновского района (далее - район) характеризует:

значительный уровень износа основных производственных фондов, 
в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования 
до 65%;

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях 
от производства до потребления, составляющие до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. Фактические потери тепловой энергии в некоторых коммунальных сетях достигают до 30%. Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях края.

Несоответствие качества подземных водоисточников требованиям СанПиН по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными.

В настоящее время 61,8. км сетей теплоснабжения, 75,77 км водоснабжения и 37,3 км водоотведения требуют замены  Износ коммунальных систем в среднем составляет порядка 65-70 %, потери ресурсов – 21,6%.

В настоящее время проблемой муниципальных образований района остается изношенность основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.

Услуги в сфере теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства предоставляют 45 котельных, из них 10 теплоисточников мощностью менее 3 Гкал/ч (42%), которые обеспечивают реализацию потребителям тепловой энергии. Котельные крайне неэкономичны, характеризуются устаревшими конструкциями, отсутствием автоматического регулирования и средств контроля, высокой долей ручного труд.

Основными источниками водоснабжения населения Емельяновского района являются напорные и безнапорные подземные водоисточники.

- 2.1.2. Анализ причин возникновения проблем, связанных с состоянием коммунальной инфраструктуры района, включая правовое обоснование

Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса района обусловлен:

недостаточным объемом государственного и частного инвестирования;

ограниченностью собственных средств предприятий на капитальный  ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство;

высоким уровнем потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

- Морально и физически устаревшее оборудование является энергоёмким с низким коэффициентом полезного действия и значительным расходом энергоресурсов. Существующие технологические схемы функционируют нерационально и имеют низкий коэффициент использования мощности установленного оборудования.

Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение объемов капитального ремонта и модернизации таких объектов с применением энергосберегающих материалов и технологий.

- 2.1.3. Перечень и характеристика решаемых задач

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципальных образований Емельяновского района, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Только путем внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса Емельяновского района возможно качественно повысить энергоэффективность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить безопасное функционирование энергообъектов, обновить материально-техническую базу предприятий коммунального комплекса.

Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального комплекса района соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития района и возможно только программными плановыми методами, в том числе с использованием мер государственной поддержки.

- 2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

Основная цель реализации подпрограммы - развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Задача подпрограммы:

- повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

Для реализации указанной задачи подпрограммы планируется проведение следующих мероприятий:

-капитальный ремонт теплосети от ТК-4 до ТК-5 с.Устюг;

-капитальный ремонт теплосети от ТК-1 до ТК-3 с.Устюг;

-капитальный ремонт котельной «Совхоз» с заменой оборудования п.Емельяново;

- утепление водонапорной башни с.Талое;

- приобретение дымососа для котельной с.Талое;

- капитальный ремонт водопроводных сетей с.Устюг;

- закуп опор для линии электропередач.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

- 2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий подпрограммы, является муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Исполнителями мероприятий по обеспечению реализации муниципальное программы является муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» в пределах компетенции, установленной постановлением администрации Емельяновского района от 03.10.2012 №2753 «Об утверждении Положения о муниципальном казенном учреждении «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров), на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в случае, установленных действующем законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «Финансовое управление», контрольно-счётный орган Емельяновского района.

- 2.4. Управление подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Муниципальный заказчик и исполнитель подпрограммы осуществляет:

отбор исполнителей мероприятия подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии  действующим законодательством Российской Федерации;

мониторинг реализации мероприятий и оценку результативности;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и подготовку отчетов о реализации мероприятий программы.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств районного бюджета осуществляется согласно действующего законодательства.

Для составления ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы), годового отчета о ходе реализации подпрограммы ежеквартально до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 10 февраля очередного финансового года Учреждение направляет МКУ «Финансовое управление администрации Емельяновского района»:

отчет о реализации программы;

годовой отчет о ходе реализации подпрограммы.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется МКУ «Управление строительством, жилищно-коммунальное хозяйство и экологии администрации Емельяновского района», и направляется на согласование на бумажных носителях и в электронном виде.

- 2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:

обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;

создания условий рационального использования энергоресурсов 
и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований энергоресурсами.

Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется:

увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения;

снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов 
из износостойких материалов;

- В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей.

- 2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014-2016 годов составляет 14581,47981 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 14581,47981 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей.

в том числе за счёт средств краевого бюджета: 13 000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 13 000, 00 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств районного бюджета 901,21681 тыс. руб. , в том числе по годам:

2014 год – 901,21681 тыс. руб.

в том числе за счёт средств бюджета поселений: 680,263 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 680,263 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей.

Приложение № 1

к подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Емельяновского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Емельяновского района»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Цель: развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | снижение показателя аварийности инженерных сетей: | Ед. на 100 ем инженерных сетей | Отраслевой мониторинг |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | До 8,18 | До 8,18 | До 8,18 | До 7 | До 5,8 |
|  | Водоснабжение |  |  | До 11,3 | До 11,3 | До 11,3 | До 9 | До 8 |
| 2. | снижение потерь энергоресурсов | % | Отраслевой мониторинг | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 |

- Приложение № 2

к  подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Емельяновского района»

Перечень мероприятий подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Емельяновского района»

|  | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |  |  | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР |  | ВР |  | очередной финансовый год |  |  | первый год планового периода |  |  | второй год планового периода |  | Итого на период |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы - развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы 1 – повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей п.Емельяново, с.Устюг |  |  | МКУ «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района» | 132 |  | 0505 |  | 1047571 |  | 243 |  | 13000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 13000 |  |  | - Капитальный ремонт котельной «Совхоз» с заменой оборудования ; 3. капитальный ремонт тепловых сетей на участках от : ТК4-ТК5, ТК9-ТК12, ТК1-ТК3. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 132 |  | 0505 |  | 1048063 |  | 243 |  | 646,987 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 646,987 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Реализация мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | МКУ «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района» | 132 |  | 0502 |  | 1048069 |  | 243 |  | 901,21681 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 901,21681 |  |  | Утепление водонапорной башни с.Талое; приобретение дымососа для котельной с.Талое; капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Устюг; закупка опор для для линии электропередач. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 132 |  | 0502 |  | 1048067 |  | 243 |  | 33,276 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 33,276 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРБС 1 |  |  | МКУ «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района» | 132 |  | х |  | х |  | х |  | 14 581,47981 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 14581,47981 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе Емельяновского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (государственная программа, подпрограмма) |  | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР |  | ВР |  | Очередной финансовый год |  |  |  | Первый год планового периода |  |  |  | Второй год планового периода |  |  | Итого на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
| Муниципальная программа |  | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» на 2014-2016 годы | всего расходные обязательства |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 40570,18857 |  |  |  | 23067,2 |  |  |  | 24941 |  |  | 88578,38857 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |  |  | 132 |  | х |  | х |  | х |  | 37188,18857 |  |  |  | 20716,2 |  |  |  | 22590 |  |  | 80494,38857 |  |  |  |
|  |  |  | муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" |  |  | 070 |  | х |  | х |  | х |  | 160,1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 160,1 |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района" |  |  | 059 |  | х |  | х |  | х |  | 28,10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 28,10 |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Емельяновского района |  |  | 009 |  | х |  | х |  | х |  | 2266,0 |  |  |  | 2351,00 |  |  |  | 2351,00 |  |  | 6968,0 |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района» |  |  | 090 |  | х |  | х |  | х |  | 927,8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 927,8 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Емельяновском районе" | всего расходные обязательства |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 1151 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1151 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |  |  | 132 |  | х |  | х |  | х |  | 35,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 35,00 |  |  |  |
|  |  |  | муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" |  |  | 070 |  | х |  | х |  | х |  | 160,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 160,10 |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района" |  |  | 059 |  | х |  | х |  | х |  | 28,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 28,10 |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района» |  |  | 090 |  | х |  | х |  | х |  | 927,8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 927,8 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | всего расходные обязательства |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 7732,27376 |  |  |  | 7337,20 |  |  |  | 7337,20 |  |  | 22 406,67376 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |  |  | 132 |  | х |  | х |  | х |  | 7732,27376 |  |  |  | 7337,20 |  |  |  | 7337,20 |  |  | 22 406,67376 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  | "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность" | всего расходные обязательства |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 86,20 |  |  |  | 87,20 |  |  |  | 48,20 |  |  | 221,60 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |  |  | 132 |  | х |  | х |  | х |  | 86,20 |  |  |  | 87,20 |  |  |  | 48,20 |  |  | 221,60 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 |  | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Емельяновского района» | всего расходные обязательства |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 14 581,47981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 581,47981 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |  |  | 132 |  | х |  | х |  | х |  | 14 581,47981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14 581,47981 |  |  |  |
| Мероприятие программы 1 |  | Осуществление государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | всего расходные обязательства |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 13337,6 |  |  |  | 13291,80 |  |  |  | 15204,60 |  |  | 41834 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |  |  | 132 |  | 0502 |  | 1097578 |  | 810 |  | 10745,887 |  |  |  | 10721,90 |  |  |  | 12264,90 |  |  | 33732,687 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 132 |  | 1003 |  | 1097578 |  | 321 |  | 2591,713 |  |  |  | 2569,90 |  |  |  | 2939,70 |  |  | 8101,313 |  |  |  |
| Мероприятие программы 2 |  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | всего расходные обязательства |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 2266,00 |  |  |  | 2351,00 |  |  |  | 2351,00 |  |  | 6968,0 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Емельяновского района |  |  | 009 |  | 0309 |  | 1098061 |  | 111 |  | 2181,509 |  |  |  | 2263,00 |  |  |  | 2263,00 |  |  | 6707,509 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 009 |  | 0309 |  | 1098061 |  | 112 |  | 2,6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 009 |  | 0309 |  | 1098061 |  | 244 |  | 81,891 |  |  |  | 88,00 |  |  |  | 88,00 |  |  | 257,891 |  |  |  |
| Мероприятие программы 3 |  | Приобретение кабеля в целях обеспечения резервного электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры Емельяновского района | всего расходные обязательства |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 15,635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15,635 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |  |  | 132 |  | 0502 |  | 1098053 |  | 244 |  | 15,635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15,635 |  |  |  |
| Мероприятие программы 4 |  | Осуществление переданных администрацией Солонцовского сельсовета полномочий по приобретению и установке двух трансформаторных подстанций | всего расходные обязательства |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 1400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1400 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» |  |  | 132 |  | 0502 |  | 1098100 |  | 244 |  | 1400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1400 |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение № 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к муниципальной программе Емельяновского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Емельяновского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |  | Итого на период |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» на 2014-2016 годы | Всего: | 40570,18857 | 23067,2 | 24941 |  | 88578,38857 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 27265,4 | 13 291,8 | 15 204,6 |  | 55761,8 |  |
|  |  | районный бюджет | 10569,99394 | 9775,4 | 9736,4 |  | 30081,79394 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 2734,79463 | 0 | 0 |  | 2734,79463 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Осуществление государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | Всего: | 13337,6 | 13291,8 | 15204,6 |  | 41834 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13337,6 | 13291,8 | 15204,6 |  | 41834 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Всего: | 2266,0 | 2351,0 | 2351,0 |  | 6968,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2266,0 | 2351,0 | 2351,0 |  | 6968,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 3 | Приобретение кабеля в целях обеспечения резервного электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры Емельяновского района | Всего: | 15,635 | 0 | 0 |  | 15,635 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 15,635 | 0 | 0 |  | 15,635 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 4 | Осуществление переданных администрацией Солонцовского сельсовета полномочий по приобретению и установке двух трансформаторных подстанций | Всего: | 1400 | 0 | 0 |  | 1400 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 1400 | 0 | 0 |  | 1400 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Емельяновском районе" | Всего: | 1151 | 0 | 0 |  | 1151 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 927,80 | 0 | 0 |  | 927,80 |  |
|  |  | районный бюджет | 223,2 | 0 | 0 |  | 223,2 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего: | 7732,27376 | 7337,20 | 7337,20 |  | 22 406,67376 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 7 077,74213 | 7337,2 | 7337,2 |  | 21 752,14213 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 654,53163 | 0 | 0 |  | 654,53163 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность" | Всего: | 86,20 | 87,20 | 48,20 |  | 221,60 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 86,20 | 87,20 | 48,20 |  | 221,60 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Емельяновского района» | Всего: | 14581,47981 | 0 | 0 |  | 14581,47981 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13 000 | 0 | 0 |  | 13 000 |  |
|  |  | районный бюджет | 901,21681 | 0 | 0 |  | 901,21681 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 680,263 | 0 | 0 |  | 680,263 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |