АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п.Емельяново

29.04.2011                                                                                                                          № 1042

Об утверждении районной целевой программы

«Развитие жилищного строительства

в Емельяновском районе в период с 2011 по 2028 год»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях развития жилищного строительства на территории Емельяновского района, снижения стоимости 1 кв.м.жилья, повышения доступности жилья, обустройства земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить районную целевую программу «Развитие жилищного строительства в Емельяновском районе в период с 2011 по 2028 год» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам архитектурной деятельности и земельных отношений Бекасова С.С.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Емельяновские веси».

И.о. главы администрации района                                                       В.К. Шмик

Рукосуев П.Н.

2-17-22

Приложение к постановлению

администрации Емельяновского района

№_____ от ___._____._______

Районная целевая программа

«Развитие жилищного строительства в Емельяновском районе в период с 2011 по 2028 год»

Паспорт  районной целевой программы

«Развитие жилищного строительства в Емельяновском районе в период с 2011 по 2028 год»

| Название программы | - «Развитие жилищного строительства в Емельяновском районе в период с 2011 по 2028 год» |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | - -статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации -Постановление главы Емельяновского района от 14.05.2009 №666 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ». |
| Разработчик программы | - Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района»; - Муниципальное учреждение службы «Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политике Емельяновского района. |
| Цели программы | - - устойчивое развитие территории Емельяновского района; - - создание условий для развития массового жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, а также комфортных условий проживания граждан на территории Емельяновского района; - - комплексная градостроительная планировка территории Емельяновского района и входящих в его состав поселений в целях массового строительства жилья; - - обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями; - - создание благоприятного инвестиционного климата для реализации крупных инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития Емельяновского района. |
| Структура программы | 1. Актуальность проблемы и обоснование ее решения программными методами; - 2. Комплексная градостроительная планировка территории Емельяновского района и входящих в его состав поселений в целях массового строительства жилья; - 3. Перспективный план развития жилищного строительства до 2028 года; - 4.Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой; - 5. Перечень программных мероприятий; - 6. Мероприятия по увеличению объемов и снижению себестоимости малоэтажного жилищного строительства на основе внедрения новых технологий и материалов; - 7. Мероприятия по исключению стоимости коммунальной инфраструктуры из стоимости жилья; - 8. Финансовые механизмы, обеспечивающие решение основных задач Программы; - 9. Оценка социально-экономической эффективности Программы. |
| Срок реализации | - 2011-2028 годы: - 1 этап – 2011-2015 гг. - 2 этап – 2016-2028 гг. |
| Объем и источник финансирования | - Общий объем финансирования является прогнозные и уточняется ежегодно. - Источники финансирования: - Средства федерального, краевого бюджета – 9 мрд.руб. - - Средства районного бюджета – 90 млн.руб. - - Внебюджетные источники – 90 млн.руб. |
| Конечные результаты реализации программы | - -Утверждение документов территориального планирования Емельяновского района, а также поселений, входящих в его состав к 2013 году – 100 %; - -Увеличение границ населенных пунктов за счет включения дополнительных территорий на 4307 Га; - -Строительство инженерных сетей (водопровод, канализация) – 42,548 км. - -Строительство сетей электроснабжения – 110 км. - -Строительство дорог - 160 км. - -Строительство объектов социального назначения – 326 580 м2 - -Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях малоэтажного жилищного строительства. - -Предоставление 6500 земельных участков гражданам, желающим построить малоэтажное жилье общей площадью 712 тыс. кв.м. - -Снижение социальной напряженности в обществе. |

- Введение

Районная целевая программа развития жилищного строительства в Емельяновском районе в период с 2011 по 2028 годы (далее Программа) разработана на основании программы социально – экономического развития Красноярского края до 2020 г., а также данных программных документов по развитию Емельяновского района, в том числе, Программы социально– экономического развития Емельяновского района до 2020 г.

Программа определяет основные направления развития массового жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности, экологичности, доступности в соответствии с платежеспособностью граждан, а также комфортных условий проживания граждан на территории Емельяновского района. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития жилищного строительства.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Емельяновского  района и входящих в его состав поселений и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры Емельяновского района.

1. Актуальность проблемы и обоснование ее решения

программными методами.

В соответствии с национальным проектом «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» одним из национальных приоритетов Российской Федерации на современном этапе развития является формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания граждан Российской Федерации. Для достижения указанных целей необходимо создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов, создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также обеспечение условий доступа населения к приобретению жилья и потреблению коммунальных услуг на уровне, соответствующем их платежеспособному спросу и социальным стандартам.

Как свидетельствует практика, развитие жилищного строительства является благоприятным условием для развития и экономического роста муниципальных образований, в связи с чем, задача и роль органов власти в указанном процессе состоит в разработке стратегии развития жилищного строительства, обеспечении правовых и административных условий для развития рыночных институтов и механизмов в сфере жилищного строительства, а также в финансовом участии в мероприятиях, связанных с его реализацией.

Характер социально-экономических преобразований Красноярского края последних лет, благоприятные природно-климатические условия и близость Емельяновского района к краевому центру определяют востребованность территории района для реализации многочисленных проектов жилищного строительства. Задача администрации Емельяновского района - создать благоприятный климат для успешной реализации проектов комплексного освоения в целях жилищного строительства, а также стимулирование граждан к индивидуальному жилищному строительству.

Современное состояние градостроительства и стоящие перед администрацией Емельяновского района задачи по реализации национального проекта требуют системного подхода к развитию малоэтажного жилищного строительства и, в первую очередь, за счет осуществления комплексной застройки. Важным фактором для решения этой задачи послужит максимальное использование мер государственной поддержки по привлечению средств федерального, региональных, местных бюджетов и внебюджетных источников, по развитию жилищного кредитования и кредитования под залог земель, внедрению современных технологий малоэтажного жилищного строительства и снижению себестоимости строительства, содействию вводу новых производственных мощностей по малоэтажному жилищному строительству.

Вместе с тем, необходимо выделить основные проблемы, препятствующие развитию жилищного строительства на территории Емельяновского района:

1. Необеспеченность документами территориального планирования;

2. Необходимость включения территорий, пригодных для жилищного строительства, в границы населенных пунктов поселений, входящих в состав муниципального образования Емельяновский район;

3. Завершение периода точечной застройки с использованием уже существующих коммунальных сетей,

4. Ограниченные возможности использования действующих мощностей для наращивания объемов жилищного строительства;

- 5. Недостаточное бюджетное финансирование строительства объектов инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры.

- Мероприятия по реализации Программы будут проходить в 2 этапа:

- 1-й этап – 2011 – 2015 гг.

- 2-й этап – 2016-2028 гг.

- 2. Комплексная градостроительная планировка территории Емельяновского района и входящих в его состав поселений в целях массового строительства жилья

Для обеспечения заявленных темпов жилищного строительства необходима разработка градостроительной документации (уровня генерального плана и проекта планировки). В рамках участия Емельяновского района в долгосрочной целевой программе «О территориальном планировании Красноярского края на 2009-2011 годы» осуществляется работа по разработке и утверждению проектов территориального планирования поселений, входящих в состав муниципального образования Емельяновский район (далее – поселения, муниципальные образования).

Основной целью данной документации является установление юридических процедур градостроительной подготовки земельных участков, а также установление градостроительных регламентов (включая виды разрешенного использования) на территории населенных пунктов поселений.

Менее чем в пятидесяти процентах муниципальных образований утверждены или разрабатываются правила землепользования и застройки, поэтому необходимо спланировать и последовательно осуществлять разработку этой обязательной документации и нормативно-правовых актов, используя возможности краевого и муниципальных бюджетов.

Недостаточность  градостроительной документации в муниципальных образованиях, приводит к закрытости решений, несоблюдению сроков и порядка исходно-разрешительной системы землепользования, неэффективности форм предоставления прав на землю в виде покупки, аренды, пользования. Развитие сельских поселений не увязано с демографическими и миграционными процессами и планами развития градообразующих факторов.

- 1. В настоящее время разработан и утвержден генеральный план п. Солонцы, а также  муниципального образования Элитовский сельсовет.

- 2. Разработаны проекты территориального планирования следующих муниципальных образований: Емельяновский район, поселок Емельяново, Мининский сельсовет, Солонцовский сельсовет, поселок Памяти 13 Борцов, Еловский сельсовет, Никольский сельсовет.

- Срок их утверждения – 2011 год.

- 3. В 2011 году планируется разработка документов территориального планирования муниципального образования Устюгский сельсовет и муниципального образования Частоостровский сельсовет. Срок утверждения – 2011 год.

- 4. В 2012 году планируется разработка и утверждение документов территориального планирования следующих муниципальных образований: Шуваевский сельсовет, Зеледеевский сельсовет, Гаревский сельсовет, Тальский сельсовет.

- Срок утверждения – 2012 год.

- 3. Перспективный план развития жилищного строительства

- до 2028 года

Ввод в эксплуатацию жилья в 2011 - 2028 годах

| Наименование показателя (года) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тыс.кв. метры | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| Наименование показателя (года) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Тыс.кв. метры | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 |

Число граждан, состоящих на учете для получения жилья и улучшения жилищных условий в Емельяновском районе на 01.01.2011г, составляет 470. (6 человек – граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 82человека -  ветераны, согласно Федерального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ  «О ветеранах»).

В общем числе очередников - 100 человек, перед которыми имеются государственные обязательства по обеспечению жильем граждан, вставших на учет до 1 января 2005 года, за счет средств федерального бюджета.

Для обеспечения жилыми помещениями очередников необходимо построить более 25 тыс. кв. м общей площади жилья.

Состояние жилищного фонда характеризуется следующими показателями:

- Жилищный фонд составляет 1050 тыс. кв. м общей площади на 01.01.2011 год.

-  При общей численности жителей 45 000 человек в среднем на одного жителя приходится 21,4 кв. м площади.

Несмотря на тенденцию ежегодного увеличения объемов ввода жилья, потребность в благоустроенном жилье остается высокой. Общая потребность в жилье составляет около 210 тыс. кв. м, то есть почти 19 процентов от имеющегося жилищного фонда. Доходы граждан при существующих ценах на рынке недвижимости не позволяют им приобрести жилье исключительно за счет собственных средств. В связи с этим просматривается недостаточная платежеспособность населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Лишь 30 процентов семей имеют возможность приобрести или построить жилье с помощью собственных или заемных средств в соответствии с их жилищными потребностями, и лишь 10 процент семей могут приобрести или построить жилье, соответствующее социальным нормативам обеспеченности жильем. При этом более 20 процентов семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, хотели бы приобрести или построить собственное жилье.

В рамках схемы территориального планирования Емельяновского района мероприятия по развитию и оптимизации системы расселения определяются основные перспективные направления развития сети населенных пунктов поселений с учетом естественного движения населения, трудовой миграции.  Одним из условий развития малоэтажного жилищного строительства является обеспечение жильем работников и членов их семей, привлекаемых для реализации крупных инвестиционных проектов. Возникает необходимость создания условия для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», федеральной целевой программы «Жилище»,  региональных программ по переселению жителей с территорий Крайнего Севера в южные районы края и других программ и проектов в сфере жилищного строительства, обеспечивающих ежегодные объемы жилищного строительства не менее 1 кв. метра на жителя района.

- Расчетная проектная численность населения Емельяновского района на 2028 год принята в соответствии с территориальным планированием Емельяновского района и составляет 173226 человек. Площадь проектируемого жилищного фонда на расчетный период – 3666670 кв.м. из расчета обеспеченности жилищным фондом 28 кв.м. на 1 человека.

- Жилищное строительство на расчетный срок 2028 год  в разрезе отдельных муниципальных образований Емельяновского района

| - № | - Муниципальное образование | - Проектная численность населения до 2028 г., чел. | - Проектная площадь нового жил.фонда до 2028 г., кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Поселок Емельяново | - 32931 | - 542556 |
| - 2 | - Поселок Памяти 13 Борцов | - 3890 | - 14784 |
| - 3 | - Гаревский сельсовет | - 1512 | - 16156 |
| - 4 | - Еловский сельсовет | - 3700 | - 59920 |
| - 5 | - Зеледеевский сельсовет | - 1245 | - 9576 |
| - 6 | - Мининский сельсовет | - 3689 | - 35366 |
| - 7 | - Никольский сельсовет | - 2321 | - 22260 |
| - 8 | - Солонцовский сельсовет | - 73160 | - 1927968 |
| - 9 | - Тальский сельсовет | - 2341 | - 39592 |
| - 10 | - Устюгский сельсовет | - 3517 | - 45892 |
| - 11 | - Частоостровский сельсовет | - 2714 | - 15736 |
| - 12 | - Шуваевский сельсовет | - 6405 | - 81872 |
| - 13 | - Элитовский сельсовет | - 35750 | - 893200 |
|  | - ИТОГО: | - 173226 | - 3666670 |

- Муниципальное образование поселок Емельяново:

- 1.1. Комплексное жилищное строительство.

| - № | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Жилой район 21 га | - 3000 человек |
| - 2 | - Жилой район 46 га | - 4000 человек |
| - 3 | - Жилой район 20 га | - 2000 человек |
| - 4 | - Жилой район 60 га | - 12000 человек |

- 1.2. Индивидуальное жилищное строительство

| - № | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 300 га | - 7000 человек |

- Муниципальное образование поселок Памяти 13 Борцов.

- Индивидуальное жилищное строительство

| - № | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 20 га | - 528 человек |

- Муниципальное образование Гаревский сельсовет.

- Индивидуальное жилищное строительство

| - № | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 20 га | - человек |

- Муниципальное образование Еловский сельсовет.

- Индивидуальное жилищное строительство

| - № | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 90 га | - 2200 человек |

- Муниципальное образование Зеледеевский сельсовет.

- Индивидуальное жилищное строительство

| - № | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 10 га | - человек |

- Муниципальное образование Мининский сельсовет.

- Индивидуальное жилищное строительство

| - № | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 40 га | - 1200 человек |

- Муниципальное образование Никольский сельсовет.

- Индивидуальное жилищное строительство

| - № | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 30 га | - человек |

- Муниципальное образование Солонцовский сельсовет.

- 8.1. п. Солонцы, жилой район «Северный»

| - № | - Вид застройки | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Микрорайон многоэтажной застройки | - 120 га | - 30000 человек |
| - 2 | - Микрорайон малоэтажной застройки | - 80 га | - 2500 человек |
| - 3 | - Индивидуальное жилищное строительство | - 40 га | - 1200 человек |

- 8.2. п. Солонцы, жилой район «Западный»

| - № | - Вид застройки | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Микрорайон комплексной застройки № 1 | - 105 га | - 6700 человек |
| - 2 | - Микрорайон комплексной застройки № 2 | - 100 га | - 4500 человек |
| - 3 | - Индивидуальное жилищное строительство | - 40 га | - 1000 человек |

- 8.3. с. Дрокино

| - № | - Вид застройки | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Микрорайон комплексной застройки № 1 | - 100 га | - 7000 человек |
| - 2 | - Микрорайон комплексной застройки № 2 | - 50 га | - 2000 человек |
| - 3 | - Микрорайон комплексной застройки № 3 | - 50 га | - 2000 человек |
| - 4 | - Индивидуальное жилищное строительство | - 50 га | - 1000 человек |

- Муниципальное образование Тальский сельсовет.

- Индивидуальное жилищное строительство

| - № | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 40 га | - 1400 человек |

- Муниципальное образование Устюгский сельсовет.

- Индивидуальное жилищное строительство

| - № | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 100 га | - 1700 человек |

- Муниципальное образование Частоостровский сельсовет.

- Индивидуальное жилищное строительство

| - № | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 50 га | - 600 человек |

- Муниципальное образование Шуваевский сельсовет.

- Индивидуальное жилищное строительство

| - № | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 200 га | - 3000 человек |

- Муниципальное образование Элитовский сельсовет.

- 13.1. п. Элита

| - № | - Вид застройки | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Жилой район № 1 комплексной застройки | - 100 га | - 4000 человек |
| - 2 | - Жилой район № 2 комплексной застройки | - 80 га | - 10000 человек |
| - 3 | - Жилой район № 1 комплексной застройки | - 150 га | - 13000 человек |
| - 4 | - Индивидуальное жилищное строительство | - 40 га | - овек |

- 13.2. д. Бугачево

- Индивидуальное жилищное строительство

| - № | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 120 га | - 2500 человек |

- 13.3. д. Минино

- Индивидуальное жилищное строительство

| - № | - Площадь планируемой застройки | - Проектная численность населения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 30 га | - 900 человек |

- 4. Обеспечение земельных участков инженерной,

- социальной и дорожной инфраструктурой

- Энергетический комплекс

- Центральные электрические сети, обслуживающие Емельяновский район, обладают наибольшим объемом отработавшего ресурс оборудования на подстанциях 10/0,4 кВ.

- Развитие распределительных сетей 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ на территории Емельяновского района, способствующих жилищному строительству в 2011-2015 гг.:

- - ПС 110/10 (2х25 мВа) в п. Солонцы (жилой район «Северный»;

- - ПС 110/10 (2х25 мВа) в п. Элита;

- - ПС 110/10 (2х25 МВа) в с.Дрокино.

- Запланировано строительство ПС 500 кВ «Новокрасноярская» в 2011-2012 гг.

- Необходимость строительства и ввода данных подстанций связана с развитием жилищного строительства, объектов культурного и социального обслуживания.

- Водоснабжение и водоотведение

Модернизация и строительство систем водоснабжения и водоотведения направлено обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости.

Предусматриваются следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство водозаборных сооружений и магистральных сетей р.п. Емельяново | 2011-2013 |
| 2. | Строительство канализационных сетей р.п. Емельяново, протяженностью 6,34 км. | 2011-2015 |
| 3. | Строительство очистных сооружение р.п. Емельяново | 2011-2015 |
| 4. | Строительство магистральных водопроводных и канализационных сетей, строительство очистных сооружений мкр. «Северный» п. Элита. | 2011-2016 |
| 5. | Строительство, замена, реконструкция наружных водопроводных и канализационных сетей во всех крупных и средних населенных пунктах района | 2011-2020 |

- Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения создают необходимые условия для развития функциональных зон для размещения жилых и промышленных объектов капитального строительства.

- Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Реконструкция и строительство новых котельных в р.п. Емельяново | - 2011-2015 |
| - 2. | - Реконструкция котельной в п. Элита | - 2011-2013 |
| - 3. | - Строительство новой котельной в п. Солонцы (жилой район «Северный») | - 2012-2015 |
| - 4. | - Реконструкция котельных в крупных и средних населенных пунктах Емельяновского района с использованием новых технологий и материалов | - 2012-2020 |

- Объекты социальной инфраструктуры Емельяновского района.

- (проектная мощность)

| - № | - Муниципальное образование | - Дошкольные учреждения, мест | - Школы, мест | - Здравоохра-нение, койко-мест | - Объекты культуры, мест | - Спортивные сооружения, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Поселок Емельяново | - 460 | - 2040 | - 233 | - 1000 | - 6 |
| - 2 | - Поселок Памяти 13 Борцов | - 350 | - - | - - | - 300 | - - |
| - 3 | - Гаревский сельсовет | - 150 | - 180 | - - | - 200 | - 2 |
| - 4 | - Еловский сельсовет | - 150 | - 300 | - - | - 300 | - 2 |
| - 5 | - Зеледеевский сельсовет | - 90 | - 100 | - - | - 100 | - 1 |
| - 6 | - Мининский сельсовет | - 270 | - 440 | - - | - 200 | - 2 |
| - 7 | - Никольский сельсовет | - 430 | - 140 | - - | - 150 | - 1 |
| - 8 | - Солонцовский сельсовет | - 5730 | - 8920 | - 895 | - 4894 | - 6 |
| - 9 | - Тальский сельсовет | - 230 | - 200 | - - | - 200 | - - |
| - 10 | - Устюгский сельсовет | - 230 | - 200 | - - | - 200 | - - |
| - 11 | - Частоостровский сельсовет | - 120 | - 150 | - - | - 150 | - - |
| - 12 | - Шуваевский сельсовет | - 640 | - 520 | - - | - 200 | - 1 |
| - 13 | - Элитовский сельсовет | - 515 | - 568 | - 200 | - 200 | - 1 |
|  | - ИТОГО: | - 9365 | - 13758 | - 1328 | - 8094 | - 22 |

- Дорожная инфраструктура

- В рамках развития дорожной инфраструктуры Емельяновского района запланирован ряд мероприятий по строительству и реконструкции дорог:

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Строительство дорожной развязки для обеспечения транспортной инфраструктуры жилого района «Западный» | - 2011 |
| - 2. | - Строительство автодорог внутриквартальной сети в жилом массиве «Новаленд» | - 2011-2013 |
| - 3. | - Строительство объездной дороги д. Сухая | - 2011-2013 |
| - 4. | - Реконструкция и строительство автомобильных дорог в населенных пунктах поселений Емельяновского района, протяженностью 300 км | - 2011-2020 |

- 5. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы "Развитие жилищного строительства в Емельяновском районе в период с 2011 по 2028 год" подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы развития малоэтажного строительства и организационные мероприятия.

Программные мероприятия будут также направлены на внедрение современных технологий малоэтажного строительства и снижение себестоимости строительства, содействие вводу новых производственных мощностей в районе.

В рамках Программы намечено также реализовать меры по обеспечению автомобильными дорогами новых микрорайонов малоэтажной застройки и по созданию автономных систем инженерного обеспечения в виде обособленных имущественных комплексов, финансируемых по самостоятельному инвестиционному плану, что исключит влияние этих затрат на стоимость строящегося жилья.

Организационные мероприятия в рамках программы будут направлены на создание условий для снижения административных барьеров в малоэтажном жилищном строительстве, особенно в части выделения земельных участков, развития конкуренции и расширения доступа застройщиков к кредитным ресурсам, реализацию мер в области градостроительного и антимонопольного контроля; внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой; содействие проведению комплексной застройки территорий.

Организационные мероприятия подразделяются:

- На составление схемы планировки территории под малоэтажное жилищное строительство;

- Установление границ земельных участков, на которых будут расположены объекты капитального строительства;

- Установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

- Формирование плана перспективной малоэтажной жилой застройки в рамках Программы и оформление правоустанавливающих документов на строительство объектов;

- Формирование плана создания производственных предприятий, обеспечивающих реализацию Программы;

- Формирование плана создания автономных систем инженерного обеспечения объектов, строительство которых предусматривается в рамках Программы;

- Формирование плана строительства объектов социального назначения.

- 6. Мероприятия по увеличению объемов и снижению

себестоимости малоэтажного жилищного строительства

на основе внедрения новых технологий и материалов

Механизмом реализации мероприятий по увеличению объемов и снижению себестоимости малоэтажного жилищного строительства послужит повсеместное внедрение при строительстве малоэтажного жилья новых технологий и материалов:

каркасно-панельное деревянное домостроение;

деревянное домостроение (домостроение из бруса; строительство из оцилиндрованных бревен; строительство из массива древесины);

строительство жилья с использованием трехслойных наружных стеновых панелей;

строительство жилья с использованием пенобетонных и полистиролбетонных блоков.

- 7. Мероприятия по исключению стоимости коммунальной

инфраструктуры из стоимости жилья

За счет уменьшения доли стоимости инфраструктуры конечная цена продажи малоэтажного жилья может быть снижена строительными компаниями на 15 - 20 процентов от текущего уровня.

Для внедрения программного мероприятия возможно использовать следующие механизмы:

прямые государственные инвестиции в виде предоставления субсидий на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой;

прямые государственные инвестиции из краевого бюджета на строительство коммунальной инфраструктуры для малоэтажного строительства;

средства инвесторов в строительство автономных систем инженерного обеспечения строящихся поселков в виде обособленных имущественных комплексов, финансируемых по отдельному инвестиционному плану, что исключит влияние этих затрат на себестоимость малоэтажного строительства.

- 8. Финансовые механизмы, обеспечивающие

решение основных задач Программы

Финансовые механизмы малоэтажного жилищного строительства за счет ипотечного кредитования предусматривают создание системы, обеспечивающей непрерывное финансирование строительства жилья с его последующей реализацией на доступных для граждан с различной материальной обеспеченностью условиях, а также выполнение государственных программ в области жилищного строительства. К указанным финансовым механизмам малоэтажного жилищного строительства относятся:

механизм предоставления разовой ипотечной жилищной субсидии на погашение части стоимости строительства или приобретения жилого помещения;

механизм предоставления субсидий молодым семьям в рамках реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

механизм стратегии жилищного кредитования, разработанный Красноярским краевым фондом жилищного строительства «Прямая ипотека», в рамках которой жителям края предлагается воспользоваться продуктами ОАО «АИЖК» (создано Правительством РФ) – «Стандартный», «Новостройка», «Военная ипотека» и «Материнский капитал».

вовлечение материальных ресурсов и средств предприятий в реализацию инвестиционных проектов в рамках Программы.

В зависимости от категорий и социальных групп населения, приобретающих жилье в рамках Программы, возможно также привлечение различных источников поддержки. Для работников бюджетной сферы и льготных категорий населения - использование бюджетных средств, а также внебюджетных источников финансирования (в том числе путем использования средств от проведения аукционов по продаже земли), для работающих граждан - средств предприятий и организаций, в которых они работают.

- 9. Оценка социально-экономической

эффективности Программы

1. Успешная реализация Программы позволит ввести дополнительно к 2028 году дополнительно к общему объему жилья объем малоэтажного жилья на общую площадь 799 тыс. кв. метров, в том числе:

в 2011 году – 25 тыс. кв. метров;

в 2012 году – 25 тыс. кв. метров;

в 2013 году – 30 тыс.  кв. метров;

в 2014 году – 32 тыс. кв. метров;

в 2015 году – 35 тыс. кв. метров;

в 2016 году – 35 тыс. кв. метров;

в 2017 году – 40 тыс. кв. метров;

в 2018 году – 40 тыс. кв. метров;

в 2019 году – 42 тыс. кв. метров;

в 2020 году – 45 тыс. кв. метров;

в 2021 году – 47 тыс.  кв. метров;

в 2022 году – 50 тыс.  кв. метров;

в 2023 году – 53 тыс. кв. метров;

в 2024 году – 55 тыс.  кв. метров;

в 2025 году – 58 тыс.  кв. метров;

в 2026 году – 60 тыс.  кв. метров;

в 2027 году – 62 тыс. кв. метров;

в 2028 году – 65 тыс.  кв. метров.

Создание рыночных механизмов финансирования инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой и индустриализация малоэтажного строительства позволят снизить стоимость жилищного строительства и обеспечить его доступность для социальных категорий населения.

2. Одним из показателей выполнения мероприятий Программы является количество семей, улучшивших жилищные условия, и количество дополнительных рабочих мест, возникших в ходе ее реализации;

количество семей, улучшивших жилищные условия за счет малоэтажной застройки - не менее 1200 семей;

количество рабочих мест, возникших в результате реализации программных мероприятий по строительству малоэтажного жилья - не менее 500 рабочих мест.

3. Утверждение документов территориального планирования Емельяновского района, а также поселений, входящих в его состав, к 2013 году – 100 %;

- 4. Строительство инженерных сетей (водопроводных сетей – 20,2 км, канализационных сетей – 22,348 км) – 42,548 км;

- Строительство сетей электроснабжения – 110 км;

- Строительство дорог -   160 км;

- Строительство объектов социального назначения – 326 580 м2.